

**ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015г. № 715/29 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 25.03.2013г. № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» и Порядок разработки и реализации государственных программ Московской области», Постановлением администрации Рузского городского округа от 08.11.2017г. № 2504 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом, администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Рузского городского округа «Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рузского городского округа Мочалову В.Н.

Заместитель Главы администрации Д.В. Шведов

Верно Начальник общего отдела Л.В. Спиридонова

Утверждена

постановлением Администрации

Рузского городского округа

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года №

**Муниципальная программа**

**Рузского городского округа**

**«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Рузского городского округа» на 2018 -2022 годы**

**г. Руза**

**2017 год**

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Рузского городского округа

от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Рузского городского округа» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Рузского городского округа В.Н. Мочалова | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского городского округа, Управление благоустройства | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Рузского городского округа и исключение случаев травматизма среди населения | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 7 500,00 | 1 500,00 | 1500,00 | 1 500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Борьба с борщевиком Сосновского» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | **Тип показателя \*** | **Единица измерения** | **Базовое значение на начало реализации программы (подпрограммы)** | **Планируемое значение по годам реализации** | | | | | **Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы)** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Доля обработанной территории | показатель МП | % | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |

**Перечень мероприятий муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Рузского городского округа» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие программы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Борьба с борщевиком Сосновского |  | Итого | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Рузского городского округа |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | **7 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | администрация Рузского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1. | Мероприятие 1  Окос территории, зараженной борщевиком Сосновского |  | Итого | 0 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | администрация Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2  Обработка территории, зараженной борщевиком Сосновского, гербицидами |  | Итого | 0 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | администрация Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |

**1. Характеристика текущего состояния и проблемы распространения**

**борщевика Сосновского на территории Рузского городского округа.**

* последние годы заметно начал распространяться злостный сорняк борщевик Сосновского, начиная с обочин шоссейных и железных дорог, ЛЭП, газопроводов, различных полос отчуждения, и, захватывая все больше территорию населенных пунктов.

Площадь территории Рузского городского округа, зараженных борщевиком Сосновского составляет 4272,59 Га, в том числе:

- Земли сельскохозяйственного назначения – 2324,70 Га;

- Земли населенных пунктов – 443,33 Га;

- Земли промышленности – 38,05 Га;

- ГУДХ – 15,62 Га;

- Земли лесного фонда – 135,02 Га;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов – 15,83 Га;

- Категория земель не установлена – 6,01 Га;

- Земли, которые не стоят на учете – 1294,03 Га.

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) – многолетнее растение из семейства Сельдерейные, цикл развития которого длится от 2 до 7 лет и более.

Корень борщевика мясистый, стержневой, с боковыми ответвлениями. Стебель одиночный, полый, округлый, с 4- 6 междоузлиями, высотой до 3-3,5 метров. Листья розеточные, с длинными (80-100 см) дудчатыми черешками, листовая пластинка нередко достигает длины 100 см и ширины 110 см. Стеблевые листья уменьшаются снизу вверх. Соцветие – сложный многолучевой зонтик. Диаметр главного зонтика 40-60 см, боковых – 20-30 см. Цветки белые, пятилепестковые, имеют сильный запах нектара, привлекающий пчел. Плод распадается на два желтовато-соломенных полуплода – две семянки, издающие сильный запах эфирного масла. Масса 1000 семян 12-15 грамм, в своем большинстве они сохраняют всхожесть в почве до двух лет.

В первый год жизни борщевик Сосновского растет медленно, образуя к осени прикорневую розетку из 5-6 листьев. Это холодостойкое растение, листья и стебли его переносят заморозки до 5-6 градусов ниже нуля. Хорошо перезимовывает и при достаточном снежном покрове переносит морозы в 35 - 40 градусов ниже нуля. Весеннее отрастание листьев на второй и последующие годы жизни у борщевика начинается сразу же после схода снега.

Цветение у каждой отдельной особи борщевика Сосновского наступает лишь один раз за весь цикл развития. На 2-5-7-й год жизни растение обильно плодоносит и после созревания плодов полностью отмирает, так как у него на корневой шейке и корнях почки возобновления не закладываются.

Учитывая эту биологическую особенность растения, стратегия борьбы с борщевиком Сосновского должна быть, направлена в первую очередь на недопущение образования им семян и самый простой способ достичь этого периодическое окашивание растения.

Для уничтожения борщевика Сосновского разработан ряд методов борьбы с ним: механический, агротехнический, ручной и химический.

Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского достаточно эффективны, но требуют соблюдения мер безопасности.

При проведении скашивания следует учитывать, что в соке борщевика Сосновского содержатся биологически активные вещества – фурокума-рины. Попадая на открытые участки тела, они повышают чувствительность кожи к солнечным лучам, в результате чего на ней возникают покраснения, а часто и сильные ожоги. В связи с этим при выполнении работ по скашиванию на руках должны быть надеты плотные рукавицы, также не должны быть открытыми и другие части тела.

При попадании сока борщевика на кожу необходимо хорошо промыть это место мыльной водой, а затем полностью его изолировать с помощью одежды или бинта от попадания прямых солнечных лучей не менее, чем на двое суток.

Скашивание борщевика Сосновского позволяет снизить темпы его распространения, но, как правило, не приводит к гибели растений. Для уничтожения борщевика на небольших по площади земельных участках следует проводить его выкапывание с корнем предпочтительно на ранних фазах развития. Эти работы также должны выполняться в плотных рукавицах и защитной одежде.

**Химический метод.**

Другим методом уничтожения борщевика Сосновского является применение гербицидов. Согласно государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, для борьбы с борщевиком рекомендуется использовать следующие гербициды:

- Спрут;

- Зингер.

Применение гербицидов должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», также Правилами по охране труда работников агропромышленного комплекса при использовании пестицидов и агрохимикатов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20.06.03 г. № 899.

В настоящее время дикорастущие посевы сорняка борщевик Сосновского распространены на заброшенных землях, обочинах дорог. Он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений.

* + результате обследования территорий Рузского городского округа выявлено 4272,59 Га заросших борщевиком земель.

**2. Сроки и основные мероприятия реализации Подпрограммы**

Настоящая программа сформирована на основании проведенного анализа состояния засоренности территории Рузского городского округа борщевиком Сосновского.

Период реализации Программы составляет 5 (пять) лет: 2018 – 2022 гг.

Для определения критериев реализации программы и осуществления контроля реализации на всех этапах выполнения в программе планируется реализация основного мероприятия:

1) Борьба с борщевиком Сосновского

**Мероприятия программы.**

1. Окос территории, зараженной борщевиком Сосновского

2. Обработка территории, зараженной борщевиком Сосновского, гербицидами.

**3. Основные цели программы**

Программа направлена на сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Рузского городского округа, предотвращение распространения борщевика и исключение случаев травматизма среди населения.

**4. Финансирование Подпрограммы.**

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь средства из бюджета Рузского городского округа в сумме - 7 500,00 тыс. рублей.

**5. Конечные результаты и целевые показатели.**

К 2022 году планируется ликвидировать борщевик Сосновского на зараженной территории Рузского городского округа.

**6. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы**

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется координатором муниципальной программы формирует отчетность в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным Постановлением Главы Рузского городского округа от 08.11.2017г. № 2504.

**Адресный перечень территорий, зараженных борщевиком Сосновского**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием «Борьба с борщевиком Сосновского»**

**муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского»** на 2018-2022 годы

Муниципальный заказчик Администрация Рузского городского округа

Ответственный за выполнение мероприятия Управление благоустройства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Финансирование из бюджета Рузского городского округа | | | | | | | | |
| 1. | д. Андрейково | окос и обработка гербицидами | 26,7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 47,0 | 47,0 |  |  |
|  | д. Успенское | окос и обработка гербицидами | 21,8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 38,4 | 38,4 |  |  |
|  | с. Рождествено | окос и обработка гербицидами | 27 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 47,5 | 47,5 |  |  |
|  | д. Скирманово | окос и обработка гербицидами | 19,3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 34,0 | 34,0 |  |  |
|  | д. Нижнее Сляднево | окос и обработка гербицидами | 11,8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 20,7 | 20,7 |  |  |
|  | д. Мамошино | окос и обработка гербицидами | 11 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 19,4 | 19,4 |  |  |
|  | д. Буланино | окос и обработка гербицидами | 34,3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 60,4 | 60,4 |  |  |
|  | д. Варвариха, д. Городище | окос и обработка гербицидами | 7,6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 13,4 | 13,4 |  |  |
|  | с. Никольское | окос и обработка гербицидами | 9,8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 17,2 | 17,2 |  |  |
|  | д. Глиньково, д. Семенково | окос и обработка гербицидами | 14,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 25,5 | 25,5 |  |  |
|  | д. Сафониха | окос и обработка гербицидами | 25,6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 45,1 | 45,1 |  |  |
|  | д. Денисиха | окос и обработка гербицидами | 12,7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 22,4 | 22,4 |  |  |
|  | д. Верхнее Сляднево | окос и обработка гербицидами | 28,3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 49,8 | 49,8 |  |  |
|  | д. Ивойлово | окос и обработка гербицидами | 7,2 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 12,7 | 12,7 |  |  |
|  | с. Покровское | окос и обработка гербицидами | 1,2 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | д. Нововолково | окос и обработка гербицидами | 1 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 1,8 | 1,8 |  |  |
|  | д. Мытники | окос и обработка гербицидами | 0,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | д. Хотебцово | окос и обработка гербицидами | 0,7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 1,2 | 1,2 |  |  |
|  | д. Таблово | окос и обработка гербицидами | 14 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 24,6 | 24,6 |  |  |
|  | д. Михайловское | окос и обработка гербицидами | 15 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 26,4 | 26,4 |  |  |
|  | д. Шилово | окос и обработка гербицидами | 30 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 52,8 | 52,8 |  |  |
|  | д. Городище | окос и обработка гербицидами | 24 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 40,1 | 40,1 |  |  |
|  | д. Притыкино | окос и обработка гербицидами | 15,6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 25,5 | 25,5 |  |  |
|  | д. Алексино | окос и обработка гербицидами | 3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 5,3 | 5,3 |  |  |
|  | д. Березкино | окос и обработка гербицидами | 4,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 7,9 | 7,9 |  |  |
|  | д. Головинка | окос и обработка гербицидами | 0,1 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | д. Гомнино | окос и обработка гербицидами | 0,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | д. Грибцово | окос и обработка гербицидами | 1,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 2,6 | 2,6 |  |  |
|  | д. Деменково | окос и обработка гербицидами | 0,1 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | д. Еськино | окос и обработка гербицидами | 2 га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | д. Землино | окос и обработка гербицидами | 3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 5,3 | 5,3 |  |  |
|  | д. Златоусово | окос и обработка гербицидами | 0,8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  | д. Кожино | окос и обработка гербицидами | 1 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 1,8 | 1,8 |  |  |
|  | д. Колодкино | окос и обработка гербицидами | 7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 12,3 | 12,3 |  |  |
|  | д. Контемирово | окос и обработка гербицидами | 1,6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 2,8 | 2,8 |  |  |
|  | д. Лобково | окос и обработка гербицидами | 1 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 1,8 | 1,8 |  |  |
|  | д. Лыщиково | окос и обработка гербицидами | 32,7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 57,5 | 57,5 |  |  |
|  | д. Макеиха | окос и обработка гербицидами | 2 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | д. Марьино | окос и обработка гербицидами | 2 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | д. Мишинка | окос и обработка гербицидами | 3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 5,3 | 5,3 |  |  |
|  | д. Новоивановское | окос и обработка гербицидами | 3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 5,3 | 5,3 |  |  |
|  | д. Новомихайловское | окос и обработка гербицидами | 1,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 2,6 | 2,6 |  |  |
|  | д. Новоникольское | окос и обработка гербицидами | 0,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 0,9 | 0,9 |  |  |
|  | д. Петрищево | окос и обработка гербицидами | 3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 5,3 | 5,3 |  |  |
|  | д. Старо | окос и обработка гербицидами | 4 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | д. Старониколаево | окос и обработка гербицидами | 10,7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 18,8 | 18,8 |  |  |
|  | д. Тимофеево | окос и обработка гербицидами | 0,8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  | д. Федотово | окос и обработка гербицидами | 0,2 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  | д. Шелковка | окос и обработка гербицидами | 13,7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 24,1 | 24,1 |  |  |
|  | д. Ястребово | окос и обработка гербицидами | 0,1 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | п. Дорохово | окос и обработка гербицидами | 2,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 4,4 | 4,4 |  |  |
|  | п. Космодемьянский | окос и обработка гербицидами | 2,1 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 3,7 | 3,7 |  |  |
|  | с. Архангельское | окос и обработка гербицидами | 5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 8,8 | 8,8 |  |  |
|  | с. Богородское | окос и обработка гербицидами | 6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 10,6 | 10,6 |  |  |
|  | д. Деменково | окос и обработка гербицидами | 2 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | ОАО «АПК Космодемьянский» | окос и обработка гербицидами | 55,2 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 97,2 | 97,2 |  |  |
|  | д. Макеиха | окос и обработка гербицидами | 4 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 7,1 | 7,1 |  |  |
|  | п. Тучково | окос и обработка гербицидами | 34,43 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 60,6 | 60,6 |  |  |
|  | г. Руза | окос и обработка гербицидами | 10 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 17,6 | 17,6 |  |  |
|  | д. Редькино | окос и обработка гербицидами | 10 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 17,6 | 17,6 |  |  |
|  | д. Григорово | окос и обработка гербицидами | 12 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 21,1 | 21,1 |  |  |
|  | д. Барынино, д. Ваюхино | окос и обработка гербицидами | 17 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 29,9 | 29,9 |  |  |
|  | д. Заовражье, д. Неверово | окос и обработка гербицидами | 9 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 15,8 | 15,8 |  |  |
|  | д. Новогорбово | окос и обработка гербицидами | 4 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | д. Орешки | окос и обработка гербицидами | 8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 14,1 | 14,1 |  |  |
|  | д. Морево | окос и обработка гербицидами | 6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 10,6 | 10,6 |  |  |
|  | д. Вишенки | окос и обработка гербицидами | 8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 14,1 | 14,1 |  |  |
|  | д. Дробылево | окос и обработка гербицидами | 6,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 11,4 | 11,4 |  |  |
|  | д. Иваново | окос и обработка гербицидами | 4 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | д. Кокшино | окос и обработка гербицидами | 13,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 23,8 | 23,8 |  |  |
|  | д. Курово | окос и обработка гербицидами | 6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 10,6 | 10,6 |  |  |
|  | д. Лидино | окос и обработка гербицидами | 3,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 6,2 | 6,2 |  |  |
|  | д. Лидино | окос и обработка гербицидами | 9,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 16,7 | 16,7 |  |  |
|  | д. Лихачево | окос и обработка гербицидами | 15 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 26,4 | 26,4 |  |  |
|  | д. Овсяники | окос и обработка гербицидами | 12 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 21,1 | 21,1 |  |  |
|  | д. Сумароково | окос и обработка гербицидами | 15 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 26,4 | 26,4 |  |  |
|  | д. Трубицино | окос и обработка гербицидами | 1,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 2,6 | 2,6 |  |  |
|  | д. Филатово | окос и обработка гербицидами | 7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 12,3 | 12,3 |  |  |
|  | вдоль а/д Руза-Палашкино | окос и обработка гербицидами | 6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 10,6 | 10,6 |  |  |
|  | вдоль а/д Ватулино-Вандово | окос и обработка гербицидами | 12 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 21,1 | 21,1 |  |  |
|  | д. Костино | окос и обработка гербицидами | 3 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 5,3 | 5,3 |  |  |
|  | д. Чепасово | окос и обработка гербицидами | 2 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 3,5 | 3,5 |  |  |
|  | а/д Нестерово-Тучково | окос и обработка гербицидами | 6 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 10,6 | 10,6 |  |  |
|  | вдоль р. Москвы и а/д Нестерово-Тучково | окос и обработка гербицидами | 10 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 17,6 | 17,6 |  |  |
|  | вдоль р. Рузы | окос и обработка гербицидами | 15 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 26,4 | 26,4 |  |  |
|  | д. Ватулино | окос и обработка гербицидами | 9 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 15,8 | 15,8 |  |  |
|  | д. Чепасово | окос и обработка гербицидами | 8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 14,1 | 14,1 |  |  |
|  | д. Ракитино, д. Костино | окос и обработка гербицидами | 12 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 21,1 | 21,1 |  |  |
|  | п. Горбово, д. Тишино | окос и обработка гербицидами | 8 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 14,1 | 14,1 |  |  |
|  | г. Руза- д. Клементьево | окос и обработка гербицидами | 7 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 12,3 | 12,3 |  |  |
|  | д. Брыньково | окос и обработка гербицидами | 4,87 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 8,6 | 8,6 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: | окос и обработка гербицидами | 854,5 Га | 2018 | бюджет Рузского городского округа | 1500,0 | 1500,0 |  |  |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия программы (подпрограммы)**[**\***](#P1372) | **Источник финансирования**[**\*\***](#P1373) | **Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия**[**\*\*\***](#P1374) | **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**[**\*\*\*\***](#P1375) | **Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия**[**\*\*\*\*\***](#P1376) |
| Программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Рузского городского округа» | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на окос и обработку 4272,59 Га территории химическими средствами | **7500,00 тыс. руб.**, **2018г**. – 1 500,0 тыс.руб., **2019г.** – 1 500,0 тыс.руб., **2020г.** – 1 500,0 тыс.руб., **2021г.** –1 500,0 тыс.руб., **2022г.** –1 500,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1  Окос территории, зараженной борщевиком Сосновского | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на окос 4272,59 Га зараженных борщевиком Сосновского | **6 500,00 тыс. руб.**, **2018г**. – 500,0 тыс.руб., **2019г.** – 500,0 тыс.руб., **2020г.** – 500,0 тыс.руб., **2021г.** –500,0 тыс.руб., **2022г.** –500,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2  Обработка территории, зараженной борщевиком Сосновского, гербицидами | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на обработку 4272,59 Га территории химическими средствами | **11 000,00 тыс. руб.**, **2018г**. – 1 000,0 тыс.руб., **2019г.** – 1 000,0 тыс.руб., **2020г.** – 1 000,0 тыс.руб., **2021г.** –1 000,0 тыс.руб., **2022г.** –1 000,0 тыс.руб. |  |