АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2013 г. №3740

Об утверждении муниципальной программы

Рузского муниципального района

«Газификация населенных пунктов Рузского

муниципального района на 2014-2017 годы»

Рузского муниципального района Московской области

В соответствии с Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 06.08.2013 г. №2358 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района», Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2013 г. №726/39 «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом Рузского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Рузского муниципального района « Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2014-2017 годы»

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Рузского муниципального района от 06.08.2012 №3072 «Об утверждении долгосрочной целевой  программы «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2012-2015 годы» с 01 января 2014 года.

3 Установить срок действия долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2012-2015 года» по 31 декабря 2013 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте Администрации Рузского муниципального района в сети «Интернет»

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рузского муниципального района Бабкина В.Ю.

Глава Рузского муниципального района                                                        О.А. Якунин

Утверждена

Постановлением Администрации

Рузского муниципального района

от 11.12. 2013 № 3740

Муниципальная программа

Рузского муниципального района

«Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района

на 2014-2017 годы»

|  | Паспорт |  |
| --- | --- | --- |
|  | муниципальной программы Рузского муниципального района"Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района 2014- 2017 гг." |  |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Рузского муниципального района "Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района Московской области 2014- 2017 гг." |
| Цели муниципальной программы | -обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Рузского муниципального района Московской, в том числе путем синхронизации мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года»; |
|  | - создание условий для развития экономики Рузского муниципального района с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса; |
|  | - повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Рузского муниципального района |
|  | - создание условий для перевода систем газораспределения населенных пунктов Рузского муниципального района с сжиженного углеводородного газа на природный газ и перевода 8-ми котельных с иных видов топлива на природный газ; |
|  | - внедрение энергоресурсосберегающих технологий; |
|  | - повышение инвестиционной привлекательности Рузского муниципального района и развитие инвестиционной активности субьектов экономики. |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение социально-экономических условий жизни населения Рузского муниципального района Московской области, содействие проведению реформы жилищно- коммунального хозяйства; |
| Координатор муниципальной программы | заместитель Главы администрации Рузского муниципального района Бабкин В.Ю. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Рузского муниципального района, Управление коммунального хозяйства,транспорта, связи, архитектурной и градостроительной деятельности Администрации Рузского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего в т.ч. по годам | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| средства бюджета Рузского муниципального района | 12700,00 | 3800,00 | 4300,00 | 4600,00 | 0,00 |
| другие источники | 341909,10 | 159903,10 | 122406,00 | 17700,00 | 41900,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | газификация 17-ти населенных пунктов с общим количеством постоянно зарегистрированных граждан 8467 человек, общая протяженность вновь построенных и введенных газопроводов высокого, средннего и низкого давлений 63,65км. |

- Характеристика проблемы газификации Рузского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения комплексными  методами

Муниципальная программа Рузского муниципального района «Газификация  населенных пунктов Рузского муниципального района   на 2014-2017 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Московской области от 11.09.2013 № 726/39 о внесении изменений в Постановление  Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017года» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 30.05.2006 №467/16, от 07.06.2007 № 415/21, от 26.12.2007 от №1029/47, от 28.05.2008 № 395/19, от 05.12.2008 №1077/47, от 23.06.2009 №500/25, от 12.01.2010 № 4/56, от 25.05.2010 №372/21, от 15.12.2010 №1109/58, от 29.12. 2011 №1683/53, от 05.05.2012 №693/17,от 04.07.2013 №494/26), постановлением Администрации Рузского муниципального района Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 06.08.2013г № 2358 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района» и от 10.09.2013 № 2727 «О перечне муниципальных программ Рузского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2014 года» .

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских работ на 31357,00 тысяч рублей , строительно-монтажных работ – на  323252,10 тысяч рублей.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Рузского муниципального района Московской области, администраций городских и сельских поселений Рузского муниципального района, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Газификация   населенных пунктов Рузского муниципального района  Московской области позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 8467 человек, постоянно проживающих в Рузском муниципальном районе  Московской области, а так же для газоснабжения новых производств  в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

- Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации  населенных  пунктов Рузского муниципального  района, в том числе путем синхронизации мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года»

-  создание условий для развития экономики Рузского муниципального района с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

-   повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для перевода систем газораспределения населенных пунктов Рузского муниципального района с сжиженного углеводородного газа на природный газ и перевода 8-ми котельных с иных видов топлива на природный газ;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

- повышение инвестиционной привлекательности Рузского муниципального района и развитие инвестиционной активности субъектов экономики

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

- улучшение социально-экономических условий жизни населения Рузского муниципального района Московской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

- предполагается построить около 63,65 км.  газораспределительных сетей высокого, среднего  и низкого давлений ,

- газифицировав 17(семнадцать)  населенных пунктов;

- создать условия для предоставления, 8467 чел. постоянно проживающих в населенных пунктах  Рузского муниципального района Московской области включенных в данную Программу, возможности пользования природным газом.

- Сроки и этапы реализации Программы.

Настоящая Программа сформирована на основе анализа потребности муниципального образования «Рузский муниципальный район» Московской области в газификации. Сроки строительства газораспределительных сетей скоординированы со сроками Программы Правительства Московской области « Развитие газификации в  Московской области до 2017года».

Период реализации Программы составляет 4 (четыре) года:   2014,2015,2016,2017 годы.

2014,2015,2016,2017 годы - предусматривает:

- разработку проектно – сметной документации необходимой для создания системы газоснабжения  населенных пунктов.

- выполнение основных мероприятий по строительству газораспределительных сетей.

Завершение каждого этапа оценивается по количественным и качественным показателям в установленном порядке. В результате осуществления системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение поставленных настоящей Программой целей.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь   354609,10 тысяч рублей, из них:

на проектно-изыскательские работы –      31357,00 тысяч рублей,

на выполнение строительно-монтажных работ –  323252,10 тысяч рублей

Источниками финансирования Программы являются:

-   средства местного бюджета; бюджетов городских и сельских поселений; привлечённые средства -    средства, предусмотренные в мероприятиях по развитию газификации согласно  Постановления Правительства Московской области   от  11.09.2013 № 726/39, средства граждан и иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий предусмотренных в муниципальной программе определяется следующим образом:

- стоимость проектных и изыскательских работ определяется  на основании «Справочника базовых цен на проектные работы для  строительства газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений»  Москва 2006 Росстрой с учетом индекса  к сметно-нормативной базе 2001года.

- стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании пересчета утвержденной сметной документации  на коэффициент на момент начало строительства объекта.

5. Организационный и экономический механизмы реализации Программы

В рамках выполнения проектирования и строительства объектов, указанных в  приложении № 2 к  Программе, Администрация Рузского муниципального района Московской области   осуществляет контроль  за её  реализацией.

Министерство  финансов Московской области по обращению органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, оказывает содействия в привлечении под гарантии муниципальных образований Московской области средств для выполнения мероприятий по газификации, в рамках Постановления Правительства Московской области   от 11.09.2013 № 726/39 о внесении изменений в Постановление  Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017года» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 30.05.2006 № 467/16, от 07.06.2007 № 415/21, от 26.12.2007 от № 1029/47,

от 28.05.2008 № 395/19, от 05.12.2008 № 1077/47, от 23.06.2009 № 500/25, от 12.01.2010

№ 4/56, от 25.05.2010 № 372/21, от 15.12.2010 № 1109/58, от 29.12. 2011 № 1683/53, от 05.05.2012 № 693/17, от 04.07.2013 №494/26).

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемки законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации  населенных пунктов Рузского муниципального района   на 2014-2017 годы приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке по согласованию с Министерством энергетики Московской области.

6.Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Реализация настоящей Программы позволит (Приложение №3)  :

- повысить уровень газификации территории Рузского муниципального района Московской области, газифицировав 17 (семнадцать)    населенных пункта Рузского муниципального района Московской области и создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям 8467 чел. постоянно проживающих в Рузском муниципальном районе Московской области;

- построить 63,65 км газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давлений;

- улучшить экологическую обстановку в Рузском муниципальном районе Московской области.

7. Контроль   за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы – Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной  Администрации Рузского муниципального района Московской области.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной Администрации Рузского муниципального района Московской области  раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Управление экономического развития и АПК оперативный отчет по форме согласно Приложения № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 06.08.2013г № 2358 (далее - Порядок).

Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной Администрации Рузского муниципального района Московской области ежегодно готовить годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 01 марта года следующего за отчетным периодом представляет его в Управление экономического развития и АПК   согласно  Приложения № 3,4 к Порядку.

После окончания срока реализации муниципальной программы Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной Администрации Рузского муниципального района Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего  за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации согласно    Приложения № 3,4 к Порядку.

Глава Рузского

муниципального района                                                                                            О.А. Якунин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе Рузского муниципального района "Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района 2014-2017годы" |
| Перечень мероприятий |  |
| по обеспечению газификации населенных пунктов Рузского муниципального района 2014-2017 годы |  |
| № п/п | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км / ) | Количество постоянно зарегистрированных граждан | Ст-сть работ, тыс руб. | в том числе |  |
|  |  |  |  | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация ж/д № 10 ул. Московская пос. Дорохово | 96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПа 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПа 0,25км) |  | 3774,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3774,10 | 0,00 | 3774,10 | 0,00 |
| 3 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 260 | 10681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10681,00 | 0,00 | 0,00 | 10681,00 |
| 4 | Газификация дер. Лыщиково | 260 | 4800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 5 | Газификация дер. Колодкино | 198 | 4200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 6 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 1124 | 7257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7257,00 | 0,00 | 0,00 | 7257,00 |
| 7 | Газификация дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 6,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 550 | 3200,00 | 3200,00 | 1800,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация муниципального жилого фонда с. Богородское |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: |  | 34212,10 | 6400,00 | 1800,00 | 1600,00 | 3000,00 | 27812,10 | 0,00 | 3874,10 | 23938,00 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 102 | 5700,00 | 2300,00 | 300,00 | 2000,00 | 0,00 | 3400,00 | 400,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация д. Мытники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 6 | 2200,00 | 2200,00 | 200,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 1095 | 18800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18800,00 | 0,00 | 0,00 | 18800,00 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 1755 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет | 588 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 5,6км) | 1754 | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4100,00 | 0,00 | 4100,00 | 0,00 |
| 7 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 612 | 7000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 4,0км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 550 | 8893,00 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 5893,00 | 3393,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 9 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 131 | 6500,00 | 1800,00 | 800,00 | 1000,00 | 0,00 | 4700,00 | 1500,00 | 3200,00 | 0,00 |
| 10 | Газопровод к пос. Брикет | 588 | 9185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9185,00 | 0,00 | 0,00 | 9185,00 |
| 11 | Газификация пос. Брикет | 588 | 11400,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 |
|  | Итого: |  | 81778,00 | 12700,00 | 2800,00 | 7500,00 | 2400,00 | 69078,00 | 5293,00 | 26800,00 | 36985,00 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Сумароково | 124 | 4800,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 3300,00 |
| 3 | Газификация муниципального жилого фонда дер. Сумароково |  | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 148 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 600,00 | 2400,00 |
| 5 | Газификация жилых домов №№ 1б,2б,3б,6б,8б,10,12,16,18,19,20 дер. Лидино |  | 2200,00 | 1000,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 1200,00 | 200,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 10800,00 | 3300,00 | 400,00 | 1400,00 | 1500,00 | 7500,00 | 200,00 | 1600,00 | 5700,00 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос.Горбово монтаж ВДГО ул. Пионерская д.2а; ул. Первомайская д 1 кв.2 |  | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Марс (Р=0,6МПа 1,0км; ГРПШ; Р=0,03МПа 1,5км) | 39 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 800,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 1430 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 4 | Газификация дер. Писарево ( Р=0,005МПа 0,5км) | 44 | 1100,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация дер.Глухово- два жилых дома № 6(35кв.) и № 13 (18 кв-р) | 141 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 800,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация дер. Глухово |  | 4800,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 |
| 7 | Газификация дер. Горбово (Р=0,06МПа 0,6км, ШРП, Р=0,005МПа 1,5км) | 14 | 2907,00 | 1607,00 | 607,00 | 1000,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 8 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево |  | 1600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 16207,00 | 4957,00 | 607,00 | 2350,00 | 2000,00 | 11250,00 | 1600,00 | 6850,00 | 2800,00 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 2435 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 | 66000,00 |
| 2 | Газификация муниципального жилого фонда пос. Колюбакино |  | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Коковино | 28 | 6000,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 |
| 4 | Газификация дер. Ладыгино | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 661 | 1400,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  | 76000,00 | 2000,00 | 0,00 | 700,00 | 1300,00 | 74000,00 | 0,00 | 3300,00 | 70700,00 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2-ая очередь объекта: Газопровод от д. Волково сельского поселения Волковское до пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское (16км) |  | 118812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118812,00 | 0,00 | 0,00 | 118812,00 |
|  | Итого: |  | 118812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118812,00 | 0,00 | 0,00 | 118812,00 |
|  | Городское поселение Тучково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц р.п. Тучково | 17381 | 16800,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 14800,00 |
|  | Итого: |  | 16800,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 14800,00 |
|  | Всего: |  | 354609,10 | 31357,00 | 5607,00 | 13550,00 | 12200,00 | 323252,10 | 7093,00 | 42424,10 | 273735,00 |

| № п/п | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км ) | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |
|  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 100,00 |  | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПА, 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПА 0,25км) | 3774,10 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3774,10 |  | 3774,10 | 0,00 |
| 3 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 10681,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 10681,00 |  | 0,00 | 10681,00 |
| 4 | Газификация дер. Лыщиково | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация дер. Колодкино | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 7257,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7257,00 |  |  | 7257,00 |
| 7 | Газификация муниципального жилого фонда ул. Сосновая дер. Мишинка (Р=1,2МПа 6,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 3200,00 | 3200,00 | 1800,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация муниципального жилого фонда с. Богородское | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 25212,10 | 3400,00 | 1800,00 | 1600,00 | 0,00 | 21812,10 | 0,00 | 3874,10 | 17938,00 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация д. Мытники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 18800,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 18800,00 |  |  | 18800,00 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 1500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1500,00 |  | 1500,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 5,6км) | 2200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2200,00 |  | 2200,00 | 0,00 |
| 7 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 8 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 4,0км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 9 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 1800,00 | 1800,00 | 800,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Газопровод к пос. Брикет | 9185,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 9185,00 |  |  | 9185,00 |
| 11 | Газификция пос. Брикет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 36985,00 | 2800,00 | 800,00 | 2000,00 | 0,00 | 34185,00 | 0,00 | 6200,00 | 27985,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Сумароково | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газификация муниципального жилого фонда дер. Сумароково | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 3000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3000,00 |  | 600,00 | 2400,00 |
| 5 | Газификация жилых домов №№ 1б,2б,3б,6б,8б,10,12,16,18,19,20 дер. Лидино | 1000,00 | 1000,00 | 400,00 | 600,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 4000,00 | 1000,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 600,00 | 2400,00 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос.Горбово монтаж ВДГО ул. Пионерская д.2а; ул. Первомайская д 1 кв.2 | 500,00 | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  |
| 2 | Газификация дер. Марс (Р=0,6МПа 1,0км; ГРПШ; Р=0,03МПа 1,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 1200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1200,00 |  | 1200,00 | 0,00 |
| 4 | Газификация дер. Писарево ( Р=0,005МПа 0,5км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Газификация дер.Глухово- два жилых дома № 6(35кв.) и № 13 (18 кв-р) | 1800,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1800,00 | 800,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация дер. Глухово | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Газификация дер. Горбово (Р=0,06МПа 0,6км, ШРП, Р=0,005МПа 1,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 4100,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 3250,00 | 800,00 | 2450,00 | 0,00 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 33000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 33000,00 |  | 0,00 | 33000,00 |
| 2 | Газификация муниципального жилого фонда пос. Колюбакино | 1000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |
| 3 | Газификация дер. Коковино | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Газификация дер. Ладыгино | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 34000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34000,00 | 0,00 | 1000,00 | 33000,00 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | 2-ая очередь объекта: Газопровод от д. Волково сельского поселения Волковское до пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское (16км) | 59406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59406,00 | 0,00 | 0,00 | 59406,00 |
|  | Итого: | 59406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59406,00 | 0,00 | 0,00 | 59406,00 |
|  | Городское поселение Тучково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц р.п. Тучково | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | 163703,10 | 8050,00 | 3000,00 | 5050,00 | 0,00 | 155653,10 | 800,00 | 14124,10 | 140729,00 |

|  | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км / ) | 2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |
|  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПА, 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПА 0,25км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Газификация дер. Лыщиково | 1000,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация дер. Колодкино | 1000,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Газификация дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 6,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация муниципального жилого фонда с. Богородское | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 2300,00 | 2300,00 | 300,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Газификация д. Мытники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 |  | 1500,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 5,6км) | 1900,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1900,00 |  | 1900,00 | 0,00 |
| 7 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 3000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |
| 8 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 4,0км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 3000,00 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 9 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 4700,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 4700,00 | 1500,00 | 3200,00 | 0,00 |
| 10 | Газопровод к пос. Брикет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 11 | Газификция пос. Брикет | 1400,00 | 1400,00 |  |  | 1400,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 20300,00 | 6700,00 | 1800,00 | 3500,00 | 1400,00 | 13600,00 | 1500,00 | 12100,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3,00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Сумароково | 1000,00 | 1000,00 |  |  | 1000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газификация муниципального жилого фонда дер. Сумароково | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация жилых домов №№ 1б,2б,3б,6б,8б,10,12,16,18,19,20 дер. Лидино | 1200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1200,00 | 200,00 | 1000,00 |  |
|  | Итого: | 2200,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1200,00 | 200,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос.Горбово монтаж ВДГО ул. Пионерская д.2а; ул. Первомайская д 1 кв.2 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Марс (Р=0,6МПа 1,0км; ГРПШ; Р=0,03МПа 1,5км) | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 800,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Газификация дер. Писарево ( Р=0,005МПа 0,5км) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация дер.Глухово- два жилых дома № 6(35кв.) и № 13 (18 кв-р) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация дер. Глухово | 1800,00 | 1800,00 |  |  | 1800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Газификация дер. Горбово (Р=0,06МПа 0,6км, ШРП, Р=0,005МПа 1,5км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 8 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево | 1000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 5600,00 | 2300,00 | 0,00 | 500,00 | 1800,00 | 3300,00 | 800,00 | 2500,00 | 0,00 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 33000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 33000,00 |  | 0,00 | 33000,00 |
| 2 | Газификация муниципального жилого фонда пос. Колюбакино | 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 3 | Газификация дер. Коковино | 1200,00 | 1200,00 |  |  | 1200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Газификация дер. Ладыгино | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 700,00 | 700,00 |  | 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 35700,00 | 1900,00 | 0,00 | 700,00 | 1200,00 | 33800,00 | 0,00 | 800,00 | 33000,00 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | 2-ая очередь объекта: Газопровод от д. Волково сельского поселения Волковское до пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское (16км) | 59406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59406,00 | 0,00 | 0,00 | 59406,00 |
|  | Итого: | 59406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59406,00 | 0,00 | 0,00 | 59406,00 |
|  | Городское поселение Тучково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц р.п. Тучково | 1500,00 | 1500,00 |  |  | 1500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | 126706,00 | 15400,00 | 1800,00 | 4700,00 | 8900,00 | 111306,00 | 2500,00 | 16400,00 | 92406,00 |

|  | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км / ) | 2016 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |
|  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПА, 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПА 0,25км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Газификация дер. Лыщиково | 800,00 | 800,00 |  |  | 800,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация дер. Колодкино | 200,00 | 200,00 |  |  | 200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Газификация дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 6,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация муниципального жилого фонда с. Богородское | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 3400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3400,00 | 400,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация д. Мытники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 2200,00 | 2200,00 | 200,00 | 2000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 5,6км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 7 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 3000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3000,00 |  | 3000,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 4,0км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 5893,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 5893,00 | 3393,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 9 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 10 | Газопровод к пос. Брикет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 11 | Газификция пос. Брикет | 1000,00 | 1000,00 |  |  | 1000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 15493,00 | 3200,00 | 200,00 | 2000,00 | 1000,00 | 12293,00 | 3793,00 | 8500,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Сумароково | 500,00 | 500,00 |  |  | 500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газификация муницпального жилого фонда дер. Сумароково | 800,00 | 800,00 |  | 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Газификация жилых домов №№ 1б,2б,3б,6б,8б,10,12,16,18,19,20 дер. Лидино | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос.Горбово монтаж ВДГО ул. Пионерская д.2а; ул. Первомайская д 1 кв.2 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Газификация дер. Марс (Р=0,6МПа 1,0км; ГРПШ; Р=0,03МПа 1,5км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Газификация дер. Писарево ( Р=0,005МПа 0,5км) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  | 600,00 |  |
| 5 | Газификация дер.Глухово- два жилых дома № 6 (35кв.) и № 13 (18 кв-р) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Газификация дер. Глухово | 200,00 | 200,00 |  |  | 200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 7 | Газификация дер. Горбово (Р=0,06МПа 0,6км, ШРП, Р=0,005МПа 1,5км) | 1607,00 | 1607,00 | 607,00 | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 2407,00 | 1807,00 | 607,00 | 1000,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация муниципального жилого фонда пос. Колюбакино | 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 800,00 |  | 800,00 |  |
| 3 | Газификация дер. Коковино | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Газификация дер. Ладыгино | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 700,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |
|  | Итого: | 1600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | 2-ая очередь объекта: Газопровод от д. Волково сельского поселения Волковское до пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское (16км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городское поселение Тучково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц р.п. Тучково | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | 22300,00 | 7907,00 | 807,00 | 3800,00 | 3300,00 | 14393,00 | 3793,00 | 10600,00 | 0,00 |

|  | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км / ) | 2017 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |
|  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПА, 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПА 0,25км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Газификация дер. Лыщиково | 3000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  | 0,00 | 3000,00 |
| 5 | Газификация дер. Колодкино | 3000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  | 0,00 | 3000,00 |
| 6 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Газификация дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 6,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Газификация муниципального жилого фонда с. Богородское | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация д. Мытники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 5,6км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 7 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 8 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 2,5км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 9 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 10 | Газопровод к пос. Брикет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 11 | Газификция пос. Брикет | 9000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 9000,00 |  | 0,00 | 9000,00 |
|  | Итого: | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Сумароково | 3300,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3300,00 |  |  | 3300,00 |
| 3 | Газификация муницпального жилого фонда дер. Сумароково | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация жилых домов №№ 1б,2б,3б,6б,8б,10,12,16,18,19,20 дер. Лидино | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 3300,00 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос.Горбово монтаж ВДГО ул. Пионерская д.2а; ул. Первомайская д 1 кв.2 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Газификация дер. Марс (Р=0,6МПа 1,0км; ГРПШ; Р=0,03МПа 1,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Газификация дер. Писарево ( Р=0,005МПа 0,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | Газификация дер.Глухово- два жилых дома № 6(35кв.) и № 13 (18 кв-р) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация дер. Глухово | 2800,00 | 0,00 |  |  |  | 2800,00 |  |  | 2800,00 |
| 7 | Газификация дер. Горбово (Р=0,06МПа 0,6км, ШРП, Р=0,005МПа 1,5км) | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 |  |
| 8 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4100,00 | 0,00 | 1300,00 | 2800,00 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация муниципального жилого фонда пос. Колюбакино | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Газификация дер. Коковино | 4700,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 4700,00 |  | 0,00 | 4700,00 |
| 4 | Газификация дер. Ладыгино | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 4700,00 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | 2-ая очередь объекта: Газопровод от д. Волково сельского поселения Волковское до пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское (16км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Городское поселение Тучково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц р.п. Тучково | 14800,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 14800,00 |  | 0,00 | 14800,00 |
|  | Итого: | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 14800,00 |
|  | Всего: | 41900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41900,00 | 0,00 | 1300,00 | 40600,00 |
|  | Начальник Управления КХ, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной деятельности Администрации Рузского муниципального района |  |  |  | Л.П. Кореневская |

Приложение №2

к муниципальной программе Рузского

муниципального района «Газификация

населенных пунктов Рузского

муниципального района на 2014-2017 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы Рузского муниципального района

«Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2014-2017 годы»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 – газификация населенных пунктов Рузского муниципального района | Реализация программы Правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до2017 года» от 11.09.2013 №726/39 | Итого | 2014-2017 |  | 354609,10 | 163703,10 | 126706,00 | 22300,00 | 41900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | Управление КХ, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной деятельности Администрации Рузского муниципального района | Газификация 17-ти населенных пунктов с общим количеством постоянно зарегистрированных граждан 8467 человек, общая протяженность вновь построенных и введенных газопроводов в эксплуатацию высокого, среднего и низкого давления 63,65 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 285935,00 | 140729,00 | 101306,00 | 3300,00 | 40600,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  |  | 12700,00 | 3800,00 | 4300,00 | 4600,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | 55974,10 | 19174,10 | 21100,00 | 14400,00 | 1300,00 |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе Рузского

муниципального района «Газификация

населенных пунктов Рузского

муниципального района на 2014-2017 годы»

|  |  |  | Форма оценки результатов реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программы Рузского муниципального района " Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района 2014-2017гг." |  |  |
| №№ п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.рублей) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тысяч рублей) | Количественные и качественные целевые показатели, характиризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 20___год | Достигнутое значение показателя на 20___год |
|  |  | бюджет Рузского муниципального района | другие источники | бюджет Рузского муниципального района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение №3

к муниципальной программе Рузского

муниципального района «Газификация

населенных пунктов Рузского

муниципального района на 2014-2017 годы»

Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы «Газификация

населенных пунктов Рузского муниципального района 2014-2017 годы»

за январь -                    20___года

муниципальный заказчик-

источник финансирования-

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20___год (тыс. рублей) | Выполнено (тыс. рублей) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку | Профинансировано (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Руководитель                                                                                                                                                        Подпись