ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Рузский городской округ

Наименование проекта Выполнение работ по текущему ремонту: автомобильная дорога д. Козлово, ул. Офицерская (реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |  |  |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | Экономия в результате конкурсных процедур |
| 3573036,00 | 2801260,00 | 732472,00 | 39304,00 | 3573036,00 | 2801260,00 | 732472,00 | 39304,00 | 3108539,58 | 2437094,84 | 637250,28 | 34194,46 | 464496,42 |  |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

2.  Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: без нарушений.

3.  Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) – 03 ноября 2023 г.;

4.  Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта – 31 декабря 2023 г.

5.  К отчету прилагаются на 8 листах: (фотографии  объекта по итогам реализации  проекта  -  до  начала  работ,  промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Ваничкина Жанна Петровна                                      ____________

(Ф.И.О.)                                              (подпись)

Глава городского округа:

Пархоменко Николай Николаевич                             ____________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)

М.П.

Дата «___»______________ 20__ г.