****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.11.2022 №5513 (с изменениями от 20.03.2023 № 1348)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 № 5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. В связи с технической ошибкой, внести изменения в адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия муниципальной программы Рузского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» мероприятие 01.02: Благоустройство лесопарковых зон п. 3.1 муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»,утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.11.2022 №5513 (с изменениями от 20.03.2023 № 1348) и изложить ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Кобелева С.В.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Верно: Начальник общего отдела О.П. Гаврилова

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

Масловский Андрей Джоржевич

Отдел благоустройства, начальник отдела

+7-496-27-20-029, blagoustroystvo.rgo@gmail.com

Приложение

к постановлению Администрации

Рузского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

**Администрация Рузского городского округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

г. Руза

2023

Паспорт

муниципальной программы Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа С.В. Кобелев | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского городского округа (Управление дорожной деятельности и благоустройства, Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства) | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Рузского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Управление дорожной деятельности и благоустройства | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление дорожной деятельности и благоустройства, Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства | | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | *Управление дорожной деятельности и благоустройства* | | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | | | | | | | |
| - Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. Создание благоприятных условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 187 023,63 | 164 701,93 | 11 325,65 | 10 996,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2 009 801,71 | 832 970,80 | 584 512,16 | 589 087,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего, в том числе по годам: | 2 178 425,14 | **997 672,73** | **595 837,81** | **600 083,56** | **0,00** | **0,00** | |

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - Программа) является повышение качества и комфорта городской среды на территории Рузского городского округа Московской области.

Законом Московской области Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (ред. от 21.02.2023) «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории Рузского городского округа, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Одной из наиболее острых проблем Рузского городского округа остаются вопросы повышения качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. В рамках приоритетного Проекта муниципальные учреждения оснащаются коммунальной (специализированной) техникой.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ, подбором оптимального парка техники и выполнения технологических режимов. В силу Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия в сфере благоустройства относятся к вопросам местного значения городского округа. Закон Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ (ред. от 08.06.2021) "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 N 17/110-П) определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с целью создания комфортных условий проживания граждан.

Основными особенностями содержания территории являются:

- сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание);

- повышение требований к оперативности выполнения этих работ;

- неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей;

- большое количество технологических процессов и операций, таких как мойка, поливка, уборка, сгребание, распределение реагентов и т.д.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

Кроме дворовых территорий в Рузском городском округе имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Также на территории Рузского городского округа присутствует ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Рузского городского округа с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территорий населенных пунктов соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рузского городского округа;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственных доступ и использование объектов благоустройства;

выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Рузского городского округа;

создание комфортной световой среды посредством контроля качества эксплуатации систем наружного освещения, оснащения зданий архитектурно-художественной подсветкой, замены всех светильников наружного освещения на энергоэффективные к 2024 году.

На территории Рузского городского округа расположены 637 многоквартирных домов, из которых 51 дома блокированной застройки, и 23 дома находятся в ведении ведомств и организаций.

Частью формирования современной городской среды является качество проживания населения в жилых домах.

Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и формирование новых общественных пространств, а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

За последние годы приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями в рамках проекта «Светлый город». В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы.

В рамках реализации Закона Московской области от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ (ред. от 06.07.2021) "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 27.06.2013 N 9/57-П администрацией Рузского городского округа внесены в региональную программу 536 многоквартирных дома.

С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы помимо выполнения мероприятий в пятилетний срок по благоустройству и содержанию территорий, выполнения планов капитального ремонта и текущего ремонта подъездов с учётом рекомендаций Минстроя России предполагается участие граждан в ряде мероприятию по формированию современной городской среды.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» предусматривает более активное участие граждан, в том числе, учет мнения граждан при формировании программ, организация и проведение муниципальных форумов Управдом с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт Администрации о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

1. **Структура муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из трёх подпрограмм:

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

1. **Основная цель Программы**

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Рузского городского округа Московской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустроенных территорий Рузского городского округа;

- развитие электросетевого хозяйства на территории Рузского городского округа;

- выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на территории Рузского городского округа.

3) целевые показатели муниципальной программы Московской области:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03 |
| 2. | Количество установленных детских, игровых площадок | | Обращение | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.03 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица, не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.04, 1.F2.05 |
| 2. | | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | | Отраслевой показатель | Единица | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.F2.01 |
| 2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.01 |
| 3. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 4. | Количество приобретенной коммунальной техники | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.04 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.17 |
| 6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 7. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 1 416 720,92 | 1 416 720,92 | 1 416 720,92 | 1 416 720,92 | 0 | 0 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 8. | Замена детских игровых площадок | | Отраслевой показатель | Единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.01.20 |
| 9. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | | Отраслевой показатель | Единица | 6 140 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.22 |
| 10. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.23 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Указывается принадлежность показателя к:

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Показатели** | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 1.2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |
| 1.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед., не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, с нарастающим итогом |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 1.5. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 1.6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия |
| 1.7. | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области |
| 1.8. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.9. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.10. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 1.11. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.12. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.13. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | **Результаты** | | |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.2. | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.3. | Благоустроены скверы | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.4. | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием –победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 2.5. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел. |
| 2.6. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 2.7. | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 2.8. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий с наружным освещением, устроенным в отчетном периоде, включающая сумму количеств территорий частей улиц (проездов, набережных) с наружным освещением, на которых до реализации мероприятий с использованием средств субсидии наружное освещение отсутствовало.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии с указанием территорий, обеспечивающих влияние на увеличение в муниципальном образовании на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах. |
| 2.9. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 2.10. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств. |
| 2.11. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.12. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 2.13. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 2.15. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 2.16. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.17. | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 2.18. | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.19. | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 2.20. | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.21. | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 2.22. | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 2.23. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.24. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 2.25. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.26. | Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ городского округа |
| 2.27. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.28. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.29. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.30. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 2.31. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.32. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.33. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.34. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет бюджетных средств | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 2.35. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий |
| 2.36. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.37. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| 2.38. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.39. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.40. | Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием –победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 2.41. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парко, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджета муниципального образования Московской области. |
| 2.42. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов. |

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | **137 132,71** | **137 132,71** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | **112 997,35** | **112 997,35** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **24 135,36** | **24 135,36** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | **137 132,71** | 137 132,71 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **112 997,35** | 112 997,35 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **24 135,36** | 24 135,36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | | III | | IV | |
|  | 1 | |  |  | | 1 | |  | |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены скверы, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие F2.05.  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | **14 800,92** | **14 800,92** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | **3 180,27** | **3 180,27** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **11 620,65** | **11 620,65** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установку стел | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Изготовлено и установлено стел, шт.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Установлены детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | **10 600,92** | 10 600,92 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **3 180,27** | 3 180,27 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **7 420,65** | 7 420,65 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)*  *реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  | | I | II | | III | | IV | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Обустроены велосипедные маршруты, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  |  | | I | II | | III | | IV | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | **4 200,00** | 4 200,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **4 200,00** | 4 200,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV |
|  | 1 | |  | |  | |  | | 1 |  |  |  |  |
| *Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| *Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства*  *и оценка качества выполненных работ, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| *Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | *Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | |  |  |  |  |
| I | | II | | III | | IV |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| *Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.22.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | **0,00** | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)*  *реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, шт.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме I | | | Итого | **151 933,63** | **151 933,63** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | **116 177,62** | **116 177,62** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **35 756,01** | **35 756,01** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

\*Разбивказначений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.

**Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
|
| 2023 год | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | **32 500,03** | **32 500,03** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |
| Средства бюджета Московской области | **26 780,00** | **26 780,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **5 720,03** | **5 720,03** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | **32 500,03** | 32 500,03 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **26 780,00** | 26 780,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **5 720,03** | 5 720,03 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | | II | | | III | | IV | |
| 5 |  |  | | | |  | | |  | | 5 | |  |  |  |  | |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | **1 960 444,01** | **786 179,40** | | | | | | | | | | | | **583 193,81** | **587 839,56** | **0,00** | **0,00** | |  |
| Средства бюджета Московской области | **2 721,00** | **907,00** | | | | | | | | | | | | **907,00** | **907,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **1 957 723,01** | **785 272,40** | | | | | | | | | | | | **582 286,81** | **586 932,56** | **0,00** | **0,00** | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | | II | | | III | | IV | |
|  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | IV | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |
| *Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций* *за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | IV | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | **2 721,00** | 907,00 | | | | | | | | | | | | 907,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **2 721,00** | 907,00 | | | | | | | | | | | | 907,00 | 907,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество созданных административных комиссий, ед* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | IV | |  |  |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество приобретенной коммунальной техники, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | II | | | | III | | | IV | |
|  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  | |
| 2.5. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | **800 556,30** | 316 957,90 | | | | | | | | | | | | 241 799,20 | 241 799,20 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **800 556,30** | 316 957,90 | | | | | | | | | | | | 241 799,20 | 241 799,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  | 1086479,16 | |  | | |  | | |  | | | 1086479,16 |  |  |  |  | |
| 2.6. | Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | **358 842,18** | 112 373,28 | | | | | | | | | | | | 123 234,57 | 123 234,32 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **358 842,18** | 112 373,28 | | | | | | | | | | | | 123 234,57 | 123 234,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
|  | | I | | | II | | | III | | | IV |
|  | 1086479,16 | |  | | |  | | |  | | | 1086479,16 |  |  |  |  | |
| 2.7. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | **164 280,43** | 35 426,81 | | | | | | | | | | | | 64 426,81 | 64 426,81 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **164 280,43** | 35 426,81 | | | | | | | | | | | | 64 426,81 | 64 426,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  | 330241,76 | |  | | |  | | |  | | | 330241,76 |  |  |  |  | |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | **33 231,41** | 410,47 | | | | | | | | | | | | 16 410,47 | 16 410,47 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **33 231,41** | 410,47 | | | | | | | | | | | | 16 410,47 | 16 410,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |
| 2.10. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | **112 664,27** | 37 554,75 | | | | | | | | | | | | 37 554,76 | 37 554,76 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **112 664,27** | 37 554,76 | | | | | | | | | | | | 37 554,76 | 37 554,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  | 6 | |  | | |  | | | 6 | | |  |  |  |  |  | |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | **276 583,16** | 74 215,16 | | | | | | | | | | | | 98 861,00 | 103 507,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **276 583,16** | 74 215,16 | | | | | | | | | | | | 98 861,00 | 103 507,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество светильников, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  | 13 483 | |  | | |  | | | 13 483 | | |  |  |  |  |  | |
| 2.12. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | **136 704,64** | 136 704,64 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **136 704,64** | 136 704,64 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  | 6140 | |  | | |  | | | 6140 | | |  |  |  |  |  | |
| 2.13. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | **46 629,37** | 46 629,37 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **46 6 29,37** | 46 629,37 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  | 136 | |  | | |  | | | 136 | | |  |  |  |  |  | |
| 2.14. | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | **25 000,00** | 25 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **25 000,00** | 25 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |
| 2.15. | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество организованных субботников и общественных работ, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | | II | | | III | | | IV |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |
| 2.16. | Мероприятие 01.26.  Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| *Площадь* бесхозяйных территорий*, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
| I | | II | | | III | | IV | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | **1 771,67** | **1 771,67** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **1 771,67** | **1 771,67** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | **1 771,67** | 1 771,67 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **1 771,67** | 1 771,67 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | II | | III | | | IV | | |
|  | 5 | |  | |  | |  | | | 5 | | |  |  |  |  | |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | **50 176,00** | **25 288,00** | | | | | | | | | | | | **12 644,00** | **12 244,00** | **0,00** | **0,00** | |  |
| Средства бюджета Московской области | **41 345,01** | **20 837,31** | | | | | | | | | | | | **10 418,65** | **10 089,05** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **8 830,99** | **4 450,69** | | | | | | | | | | | | **2 225,35** | **2 154,95** | **0,00** | **0,00** | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | **50 176,00** | 25 288,00 | | | | | | | | | | | | 12 644,00 | 12 244,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **41 345,01** | 20 837,31 | | | | | | | | | | | | 10 418,65 | 10 089,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **8 830,99** | 4 450,69 | | | | | | | | | | | | 2 225,35 | 2 154,95 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | II | | III | | | IV | | |
|  | 159 | |  | |  | |  | | | 159 | | |  |  |  |  | |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| I | | II | | III | | | IV | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | **2 0244 891,71** | **845 739,10** | | | | | | | | | | | | **595 837,81** | **600 083,56** | **0,00** | **0,00** | |  |
| Средства бюджета Московской области | **70 846,01** | **48 524,31** | | | | | | | | | | | | **11 325,65** | **10 996,05** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства Дорожного фонда Московской области | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Средства бюджета Рузского городского округа Московской области | **1 974 045,70** | **797 214,79** | | | | | | | | | | | | **584 512,16** | **589 087,51** | **0,00** | **0,00** | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия муниципальной программы Рузского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Мероприятие 01.04: Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | д. Макеиха | - | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2023 | 2023 | 10 600,92 | 0 | Итого | **10 600,92** | 10 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | **7 420,65** | 7 420,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **3 180,27** | 3 180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Мероприятие 01.20: Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Рузский г.о., р. п. Тучково, ул. Комсомольская (сквер) | - | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023 | 2023 | 4 200,00 | 0 | Итого | **4 200,00** | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **4 200,00** | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,0** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Мероприятие 01.02: Благоустройство лесопарковых зон** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Благоустройство территории общего пользования  Московская область, Рузский городской округ, г. Руза, земельный участок кадастровый номер 50:19:0010301:1907 | 61 708 кв.м | Благоустройство территории (устройство освещения, настила для парковок, пешеходных дорожек, зоны отдыха, строительство домов отдыха, установка зон для фудкорта) | 2023 | 2023 | 0,00 | 0 | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | п. Тучково, комплекс Аллея Славы, сквер с прудом и площадь перед Тучковским центром культуры и искусств | - | Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) | 2023 | 2023 | 137 132,71 | 0 | Итого | **137 132,71** | 137 132,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | **112 997,35** | 112 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **24 135,36** | 24 135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма II " Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах Московской области "** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Мероприятие 03.01:  Ремонт подъездов в многоквартирных домах** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.16, корп. А,подъезд 1 | 159 шт | Ремонт подъездов | 2023 | 2023 | 50 176,00 | 0 | Итого | **50 176,00** | 25 288,00 | 12 644,00 | 12 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.22, подъезд 2 | Средства бюджета Московской области | **41 345,01** | 20 837,31 | 10 418,65 | 10 089,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.16, корп. Б,подъезд 1 | Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.16, корп. Б,подъезд 2 | Средства бюджета городского округа | **8 830,99** | 4 450,69 | 2 225,35 | 2 154,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.16, корп. Б,подъезд 3 | Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.16, корп. В,подъезд 2 |  | | | | | | |
| 7 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.16, корп. В,подъезд 3 |
| 8 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.16, корп. В,подъезд 4 |
| 9 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.18, подъезд 1 |
| 10 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.18, подъезд 2 |
| 11 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.18, подъезд 3 |
| 12 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.18, подъезд 4 |
| 13 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.18, подъезд 5 |
| 14 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.18, подъезд 6 |
| 15 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.18, подъезд 7 |
| 16 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.18, подъезд 8 |
| 17 Рузский городской округ, п. Колюбакино, ул. Попова, д.25, подъезд 1 |
| 18 Рузский городской округ п. Тучково, ул. Силикатная, д. 19, подъезд 1 |
| 19 Рузский городской округ п. Тучково, ул. Силикатная, д. 19, подъезд 2 |
| 20 Рузский городской округ п. Тучково, ул. Силикатная, д. 19, подъезд 3 |
| 21 Рузский городской округ п. Тучково, ул. Силикатная, д. 20, подъезд 1 |
| 22 Рузский городской округ п. Тучково, ул. Восточный мкр., д.3, подъезд 4 |
| 23 Рузский городской округ п. Тучково, ул. Восточный мкр., д.19, подъезд 2 |
| 24 Рузский городской округ п. Тучково, ул. Восточный мкр., д.19, подъезд 4 |
| 25 Рузский городской округ п. Тучково, ул. Восточный мкр., д. 23, подъезд 4 |
| 26 Рузский городской округ д. Поречье, д.26, подъезд 1 |
| 27 Рузский городской округ д. Поречье, д.26, подъезд 2 |
| 28 Рузский городской округ д. Поречье, д. 26, подъезд 3 |
| 29 Рузский городской округ д. Поречье, д. 5, подъезд 1 |
| 30 Рузский городской округ д. Поречье, д. 28, подъезд 1 |
| 31 Рузский городской округ д. Поречье, д. 28, подъезд 2 |
| 32 Рузский городской округ д. Поречье, д. 28, подъезд 3 |
| 33 Рузский городской округ д. Поречье, д. 28, подъезд 4 |
| 34 Рузский городской округ д. Поречье, д. 30, подъезд 1 |
| 35 Рузский городской округ д. Поречье, д. 30, подъезд 2 |
| 36 Рузский городской округ д. Поречье, д. 30, подъезд 3 |
| 37 Рузский городской округ д. Поречье, д. 30, подъезд 5 |
| 38 Рузский городской округ д. Поречье, д. 30, подъезд 1 |
| 39 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 29, подъезд 1 |
| 40 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 29, подъезд 2 |
| 41 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 30, подъезд 1 |
| 42 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 32, подъезд 1 |
| 43 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 32, подъезд 2 |
| 44 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 34, подъезд 1 |
| 45 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 34, подъезд 2 |
| 46 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 35, подъезд 1 |
| 47 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 35, подъезд 2 |
| 48 Рузский городской округ д.Нестерово, мкр. Городок, д. 38, подъезд 1 |
| 49 Рузский городской округ п. Дорохово, пер. Спортивный, д.22, подъезд 1 |
| 50 Рузский городской округ п. Дорохово, пер. Спортивный, д.22, подъезд 2 |
| 51 Рузский городской округ п. Дорохово, пер. Спортивный, д.22, подъезд 3 |
| 52 Рузский городской округ п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.15, подъезд 1 |
| 53 Рузский городской округ п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.20, подъезд 1 |
| 54 Рузский городской округ п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.20, подъезд 2 |
| 55 Рузский городской округ п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.20, подъезд 3 |
| 56 Рузский городской округ с. Покровское, ул. Комсомольская, д.21, подъезд 1 |
| 57 Рузский городской округ с. Покровское, ул. Комсомольская, д.21, подъезд 2 |
| 58 Рузский городской округ, с. Покровское, ул. Комсомольская, д.21, подъезд 3 |
| 59 Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.4, подъезд 1 |
| 60 Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.5, подъезд 1 |
| 61 Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.5, подъезд 2 |
| 62 Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.16, подъезд 1 |
| 63 Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.16, подъезд 3 |
| 64 Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.16, подъезд 1 |
| 65 Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д.17, подъезд 1 |
| 66 Рузский городской округ, д.Старая Руза, ул.ВТО, д.7, подъезд 1 |
| 67 Рузский городской округ, д.Старая Руза, ул.ВТО, д.7, подъезд 2 |
| 68 Рузский городской округ д. Воробьево, д. 4, подъезд 1 |
| 69 Рузский городской округ д. Воробьево, д. 4, подъезд 2 |
| 70 Рузский городской округ д. Воробьево, д. 4, подъезд 3 |
| 71 Рузский городской округ, д. Нововолково, д.1, подъезд 2 |
| 72 Рузский городской округ, д. Нововолково, ул. Огородная, д.10, подъезд 1 |
| 73 Рузский городской округ, д. Нововолково, ул. Огородная, д.10, подъезд 3 |
| 74 Рузский городской округ п.Космодемьянский, д. 3, подъезд 1 |
| 75 Рузский городской округ п.Космодемьянский, д. 4, подъезд 1 |
| 76 Рузский городской округ п.Космодемьянский, д. 4, подъезд 2 |
| 77 Рузский городской округ п.Космодемьянский, д.15, подъезд 1 |
| 78 Рузский городской округ п.Космодемьянский, д.15, подъезд 2 |
| 79 Рузский городской округ п.Космодемьянский, д.15, подъезд 3 |
| 80 Рузский городской округ п.Космодемьянский, д.22, подъезд 1 |
| 81 Рузский городской округ г.Руза, ул.Почтовая, д.16, подъезд 1 |
| 82 Рузский городской округ г.Руза, ул.Почтовая, д.16, подъезд 2 |
| 83 Рузский городской округ г.Руза, ул.Почтовая, д.16, подъезд 3 |
| 84 Рузский городской округ г.Руза, ул.Микрорайон, д.1, подъезд 1 |
| 85 Рузский городской округ г.Руза, ул.Микрорайон, д.1, подъезд 2 |
| 86 Рузский городской округ г.Руза, ул.Микрорайон, д.1, подъезд 3 |
| 87 Рузский городской округ г.Руза, ул.Микрорайон, д.1, подъезд 4 |
| 88 Рузский городской округ г.Руза, ул.Микрорайон, д.9, подъезд 1 |
| 89 Рузский городской округ г.Руза, ул.Микрорайон, д.9, подъезд 2 |
| 90 Рузский городской округ г.Руза, ул.Микрорайон, д.9, подъезд 3 |
| 91 Рузский городской округ г.Руза, ул.Микрорайон, д.9, подъезд 4 |
| 92 Рузский городской округ г.Руза, ул.Революционная, д.16, подъезд 1 |
| 93 Рузский городской округ г.Руза, ул.Революционная, д.16, подъезд 2 |
| 94 Рузский городской округ г.Руза, ул.Революционная, д.18, подъезд 2 |
| 95 Рузский городской округ г.Руза, ул.Революционная, д.24, подъезд 6 |
| 96 Рузский городской округ г.Руза, ул.Колесникова, д.5, подъезд 1 |
| 97 Рузский городской округ г.Руза, ул.Колесникова, д.5, подъезд 2 |
| 98 Рузский городской округ г.Руза, ул.Колесникова, д.5, подъезд 3 |
| 99 Рузский городской округ г.Руза, ул.Колесникова, д.5, подъезд 4 |
| 100 Рузский городской округ г.Руза, ул.Колесникова, д.5, подъезд 5 |
| 101 Рузский городской округ г.Руза, ул.Северный микрорайон, д.6, подъезд 1 |
| 102 Рузский городской округ г.Руза, ул.Северный микрорайон, д.6, подъезд 2 |
| 103 Рузский городской округ г.Руза, ул.Северный микрорайон, д.6, подъезд 3 |
| 104 Рузский городской округ г.Руза, ул.Советская, д.5, подъезд 1 |
| 105 Рузский городской округ г.Руза, ул.Социалистическая, д.57, подъезд 1 |
| 106 Рузский городской округ г.Руза, ул.Социалистическая, д.57, подъезд 2 |
| 107 Рузский городской округ г.Руза, ул.Социалистическая, д.68, подъезд 1 |
| 108 Рузский городской округ г.Руза, ул. Новая, д.4, подъезд 1 |
| 109 Рузский городской округ г.Руза, ул. Новая, д.4, подъезд 2 |
| 110 Рузский городской округ г.Руза, ул. Новая, д.4, подъезд 3 |
| 111 Рузский городской округ г.Руза, ул.Ульяновская, д.8, подъезд 2 |
| 112 Рузский городской округ г.Руза, ул.Ульяновская, д.10, подъезд 1 |
| 113 Рузский городской округ г.Руза, пер.Урицкого, д.1, подъезд 1 |
| 114 Рузский городской округ г.Руза, пер.Урицкого, д.10, подъезд 1 |
| 115 Рузский городской округ г.Руза, пер.Урицкого, д.10, подъезд 1 |
| 116 Рузский городской округ, п. Новотеряево, ул. Николая Григорьева, д.3, подъезд 1 |
| 117 Рузский городской округ, п. Новотеряево, ул. Николая Григорьева, д.3, подъезд 2 |
| 118 Рузский городской округ, д. Сытьково, д.2, подъезд 1 |
| 119 Рузский городской округ, д. Сытьково, д.2, подъезд 2 |
| 120 Рузский городской округ, д. Сытьково, д.2, подъезд 3 |
| 121 Рузский городской округ, д. Сытьково, д.7, подъезд 1 |
| 122 Рузский городской округ, д. Костино, ул.Солнечная поляна, д.5, подъезд 1 |
| 123 Рузский городской округ, д. Костино, ул.Солнечная поляна, д.5, подъезд 2 |
| 124 Рузский городской округ п.Брикет, ул.Зеленая, д.11, подъезд 1 |
| 125 Рузский городской округ п.Брикет, ул.Зеленая, д.11, подъезд 2 |
| 126 Рузский городской округ п.Брикет, ул.Зеленая, д.11, подъезд 3 |
| 127 Рузский городской округ п.Брикет, ул.Центральная, д.5, подъезд 1 |
| 128 Рузский городской округ п.Брикет, пр.Профсоюзный, д.7, подъезд 1 |
| 129 Рузский городской округ п.Брикет, пр.Профсоюзный, д.7, подъезд 2 |
| 130 Рузский городской округ п.Брикет, пр.Профсоюзный, д.24, подъезд 1 |
| 131 Рузский городской округ п.Брикет, пр. Профсоюзный, д.24, подъезд 2 |
| 132 Рузский городской округ с.Никольское, ул.Микрорайон, д.24, подъезд 1 |
| 133 Рузский городской округ с.Никольское, ул.Микрорайон, д.24, подъезд 2 |
| 134 Рузский городской округ с.Никольское, ул.Микрорайон, д.24, подъезд 3 |
| 135 Рузский городской округ с.Никольское, ул.Микрорайон, д.25, подъезд 1 |
| 136 Рузский городской округ с.Никольское, ул.Микрорайон, д.25, подъезд 2 |
| 137 Рузский городской округ с.Никольское, ул.Микрорайон, д.28, подъезд 1 |
| 138 Рузский городской округ с.Никольское, ул.Микрорайон, д.28, подъезд 2 |
| 139 Рузский городской округ с.Никольское, ул.Микрорайон, д.28, подъезд 3 |
| 140 Рузский городской округ, п.Беляная Гора, д.7, подъезд 1 |
| 141 Рузский городской округ, п.Беляная Гора, д.8, подъезд 1 |
| 142 Рузский городской округ, п.Беляная Гора, д.12, подъезд 1 |
| 143 Рузский городской округ, п.Беляная Гора, д.12, подъезд 2 |
| 144 Рузский городской округ, п.Беляная Гора, д.12, подъезд 3 |
| 145 Рузский городской округ, п.Беляная Гора, д.12, подъезд 4 |
| 146 Рузский городской округ, д.Лидино, д.2, подъезд 1 |
| 147 Рузский городской округ, д.Лидино, д.2, подъезд 2 |
| 148 Рузский городской округ, д.Лидино, д.3, подъезд 1 |
| 149 Рузский городской округ, д.Лидино, д.4, подъезд 1 |
| 150 Рузский городской округ, д.Лидино, д.4, подъезд 2 |
| 151 Рузский городской округ, д.Лихачево, д.15, подъезд 1 |
| 152 Рузский городской округ, д.Лихачево, д.15, подъезд 2 |
| 153 Рузский городской округ, д.Сумароково, д.16, подъезд 1 |
| 154 Рузский городской округ, д.Сумароково, д.16, подъезд 2 |
| 155 Рузский городской округ, д.Сумароково, д.17, подъезд 1 |
| 156 Рузский городской округ, д.Сумароково, д.18, подъезд 1 |
| 157 Рузский городской округ, д.Сумароково, д.18, подъезд 2 |
| 158 Рузский городской округ, д.Леньково, д.2, подъезд 1 |
| 159 Рузский городской округ, д.Леньково, д.2, подъезд 1 |

**Паспорт подпрограммы Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»**

Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Итого по подпрограмме III | | | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Адресный перечень дворовых территорий** *Рузского городского округа*

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | Рузский городской округ, д.Немирово д.66 | 2023 |
| 2. | Рузский городской округ, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 66, ул. Почтовая, д. 1,3 | 2023 |
| 3. | Рузский городской округ, г. Руза, Микрорайон, д. 7,6,1,2,3 | 2023 |
| 4. | Рузский городской округ, д. Мишинка, ул. Сосновая д.1 и 2 | 2023 |
| 5. | Рузский городской округ, д. Мишинка, ул. Сосновая, д. 79, 80 | 2023 |
| 6. | Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. Пионерская, д. 2, 4, 6 | 2023 |
| 7. | Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. Виксне, д.14 | 2023 |
| 8. | Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. Виксне д.16, 18, 20 и ул. Стеклозаводская д.20а | 2023 |
| 9. | Рузский городской округ, д. Шелковка, ул. Первомайская, д.29/1 | 2023 |
| 10. | Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 7, 11, 13, 15 | 2023 |
| 11. | Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. Заводская д.1 | 2023 |
| 12. | Рузский городской округ, д. Орешки, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2023 |
| 13. | Рузский городской округ, д. Михайловское д.54 | 2023 |
| 14. | Рузский городской округ, д. Колодкино, д.90 | 2023 |
| 15. | Рузский городской округ, д. Нестерово, д. 62,35,32,31,30 | 2023 |
| 16. | Рузский городской округ, с.Покровское ж/г д.53,54,55 | 2023 |
| 17. | Рузский городской округ, д. Нестерово, д. 39,37,38 | 2024 |
| 18. | Рузский городской округ, с. Покровское ж/г д.1,2,49,50 | 2024 |
| 19. | Рузский городской округ, п. Старая Руза, ул. Садовая, д. 11а,11 | 2024 |
| 20. | Рузский городской округ, д. Глухово, д. 6,13 | 2024 |
| 21. | Рузский городской округ, с. Покровское ул. б-ца №4 д.17 | 2024 |
| 22. | Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д. 1,2,5 | 2024 |
| 23. | Рузский городской округ, Рузский городской округ, с. Покровское ул.ДОХБ д.17,20 | 2024 |
| 24. | Рузский городской округ, д. Лыщиково, д. 196, 198, 41, 42, 9 | 2024 |
| 25. | Рузский городской округ, д. Нововолково д.1,2,3,4,5 | 2024 |
| 26. | Рузский городской округ, д. Нововолково д.15, ул. Огородная д.8,10,12 | 2024 |
| 27. | Рузский городской округ, д. Нововолково д.9,10,11 | 2024 |
| 28. | Рузский городской округ, д. Нововолково д.7,8,13 | 2024 |
| 29. | Рузский городской округ, п. Горбово, | 2024 |
| 30. | Рузский городской округ, д. Кожино, д.16, 17, 17а, 20. | 2024 |
| 31. | Рузский городской округ, г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12, ул. Революционная, д. 16,18,20,22, ул. Гладышева, д. 4,6, Микрорайон, д. 18 | 2024 |
| 32. | Рузский городской округ, г. Руза, ул. Ульяновская, д. 10 | 2024 |

**Адресный перечень общественных территорий** *Рузского городского округа)*

**для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | р.п. Тучково, комплекс Аллея Славы, сквер с прудом и площадь перед Тучковским центром культуры и искусств | 2023 |
| 2. | р.п. Тучково, ул. Комсомольская (сквер) | 2023 |
| 3. | г. Руза, «Аллея Славы», Вечный огонь», Площадь Партизан | 2024 |
| 4. | Благоустройство пешеходной зоны ул. Солнцева | 2024 |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| …. | ООО "Штоф Маркет" | г.Руза, Волоколамское шоссе стр.25/1 | объект торговли | благоустройство прилегающей территории: укладка асфальта | 2023 |
|  | ООО "Рузский Хлебзавод" | г.Руза, Волоколамское шоссе стр.25/1 | объект торговли | благоустройство прилегающей территории | 2023 |
|  | ИП Ивановская Е.С. | г.Руза, ул.Солнцева, д.2 | объект торговли | ремонт фасада | 2023 |
|  | ИП Зайцев В.В. | г.Руза, ул.Федеративная, д.7 | торговый центр | благоустройство прилегающей территории: установка МАФ, асфальтирование прилегающей территории, устройство парковочных мест, зоны отдыха | 2023 |
|  | ИП Назанян Б.В. | г.Руза, Волоколамское шоссе, стр.25/1 | объект торговли | благоустройство прилегающей территории: устройство асфальтового покрытия | 2023 |

\