**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия, проведенного**

**в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Орешковская средняя общеобразовательная школа»**

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

* план проверок финансового управления администрации Рузского городского округа на 2018 год, утвержденный постановлением главы Рузского городского округа от 20.12.2017 № 3350;
* приказ начальника финансового управления от 07.02.2018 № 20.

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

Проверка правомерности и эффективности использования средств бюджета Рузского городского округа муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Орешковская средняя общеобразовательная школа».

**3. Субъект проверки:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Орешковская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Орешковская СОШ»), ИНН 5075009722 КПП 507501001.

Юридический адрес и фактическое место нахождения: 143122, Московская область, Рузский район, дер. Орешки, дом 90, тел. 8(49627)61-624, электронная почта: [oreshki-1978@yandex.ru](mailto:oreshki-1978@yandex.ru).

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с13.02.2018 по 16.03.2018.

**5. Проверяемый период:** 2016 – 2017 г.г.

**6.** **Способ проверки:** выборочная.

**7. В ходе контрольного мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:**

2016 год:

- Расходование средств, предусмотренных пунктом 2.3.12.1 подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе на 2015 – 2019 годы»;

- Расходование средств, предусмотренных пунктом 3.1 подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015 – 2019 годы».

2017 год:

- Расходование средств, предусмотренных пунктом 2.1.2 подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»;

- Расходование средств, предусмотренных пунктом 2.3.12.4 подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования и воспитание в Рузском муниципальном районе на 2015 – 2019 годы».

**8. По результатам контрольного мероприятия выявлено:**

**Анализ использования субсидий**

Таблица № 1 (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие программы | | Запланировано  субсидии | Фактически предоставлено  субсидии | Показатель использования субсидии |
| **Мероприятие 2.3.12.1 «Улучшение условий охраны труда в муниципальных общеобразовательных организациях» подпрограммы «Общее образование»** | | | | |
| 1 | 2016 год | 60 100,00 | 60 023,16 | 99,9% |
| **Мероприятие 2.3.12.4 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, установка (переоборудование) пожарной сигнализации, замена приборов учета и другое» подпрограммы «Общее образование»** | | | | |
| 1 | **2017 год** | 1 117 000,00 | 1 116 788,31 | 99,98% |
| **Мероприятие 3.1 «Приобретение для образовательных учреждений пособия для изучения правил дорожного движения, стенда, доски магнитной, магнитного стенда, правил дорожного движения» подпрограммы «Безопасность дорожного движения»** | | | | |
| 1 | 2016 год | 35 870,00 | 35 870,00 | 100% |
| **Мероприятие 2.1.2 «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду» подпрограммы «Доступная среда»** | | | | |
| 1 | 2017 год | 778 182,74 | 778 182,74 | 100% |

**Оценка эффективности использования субсидий**

Таблица № 2 (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие программы | Общий объем предоставленной  субсидии | Использование субсидии | | |
| эффективно | неэффективно | не по целевому назначению |
| **Мероприятие 2.3.12.1 «Улучшение условий охраны труда в муниципальных общеобразовательных организациях» подпрограммы «Общее образование» -** 2016 год | 60 023,16 | 60 023,16 |  |  |
|  | 100% | 100% |  |  |
| **Мероприятие 2.3.12.4 «Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, установка (переоборудование) пожарной сигнализации, замена приборов учета и другое» подпрограммы «Общее образование» -** 2017 год | 1 116 788,31 | 1 116 788,31 |  |  |
|  | 100% | 100% |  |  |
| **Мероприятие 3.1 «Приобретение для образовательных учреждений пособия для изучения правил дорожного движения, стенда, доски магнитной, магнитного стенда, правил дорожного движения» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» -** 2016 год | 35 870,00 | 35 870,00 |  |  |
|  | 100% | 100% |  |  |
| **Мероприятие 2.1.2 «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду» подпрограммы «Доступная среда»** | 778 182,74 | 775 649,13 | 123,42 | 2 410,19 |
|  | 100% | 99,7% |  |  |

В ходе контрольного мероприятия был выявлен ряд нарушений действующего законодательства на сумму 2 533,61 руб., в т.ч.:

1. Неэффективное использование средств субсидии на сумму 123,42 руб.:

Согласно муниципальному контракту № Ф.2017.343894 от 15.08.2017 в сметном расчете и акте о приемке выполненных работ № 1 от 13.09.2017 учтен звонок в количестве 2 шт., фактически установлен 1 звонок, второй находится на складе. Сумма нарушения 123,42 руб.

2. Нецелевое использование средств субсидии на сумму 2 410,19 руб.:

- в локальном сметном расчете к муниципальному контракту № Ф.2017.343894 от 15.08.2017 и акте о приемке выполненных работ № 1 от 13.09.2017 шифр расценки Е11-01-039-04 МДС35 п. 4.7 Устройство плинтусов из плиток керамических учтено устройство плинтусов из плиток керамических 5,3 м на сумму 2 723,41 руб. По факту на объекте установлены плинтуса пластиковые шифр расценки Е11-01-040-03 МДС35 п. 4.7 пр. 1 т. 1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, общая стоимость установленных плинтусов - 424,74 руб. Переплата подрядчику составила 2 298,67 руб.;

- кран шаровой в количестве 2 штук вместо 3-х, учтенных в сметном расчете. Сумма нарушения 53,79 руб**.;**

- в результате оказанных услуг по техническому надзору при исполнении муниципального контракта № Ф.2017.343894 от 15.08.2017 исполнителем подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 13.09.2017, тогда как в указанном акте учтено:

* плинтуса из плиток керамических 5,3 м, по факту установлены плинтуса поливинилхлоридные на винтах самонарезающих 5,3 м;
* смеситель «Елочка» - 1 шт., по факту установлен смеситель однорычажный – 1 шт.;
* кран шаровой В-В – 3 шт., по факту установлено – 2 шт.;
* звонок – 2 шт., по факту установлено – 1 шт.

Сумма нарушения 57,73 руб.

Кроме того, у МБОУ «Орешковская СОШ» имеются нарушения и недостатки, которые не повлекли незаконного использования средств бюджета округа:

- в нарушение ст. 425 ГК РФ в договорах не указано, что условия заключенного сторонами договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора (3 нарушения);

- в нарушение ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ в контрактах (договорах) не указан идентификационный код закупки (10 нарушений);

- в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ заключение контрактов (договоров) без указания на то, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок его исполнения (11 нарушений);

- в нарушение ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ не проведена экспертиза поставленного товара своими силами (2 нарушения);

- в нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ отдельные первичные документы заполняются не надлежащим образом (2 нарушения);

- в нарушение п. 4 Порядка по иным целям и п. 1 «Учреждение обязуется» раздела 2 Соглашений на иные цели МБОУ «Орешковская СОШ» не направляло в адрес Учредителя расчеты и финансово-экономические обоснования размера субсидий на финансовый 2016, 2017 г.г., вследствие чего, невозможно определить, каким образом определялся объем субсидий (2 нарушения).

**9.** **В целях устранения и недопущения в дальнейшем выявленных нарушений** МБОУ «Орешковская СОШ» выдано предписание, представление, а также даны разъяснения и рекомендации.

Начальник

финансового управления И.В. Кушнер