Протокол № 8

заседания Общественной палаты

Рузского городского округа

Место проведения: г. Руза, ул. Солнцева, 11, каб. 301

Здание администрации, зал заседаний,

Время проведения: 14.00 до 17.00 часов

Дата проведения: 01. 07.2021

Присутствуют: члены Общественной палаты 15 чел.

Повестка дня

- Итоги отопительного сезона 2021 года и план подготовки к отопительному сезону 2021 -2022 г.

Докладчик: Лопатинская Жанна Борисовна, начальник управления ЖКХ.

- Итоги проведения работ по капитальному ремонту подъездов в округе за 2020 год и ремонт подъездов в 2021 году.

Докладчик: Лопатинская Жанна Борисовна, начальник управления ЖКХ.

- О выполнении плана мероприятий по оказанию помощи пострадавшим жителям улиц Красноармейская, ул. Красная, в г. Руза в связи с затоплением их домов 8 июля 2020 года.

Докладчик: Кобелев Сергей Васильевич, начальник управления.

- О непосещении некоторыми членами ОП РГО МО пленарных заседаний.

Докладчик: Бобрик Валентина Алексеевна, ответственный секретарь.

- Разное. (Утверждение плана работы на июль, рассмотрение жалобы граждан на нарушение Кодекса этики члена ОП).

Вел заседание ОП РГО председатель ОП РГО МО Иванченко Г.А.

По первому вопросу с докладом об итогах отопительного сезона 2021 и плана подготовки к отопительному сезону 2021 -2022 году выступила начальник управления ЖКХ Лопатинская Ж.Б. (Доклад прилагается).

Вопросы.

Иванченко Г.А.

Почему падает финансирование?

Ответ- Перенос госпрограмм на 2023 год. С 09.06.2021г. На Рузских очистных сооружениях введен режим ЧС. На их реконструкцию будет получено из резервного фонда Губернатора дополнительное финансирование. Рекультивация очистных сооружений в Рузе будет стоить 2 миллиарда рублей.

Новиков В.Е. Когда последний раз чистили иловые карты?

Ответ- Не чистили.

Васина Т.А. Жилой комплекс Северное сияние врезано в систему теплоснабжения.

Ответ-Да.

Новиков В.Е. на 01.07.21 г. Какой процент готовности МКД к зиме?

Ответ _27%.

Васина Т.А. Счетчики в домах будут устанавливать?

Ответ-Вначале отремонтируют подъезды, заменят двери и окна, а потом счетчики будут устанавливать.

Решили: Доклад Лопатинской Ж.Б. принять к сведению.

Голосовали: за-15, воздержались-0, против-0

По второму вопросу об итогах проведения работ по капитальному ремонту подъездов в округе доложила Лопатинская Ж.Б. (Доклад прилагается).

Вопросы:

Иванченко Г.А. Почему в 2020 году не отремонтировано 150 подъездов? Ответ-Из-за пандемии.

Новиков В.Е. Почему не привлекают жителей к вопросу, а что нужно ремонтировать в подъезде? Ответ- Жители должны сами решать что ремонтировать.

Иванченко Г.А. Предлагаю в комиссию по приемке подъездов после ремонта включить Новикова В.Е. и Васину Т.А.

Решили:1. Доклад Лопатинской Ж.Б. принять к сведению.

2. Направить от Общественной палаты в комиссию по приемке подъездов после капитального ремонта Новикова В.Е. и Васину Т.А.

Голосовали: за-15, воздержались-0, против-0.

По третьему вопросу с сообщением о выполнении плана мероприятий по оказанию помощи пострадавшим жителям улиц Красноармейская, ул. Красная в г.Руза в связи с затоплением их домов 8 июля 2020 года выступил начальник управления Кобелев С.В. (Сообщение прилагается).

Вопросы:

Литвин В.А. 2 миллиона рублей в качестве чего они получили? Ответ-Постановление Правительства от 14.072020 г «О предоставлении средств за утрату жилья»

Литвин В.А. предложил письменно обратиться к Главе с вопросом: Будет ли восстановлено жилье?

Новиков В.Е. У многих жителей негде жить. Они обращались к Главе, он ничего не пообещал.

Иванченко Г.А. А были ли застрахованы дома? Ответ не получен.

Новиков В.Е. Предлагаю запросить все Постановления, которые были направлены на помощь пострадавшим. Поручить это комиссии по законности и правопорядку.

Решили: 1. Сообщение о выполнении плана мероприятий по оказанию помощи пострадавшим жителям улиц Красноармейская, ул. Красная, в г. Руза в связи с затоплением их домов 8 июля 2020 года начальника управления Кобелева С.В. принять к сведению.

2. Комиссии по законности и правопорядку подготовить запрос в администрацию РГО о предоставлении в адрес ОП РГО Постановлений, которые были направлены на помощь пострадавшим.

Голосовали: за-15, воздержались-0, против – 0.

По 4 вопросу «О непосещении некоторыми членами ОП РГО МО пленарных заседаний» доложила Бобрик В.А., ответственный секретарь (на правах заместителя).

Проведено 8 пленарных заседаний. Следует отметить, что члены ОП Бодалова Ю.А., Бобрик В.А., Васина Т.А. ,Чеканова М.Д., Чернышов А.О., Иванченко Г.А., Литвин В.А., Буйлушкин Д.А. присутствовали на всех заседаниях. Новиков В.Е., Сиваков А.В., Ли Ю.И. не присутствовали на одном заседании, Губанов Х., Жигарева Л.Д., Лысенко Т.К., Паршков М.Б., Тренин В.В., Савина Н.В. на двух заседаниях, Гереханов А.А., Ивлиева Г.Д., Кочетов А.А., Смагин В.Ю. на 4 заседаниях. Прошу информацию принять к сведению и находить возможность участвовать в жизни ОП РГО и округа.

Решили: Информацию «О непосещении некоторыми членами ОП РГО пленарных заседаний» принять к сведению.

Голосовали: за-15, воздержались-0, против -0.

По пятому вопросу выступил Иванченко Г.А. Он познакомил с планом работы на июль 2021 год. Предложил утвердить (план прилагается).

Голосовали: за -15, воздержались-0, против-0.

Решили: План работы на июль 2021 года утвердить.

Рассмотрели жалобу жителей СНТ «Городилово» на нарушение Кодекса этики члена ОП РГО Литвина В.А. (жалоба прилагается).

Жалобу рассматривали с присутствием заявителей Сорокиной В.И., Шайдуловой Г.Н.  Предложено Новиковым В.Е.   Рекомендовать Литвину В.Е.

Вернуть документы в СНТ «Городилово».

Голосовали: за-15, воздержались-0, против-0.

Председатель ОП РГО                             Г.А. Иванченко

Ответственный секретарь                        В.А. Бобрик