**Модернизация и строительство линий наружного освещения в 2017 году в Рузском городском округе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование городского/сельского поселения** | **Адрес** | **Тип объекта** | **Вид работ** | **Протяженность участка модернизации/ строительства, м** | **Необходимое количество светильников, ед.** | **Необходимое количество опор, ед.** | **Необходимая протяженность СИП, м** | **Необходимость разработки проектно-сметной документации** | **Дата разработки проектно-сметной документации** | **Дата заключения контракта** | **Дата завершения строительно-монтажных работ** |
| **План** | **План** | **План** |
| **1** | сельское поселение Колюбакинское | деревня Марково | Улица | Реконструкция | 1381 | 23 | 2 | 1450 | Да | 17.04.2017 | 01.06.2017 | 01.09.2017 |
|  | сельское поселение Колюбакинское | деревня Редькино | Улица | Реконструкция | 0 | 3 | 0 | 0 | Нет |  | 01.07.2017 | 01.09.2017 |
| **2** | сельское поселение Старорузское | деревня Старая Руза, улица Дом творчества ВТО | Улица | Строительство | 156 | 5 | 5 | 156 | Да | 30.04.2017 | 31.05.2017 | 01.07.2017 |
| **3** | сельское поселение Старорузское | деревня Горбово | Улица | Строительство | 220 | 6 | 6 | 220 | Да | 30.04.2017 | 31.05.2017 | 01.07.2017 |
| **4** | сельское поселение Дороховское | поселок Дорохово, улица 40 лет Октября | Улица | Реконструкция | 900 | 15 | 0 | 900 | Нет |  | 01.06.2017 | 01.10.2017 |
| **5** | сельское поселение Дороховское | поселок Дорохово, улица Школьная | Дворовая территория, детская площадка | Строительство | 130 | 3 | 3 | 130 | Да | 01.05.2017 | 01.06.2017 | 01.11.2017 |
| **6** | сельское поселение Дороховское | поселок Дорохово, улица Пионерская | Улица | Реконструкция | 470 | 10 | 0 | 470 | Нет |  | 01.06.2017 | 01.11.2017 |
| **7** | сельское поселение Дороховское | поселок Дорохово, улица Большая | Улица | Реконструкция | 0 | 27 | 0 | 0  | Нет |  | 01.06.2017 | 01.11.2017 |
| **8** | сельское поселение Дороховское | поселок Дорохово, улица Некрасова | Улица | Реконструкция | 0 | 12 | 0 | 0  | Нет |  | 01.06.2017 | 01.11.2017 |
| **9** | сельское поселение Дороховское | поселок Космодемьянский | Улица | Реконструкция | 0 | 33 | 0 | 0  | Нет |  | 01.06.2017 | 01.11.2017 |
| **10** | городское поселение Тучково | поселок Тучково, улица 2-ая Григоровская | Улица | Реконструкция | 925 | 31 | 0 | 950 | Да | 30.09.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| **11** | городское поселение Тучково | поселок Тучково, улица 3-я Григоровская | Улица | Реконструкция | 890 | 30 | 0 | 950 | Да | 30.09.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| **12** | городское поселение Тучково | поселок Тучково, улица Земляная | Улица | Реконструкция | 580 | 20 | 0 | 650 | Да | 30.09.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |
| **13** | сельское поселение Волковское | село Покровское, улица Комсомольская, д. 14-21 | Дворовая территория, детская площадка | Реконструкция | 0 | 15 | 0 | 0 | Нет |   | 30.04.2017 | 01.08.2017 |
| **14** | сельское поселение Волковское | деревня Нововолково, улица Садовая, частный сектор | Улица | Реконструкция | 0 | 54 | 0 | 0 | Нет |   | 30.04.2017 | 01.08.2017 |
| **15** | сельское поселение Волковское | деревня Козлово | Улица | Реконструкция | 0 | 18 | 0 | 0 | Нет |   | 30.04.2017 | 01.08.2017 |
| **16** | городское поселение Руза | город Руза, улица Средне-Зарецкая, Нижне-Зарецкая, Верхне-Зарецкая | Улица | Капитальный ремонт | 3990 | 30 | 0 | 3990 | Нет |   | 01.06.2017 | 01.10.2017 |
| **17** | городское поселение Руза | город Руза, улица Садовая | Улица | Капитальный ремонт | 477,7 | 10 | 0 | 477,7 | Нет |   | 01.06.2017 | 01.10.2017 |
| **18** | городское поселение Руза | город Руза, улица Родниковая | Улица | Строительство | 200 | 20 | 20 | 200 | Нет |   | 01.06.2017 | 01.10.2017 |
| **19** | городское поселение Руза | город Руза, улица Иван-Гора | Улица | Капитальный ремонт | 100 | 10 | 0 | 100 | Нет |   | 01.06.2017 | 01.10.2017 |
| **20** | городское поселение Руза | город Руза, улица Н.Ф.Дужева | Улица | Капитальный ремонт | 100 | 10 | 0 | 100 | Нет |   | 01.06.2017 | 01.10.2017 |
| **21** | городское поселение Руза | город Руза, улица 4-я Дмитровская | Улица | Капитальный ремонт | 100 | 10 | 0 | 100 | Нет |   | 01.06.2017 | 01.10.2017 |
| **22** | сельское поселение Волковское | село Покровское, улица Комсомольская, д. 7-10 | Дворовая территория, детская площадка | Реконструкция | 0 | 8 | 0 | 0 | Нет |   | 30.04.2017 | 01.08.2017 |