АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2013 г. №3995

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Газификация населенных пунктов Рузского

Муниципального района на 2012-2015 годы»

Рузского муниципального района Московской области

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом Рузского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить долгосрочную целевую программу «газификация населенных пунктов Рузского

Муниципального района на 2012-2015 годы» в разрезе городских и сельских поселений района, утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 06.08.2012 № 3072 в редакции постановления от 29.12.2012 № 4970 в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рузского муниципального района Бабкина В.Ю.

Глава Рузского муниципального района                                                             О.А. Якунин

Утверждено

постановлением Администрации

Рузского муниципального района

От 30.12.2013 № 3995

ПРОГРАММА

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГАЗИФИКАЦИЯ    НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ   РУЗСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ»

Паспорт

Программы Рузского муниципального района

Московской области

«Газификация населенных пунктов Рузского муниципального  района

на 2012-2015 годы»

| Наименование Программы | «Газификация населенных пунктов Рузского муниципального района на 2012-2015годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской федерации» (с изменениями дополнениями), Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы» (с изменениями и дополнения), Постановление Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах; (с изменениями и дополнения), Постановление Правительства Московской области от 10.05.2012 № 734/17 «Об отчёте о реализации Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области Программы Правительства Московской области «Газификация населённых пунктов Московской области на 2005-2013годы» за 2005год-первый квартал 2012года; Постановление Правительства Московской области от 05.05.2012 № 694/17 о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 « О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населённых пунктов Московской области за счёт средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Рузского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной деятельности Администрации Рузского муниципального района. |
| Цель программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения Рузского муниципального района Московской области природным газом. |
| Задачи Программы | Улучшение условий жизни населения Рузского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Исполнители Программы | Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе |
| Подпрограммы | - строительство магистральных газораспределительных сетей; - развитие уличных газовых сетей; - перевод муниципальных жилых домов на природный газ; |
| Ресурсное обеспечение Программы, с указанием объемов и источников финансирования | Всего 324 533,119 тыс. рублей в том числе: |
|  | 2012 год - 59 384,00 тыс. рублей |
|  | 2013 год - 190 581,119 тыс. рублей |
|  | 2014 год - 42 168,00 тыс. рублей |
|  | 2015 год - 32 400,00 тыс. рублей |
|  | Из них по источникам: |
|  | Средства местного бюджета всего – 13 419,30 тыс. рублей в том числе: |
|  | 2012 год - 250,00 тыс. рублей |
|  | 2013 год - 3 969,30 тыс. рублей |
|  | 2014 год - 0,00 тыс. рублей |
|  | 2015 год - 9 200,00 тыс. рублей |
|  | Средства бюджета поселений всего 77 106,819 тыс. рублей в том числе: |
|  | 2012 год - 5 067,00 тыс. рублей |
|  | 2013 год - 25 041,819 тыс. рублей |
|  | 2014 год - 23 798,00 тыс. рублей |
|  | 2015 год - 23 200,00тыс. рублей |
|  | Привлеченные средства всего: 234 007,00 тыс. рублей в том числе: |
|  | 2012 год - 54 067,00 тыс. рублей |
|  | 2013 год - 161 570,00тыс. рублей |
|  | 2014 год - 18 370,00 тыс. рублей |
|  | 2015 год - 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит: повысить уровень газификации Рузского муниципального района Московской области, газифицировав 33-и населенных пунктов, построить 136,34 км газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давлений; создать условия для строительства (реконструкции) 13-ть муниципальных котельных, работающих на твердом и жидком топливе путем перевода их на природный газ; улучшить экологическую обстановку в Рузском муниципальном районе Московской области |
| Контроль за реализацией Программы | Осуществляется Администрацией Рузского муниципального района Московской области |

1.Характеристика проблемы газификации Рузского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения комплексными  методами

Программа Рузского муниципального района Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Рузского муниципального района Московской области на 2012-2015 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы» ( с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах»., Постановлением Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области»  (с изменениями и дополнениями);

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских работ на 69 402,900 тыс. рублей , строительно-монтажных работ – на  255 130,219 тыс. рублей.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Рузского муниципального района Московской области, администраций городских и сельских поселений Рузского муниципального района, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Газификация   населенных пунктов Рузского муниципального района  Московской области позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 13659 человек, постоянно проживающих в Рузском муниципальном районе  Московской области, а так же для газоснабжения новых производств  в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2.Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение единого подхода к решению проблем газификации  населенных  пунктов Рузского муниципального  района  Московской области, в том числе путем синхронизации мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013годы»;

-  улучшение социально-экономических условий жизни  населения Рузского муниципального района  Московской  области;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства; вследствие

повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для развития экономики Рузского муниципального района  Московской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно – технического прогресса;

внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

- создание условий для строительства (реконструкции) тринадцати муниципальных котельных, работающих на твердом и жидком топливе путем перевода их на  природный газ, в результате чего возможна оптимизация тарифной ситуации.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

- рациональному использованию средств муниципального бюджета, необходимых  для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы  Московской области на территории Рузского муниципального района ;

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

предполагается построить около 136,34 км  газораспределительных сетей высокого, среднего  и низкого давлений ,

газифицировав 33 (тридцать три) сельских населенных пунктов;

- создать условия для предоставления, 13659  человек постоянно проживающих в населенных пунктах  Рузского муниципального района Московской области включенных в данную Программу, возможности пользования природным газом.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Настоящая Программа сформирована на основе анализа потребности муниципального образования «Рузский муниципальный район» Московской области в газификации. Сроки строительства газораспределительных сетей скоординированы со сроками Программы Правительства Московской области « Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013годы».

Период реализации Программы составляет 4 (четыре) года:  2012,2013,2014,2015 годы.

2012 год – начало строительно-монтажных работ по ранее разработанным проектам

-  разработку проектно – сметной документации необходимой для создания системы газоснабжения сельских населенных пунктов.

2013, 2014,2015 годы - предусматривает:

- разработку проектно – сметной документации необходимой для создания системы газоснабжения  населенных пунктов.

- выполнение основных мероприятий по строительству газораспределительных сетей.

Завершение каждого этапа оценивается по количественным и качественным показателям в установленном порядке. В результате осуществления системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение поставленных настоящей Программой целей.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь   324 533,119 тыс. рублей, из них:

на проектно-изыскательские работы –      69 402,90 тыс. рублей,

на выполнение строительно-монтажных работ –  255 130,219 тыс. рублей

Источниками финансирования Программы являются:

-   средства местного бюджета; бюджетов городских и сельских поселений; привлечённые средства -    средства, предусмотренные в мероприятиях по газификации согласно Постановлений Правительства Московской области, а именно  от 29.12.2011 № 1684/53 за счёт средств ГУП МО «Мособлгаз»; от 29.12.2011 № 1683/53 и от 13.10.2011 № 1180/40; средства граждан и иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

5. Организационный и экономический механизмы реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Рузского муниципального района Московской области по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории Рузского муниципального  района Московской области и осуществляет контроль  за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Министерство  финансов Московской области по обращению органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, оказывает содействия в привлечении под гарантии муниципальных образований Московской области средств для выполнения мероприятий по газификации, в рамках Постановления Правительства Московской области от 30.08.2006  № 837/33 « О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014годах», и в соответствии с распоряжением Министерства финансов Московской области и Топливно-энергетического комитета Московской области от 04.12.2006г № 155/29-РП « О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Московской области с Министерством финансов Московской области  и Топливно-энергетического комитетом Московской области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных Постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах».

Топливно-энергетический комитет Московской области осуществляет согласование настоящей  Программы в соответствии с распоряжением Министерства финансов Московской области и Топливно-энергетического комитета Московской области от 04.12.2006г № 155/29-РП «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Московской области с Министерством финансов Московской области и Топливно-энергетическим комитетом Московской области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 №837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах».

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемки законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Рузского муниципального района Московской области на 2012-2015 годы приведен в Приложении №1 к настоящей Программе.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке по согласованию с Министерством энергетики Московской области.

6.Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации территории Рузского муниципального района Московской области, газифицировав 33 (тридцать три)    населенных пункта Рузского муниципального района Московской области и создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям 13659  человек постоянно проживающих в Рузском муниципальном районе Московской области;

- построить 136,34 км газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давлений;

- улучшить экологическую обстановку в Рузском муниципальном районе Московской области.

7. Контроль   за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы – Администрация Рузского муниципального района Московской области.

Управление коммунального хозяйства, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной Администрации Рузского муниципального района Московской области  ежеквартально, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом, информируют Управление экономического развития и АПК Администрации Рузского муниципального района  о ходе выполнения Программы газификация по формам утвержденных постановлением Администрации Рузского муниципального района от 18.01.2012 № 36 и в Министерство энергетики  Московской области о ходе выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации, с разбивкой по источникам финансирования, по форме утвержденной распоряжением Министерства финансов Московской области и Топливно-энергетического комитета Московской области  от 04.12.2006  № 155/ 29 –РП «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Московской области с Министерством финансов Московской области и Топливно-энергетическим комитетом Московской области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 30.08.2006 №837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах».

Глава Рузского

муниципального района                                                                                    О.А. Якунин

| "Утверждаю" |  |  | "Согласовано" |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава Рузского муниципального района |  |  | Заместитель Главы Администрации Рузского муниципального района |
| О.А. Якунин |  |  |  | В.Ю. Бабкин |
| "30" декабрь 2013г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "30" декабрь 2013г. |  |
| Перечень мероприятий |  |
| по обеспечению газификации населенных пунктов Рузского муниципального района 2012-2015 годы |  |
| № п/п | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км / ) | Количество постоянно зарегистрированных граждан | Стоимость работ, тыс. руб. | в том числе |  |
|  |  |  |  | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
| 1 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Московская № 10,12а,14,16,47,49,54,пер. Большой № 8,13;ул. Большая № 44 пос. Дорохово ( Р=0,005 МПа, ВДГО) |  | 1708,404 | 58,610 | 0,000 | 58,610 | 0,000 | 1649,794 | 0,000 | 1649,794 | 0,000 |
| 2 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 96 | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Газификация ж/домов ул. Железнодорожная пос. Дорохово |  | 481,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 481,000 | 0,000 | 481,000 | 0,000 |
| 4 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПа 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПа 0,25км) |  | 8097,508 | 638,508 | 0,000 | 638,508 | 0,000 | 7459,000 | 0,000 | 7459,000 | 0,000 |
| 5 | Разработка части проектов ООС, противопожарная и ГО ЧС МЧС разделы; проведение гос.экспертизы по РП дер. Златоустово и с. Богородское |  | 1015,000 | 1015,000 | 0,000 | 1015,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Газификация 157 капитальных жилых домов в дер.Златоустово Рузского района (1-ая очередь 89 жилых домов) | 147 | 8373,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8373,412 | 0,000 | 4243,412 | 4130,000 |
| 7 | Газификация 148 капитальных жилых домов в с. Богородское Рузского района (1-ая очередь 75 жилых домов) | 245 | 12168,886 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12168,886 | 0,000 | 6048,886 | 6120,000 |
| 8 | Газоснабжение 76-ти жилых строений НП "Головинка" в д.Головинка Рузского района Московской области ( 1-ый этап 34 жилых строения) (Р-1,2 Мпа УГРПШ; Р- 0,3 Мпа -1,89 км) | 51 | 5454,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5454,127 | 2346,028 | 3108,099 | 0,000 |
| 9 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 260 | 15789,000 | 3269,000 | 0,000 | 0,000 | 3269,000 | 12520,000 | 0,000 | 0,000 | 12520,000 |
| 10 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 1124 | 16538,000 | 2021,000 | 0,000 | 0,000 | 2021,000 | 14517,000 | 0,000 | 0,000 | 14517,000 |
| 11 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 5,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 550 | 1168,879 | 1168,879 | 579,439 | 589,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: |  | 70805,216 | 8181,997 | 579,439 | 2312,558 | 5290,000 | 62623,219 | 2346,028 | 22990,191 | 37287,000 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 102 | 2500,000 | 2500,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Газификация д. Мытьники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 6 | 2500,000 | 2500,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 1095 | 49800,000 | 12200,000 | 0,000 | 0,000 | 12200,000 | 37600,000 | 0,000 | 0,000 | 37600,000 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково |  | 4905,440 | 905,440 | 0,000 | 905,440 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет (Р=1,2МПа 2,6км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,6км) | 588 | 6541,230 | 1541,230 | 342,230 | 1199,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 |
| 6 | Газификация частного сектора пос. Брикет (Р=0,005МПа 1,8км) |  | 2900,000 | 2900,000 | 0,000 | 2900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 2,0км) | 1754 | 6332,420 | 2232,420 | 0,000 | 2232,420 | 0,000 | 4100,000 | 0,000 | 4100,000 | 0,000 |
| 8 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 612 | 4700,000 | 2000,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 2700,000 | 0,000 | 2700,000 | 0,000 |
| 9 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 2,5км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005 МПа 1,3км) | 550 | 5300,000 | 5300,000 | 3200,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 131 | 8904,660 | 904,660 | 435,150 | 469,510 | 0,000 | 8000,000 | 4000,000 | 4000,000 | 0,000 |
| 11 | Газопровод к пос. Брикет |  | 36740,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36740,000 | 0,000 | 0,000 | 36740,000 |
|  | Итого: |  | 131123,750 | 32983,750 | 3977,380 | 16806,370 | 12200,000 | 98140,000 | 4000,000 | 19800,000 | 74340,000 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 124 | 4460,000 | 4460,000 | 0,000 | 0,000 | 4460,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 148 | 961,010 | 961,010 | 151,010 | 810,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: |  | 5421,010 | 5421,010 | 151,010 | 810,000 | 4460,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж ВДГО в жилых домов № 31,33 дер. Комлево | 87 | 107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107,000 | 0,000 | 107,000 | 0,000 |
| 2 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 1430 | 1634,000 | 634,000 | 0,000 | 634,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 |
| 3 | Газификация дер. Сытьково ж/д № 9 ВДГО | 44 | 382,700 | 382,700 | 0,000 | 382,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Газификация дер.Глухово два жилых дома № 6 (35квартир) и № 13 (18 квартир) (Р=0,6МПа 0,20км; ГРПШ; Р=0,005МПа 1,5км) | 141 | 3565,443 | 1365,443 | 365,443 | 1000,000 | 0,000 | 2200,000 | 1000,000 | 1200,000 | 0,000 |
| 5 | Газификация пос. Горбово ВДГО |  | 2909,000 | 2909,000 | 1000,000 | 1909,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево |  | 1300,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 |
|  | Итого: |  | 9898,143 | 5791,143 | 1365,443 | 4425,700 | 0,000 | 4107,000 | 1000,000 | 3107,000 | 0,000 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 2435 | 3655,000 | 3655,000 | 0,000 | 3655,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) |  | 3100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 |
| 3 | Газификация дер. Ладыгино |  | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: |  | 6855,000 | 3855,000 | 0,000 | 3855,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) |  | 100430,000 | 13170,000 | 0,000 | 0,000 | 13170,000 | 87260,000 | 0,000 | 0,000 | 87260,000 |
|  | Итого: |  | 100430,000 | 13170,000 | 0,000 | 0,000 | 13170,000 | 87260,000 | 0,000 | 0,000 | 87260,000 |
|  | Всего: |  | 324533,119 | 69402,900 | 6073,272 | 28209,628 | 35120,000 | 255130,219 | 7346,028 | 48897,191 | 198887,000 |

| № п/п | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км ) | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |
|  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Московская № 10,12а,14,16,47,49,54,пер. Большой № 8,13;ул. Большая № 44а пос. Дорохово ( Р=0,005 МПа, ВДГО) | 683,00 | 22,00 |  | 22,00 |  | 661,00 |  | 661,00 |  |
| 2 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 11,00 | 11,00 |  | 11,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Газификация ж/домов ул. Железнодорожная пос. Дорохово | 481,00 | 0,00 |  |  |  | 481,00 |  | 481,00 |  |
| 4 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Разработка части проектов ООС, противопожарная и ГО ЧС МЧС разделы; проведение гос.экспертизы по РП дер. Златоустово и с. Богородское | 1015,00 | 1015,00 |  | 1015,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Газификация 157 капитальных жилых домов в дер.Златоустово Рузского района (1-ая очередь 89 жилых домов) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Газификация 148 капитальных жилых домов в с. Богородское Рузского района (1-ая очередь 75 жилых домов) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Газоснабжение 76-ти жилых строений НП "Головинка" в д.Головинка Рузского района Московской области ( 1-ый этап 34 жилых строения) (Р-1,2 Мпа УГРПШ; Р- 0,3 Мпа -1,89 км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 3269,00 | 3269,00 |  |  | 3269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 8268,00 | 1011,00 |  |  | 1011,00 | 7257,00 |  |  | 7257,00 |
| 11 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 5,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 13777,000 | 5378,000 | 0,000 | 1098,000 | 4280,000 | 8399,000 | 0,000 | 1142,000 | 7257,000 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Газификация д. Мытьники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 24900,00 | 6100,00 |  |  | 6100,00 | 18800,00 |  |  | 18800,00 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет (Р=1,2МПа 2,6км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,6км) | 615,00 | 615,00 | 250,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация частного сектора пос. Брикет (Р=0,005МПа 1,8км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 2,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 2,5км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Газопровод к пос. Брикет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 25515,000 | 6715,000 | 250,000 | 365,000 | 6100,000 | 18800,000 | 0,000 | 0,000 | 18800,000 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ; ) | 4460,00 | 4460,00 |  |  | 4460,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 4460,000 | 4460,000 | 0,000 | 0,000 | 4460,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж ВДГО в жилых домов № 31,33 дер. Комлево | 107,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 |  |
| 2 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Сытьково ж/д № 9 ВДГО | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Газификация дер.Глухово два жилых дома № 6 (35квартир) и № 13 (18 квартир) (Р=0,6МПа 0,20км; ГРПШ; Р=0,005МПа 1,5км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 5 | Газификация пос. Горбово ВДГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107,000 | 0,000 | 107,000 | 0,000 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 2355,00 | 2355,00 | 0,00 | 2355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Ладыгино | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 2355,000 | 2355,000 | 0,000 | 2355,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) | 13170,00 | 13170,00 |  |  | 13170,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 13170,000 | 13170,000 | 0,000 | 0,000 | 13170,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | 59384,000 | 32078,000 | 250,000 | 3818,000 | 28010,000 | 27306,000 | 0,000 | 1249,000 | 26057,000 |

| № п/п | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км ) | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |
|  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Московская № 10, 14,16,49,49д и ул. Большая, Большой пер., ул. 1-2 Рабочая, Невкипелого пос. Дорохово( Р=0,005 МПа, ВДГО) | 786,404 | 36,610 |  | 36,610 |  | 749,794 |  | 749,794 |  |
| 2 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 3 | Газификация ж/домов ул. Железнодорожная пос. Дорохово | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 4 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПа, 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПа 0,25км) | 588,508 | 588,508 |  | 588,508 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 5 | Разработка части проектов ООС, противопожарная и ГО ЧС МЧС разделы; проведение гос.экспертизы по РП дер. Златоустово и с. Богородское | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 6 | Газификация 157 капитальных жилых домов в дер.Златоустово Рузского района (1-ая очередь 89 жилых домов) | 8373,412 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |  | 8373,412 | 0,000 | 4243,412 | 4130,00 |
| 7 | Газификация 148 капитальных жилых домов в с. Богородское Рузского района (1-ая очередь 75 жилых домов) | 12168,886 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 12168,886 | 0,000 | 6048,886 | 6120,00 |
| 8 | Газоснабжение 76-ти жилых строений НП "Головинка" в д.Головинка Рузского района Московской области ( 1-ый этап 34 жилых строения) (Р-1,2 Мпа УГРПШ; Р- 0,3 Мпа -1,89 км) | 5454,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 5454,127 | 2346,028 | 3108,099 |  |
| 9 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 12520,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 12520,000 |  |  | 12520,00 |
| 10 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 8270,000 | 1010,000 |  |  | 1010,00 | 7260,000 |  | 0,00 | 7260,00 |
| 11 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 5,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 1168,879 | 1168,879 | 579,439 | 589,440 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Итого: | 49330,216 | 2803,997 | 579,439 | 1214,558 | 1010,000 | 46526,219 | 2346,028 | 14150,191 | 30030,000 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 2 | Газификация д. Мытьники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 24900,000 | 6100,000 |  |  | 6100,00 | 18800,000 |  |  | 18800,00 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 905,440 | 905,440 |  | 905,44 |  | 0,000 |  |  |  |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет (Р=1,2МПа 2,6км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,6км) | 926,230 | 926,230 | 92,23 | 834,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация частного сектора пос. Брикет (Р=0,005МПа 1,8км) | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  |
| 7 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 2,0км) | 2232,420 | 2232,420 |  | 2232,42 |  | 0,000 |  |  |  |
| 8 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 9 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 2,5км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 10 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 904,660 | 904,660 | 435,15 | 469,51 | 0,00 | 0,000 |  |  |  |
| 11 | Газопровод к пос. Брикет | 18370,000 | 0,000 |  |  | 0,00 | 18370,000 |  |  | 18370,00 |
|  | Итого: | 48238,750 | 11068,750 | 527,380 | 4441,370 | 6100,000 | 37170,000 | 0,000 | 0,000 | 37170,000 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  |  | 0,00 |
| 2 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» 702632,47 - МК | 961,010 | 961,010 | 151,01 | 810,00 |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 961,010 | 961,010 | 151,010 | 810,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж ВДГО в жилых домов № 31,33 дер. Комлево | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| 2 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 634,000 | 634,000 |  | 634,00 |  | 0,000 |  |  | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Сытьково ж/д № 9 ВДГО | 382,700 | 382,700 | 0,00 | 382,70 | 0,00 | 0,000 |  |  | 0,00 |
| 4 | Газификация дер.Глухово два жилых дома № 6 (35квартир) и № 13 (18 квартир) (Р=0,6МПа 0,20км; ГРПШ; Р=0,005МПа 1,5км) | 1365,443 | 1365,443 | 365,44 | 1000,00 | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация пос. Горбово ВДГО | 909,000 | 909,000 |  | 909,00 |  | 0,000 | 0,00 |  |  |
| 6 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Итого: | 3291,143 | 3291,143 | 365,443 | 2925,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 1300,000 | 1300,000 |  | 1300,00 |  | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 100,000 | 100,000 |  | 100,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| 3 | Газификация дер. Ладыгино | 100,000 | 100,000 |  | 100,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 1500,000 | 1500,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) | 87260,000 | 0,000 |  |  | 0,00 | 87260,000 |  |  | 87260,00 |
|  | Итого: | 87260,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87260,000 | 0,000 | 0,000 | 87260,000 |
|  | Всего: | 190581,119 | 19624,900 | 1623,272 | 10891,628 | 7110,000 | 170956,219 | 2346,028 | 14150,191 | 154460,000 |

| № п/п | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км ) | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |
|  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Московская № 10, 14,16,49,49д ( Р=0,005 МПа, ВДГО) | 239,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 239,00 |  | 239,00 |  |
| 2 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Газификация ж/домов ул. Железнодорожная пос. Дорохово | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПА, 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПА 0,25км) | 7459,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 7459,00 |  | 7459,00 |  |
| 5 | Разработка части проектов ООС, противопожарная и ГО ЧС МЧС разделы; проведение гос.экспертизы по РП дер. Златоустово и с. Богородское | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | Газификация 157 капитальных жилых домов в дер.Златоустово Рузского района (1-ая очередь 89 жилых домов) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Газификация 148 капитальных жилых домов в с. Богородское Рузского района (1-ая очередь 75 жилых домов) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | Газоснабжение 76-ти жилых строений НП "Головинка" в д.Головинка Рузского района Московской области ( 1-ый этап 34 жилых строения) (Р-1,2 Мпа УГРПШ; Р- 0,3 Мпа -1,89 км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 5,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 7698,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7698,000 | 0,000 | 7698,000 | 0,000 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация д. Мытьники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 2000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет (Р=1,2МПа 2,6км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,6км) | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация частного сектора пос. Брикет (Р=0,005МПа 1,8км) | 2900,00 | 2900,00 |  | 2900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 2,0км) | 2200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2200,00 |  | 2200,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 2,5км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Газопровод к пос. Брикет | 18370,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 18370,00 |  |  | 18370,00 |
|  | Итого: | 29970,000 | 4900,000 | 0,000 | 4900,000 | 0,000 | 25070,000 | 0,000 | 6700,000 | 18370,000 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж ВДГО в жилых домов № 31,33 дер. Комлево | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Сытьково ж/д № 9 ВДГО | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Газификация дер.Глухово два жилых дома № 6 (35квартир) и № 13 (18 квартир) (Р=0,6МПа 0,20км; ГРПШ; Р=0,005МПа 1,5км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация пос. Горбово ВДГО | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 1500,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация дер. Игнатьево | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 3000,00 | 0,00 |  |  |  | 3000,00 |  | 3000,00 |  |
| 3 | Газификация дер. Ладыгино | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого: | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 3000,000 | 0,000 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | 42168,000 | 5400,000 | 0,000 | 5400,000 | 0,000 | 36768,000 | 0,000 | 18398,000 | 18370,000 |

|  | Наименование объекта и краткая характеристика (Р, Мпа/L, км / ) | 2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ПИР всего | в том числе | СМР всего |  |
|  |  |  |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |  | РБ | ПБ | Прив. ср-ва пост. Пр-ва МО |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | с/п Дороховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Московская № 10, 14,16,49,49д ( Р=0,005 МПа, ВДГО) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 2 | Газификация ж/д № 29/1,29/2,29/3,29/4 ул. Первомайская дер. Шелковка (Р=0,005МПа, L-0,5км) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Газификация ж/домов ул. Железнодорожная пос. Дорохово | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 4 | Газификация муниципального ж/фонда ул. Школьная № 16,21а,21б,23,25 пос. Дорохово (Р=0,06МПА, 0,46км; ГШРП-1шт;Р=0,005МПА 0,25км) | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 5 | Разработка части проектов ООС, противопожарная и ГО ЧС МЧС разделы; проведение гос.экспертизы по РП дер. Златоустово и с. Богородское | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 6 | Газификация 157 капитальных жилых домов в дер.Златоустово Рузского района (1-ая очередь 89 жилых домов) | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 7 | Газификация 148 капитальных жилых домов в с. Богородское Рузского района (1-ая очередь 75 жилых домов) | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 8 | Газоснабжение 76-ти жилых строений НП "Головинка" в д.Головинка Рузского района Московской области ( 1-ый этап 34 жилых строения) (Р-1,2 Мпа УГРПШ; Р- 0,3 Мпа -1,89 км) | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 9 | Газопровод к дер. Лыщиково (Р=1,2МПа 3,0км; ГРПБ;СКЗ) | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино с/п Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учётом газификации всего населенного пункта) (Р=0,005МПа 2,0 км) | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая дер. Мишинка ул. Сосновая (Р=1,2МПа 5,0км;ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа -2,0км) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с/п Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация д. Хотебцово (Р=1,2МПа 0,3км; ГРПБ; Р=0,03МПа 2,5км) | 2500,000 | 2500,000 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Газификация д. Мытьники (Р=1,2МПа 0,05км; ГРПБ; Р=0,005МПа 3,0км) | 2500,000 | 2500,000 |  | 2500,00 | 0,00 | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Газификация дер. Нововолково и дер. Волково (Р=1,2МПа 0,8км; ШРП; Р=6,0км) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 4 | Газификация муниципальных жилых домов №№ 1-15, ул. Огородная № 8,10 дер. Нововолково | 2000,000 | 0,000 |  |  |  | 2000,000 |  | 2000,00 |  |
| 5 | Газификация муниципальных жилых домов пос. Брикет (Р=1,2МПа 2,6км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,6км) | 2500,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,000 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 6 | Газификация частного сектора пос. Брикет (Р=0,005МПа 1,8км) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 7 | Газификация улиц Магистральная, Мира,1 и 2-ая Парковая, Садовая, Советская, Совхозная с.Покровское (Р=0,005МПа 2,0км) | 1900,000 | 0,000 |  |  |  | 1900,000 |  | 1900,00 | 0,00 |
| 8 | Газификация улиц Тополиная, Советская с. Никольское ( Р=0,005МПа 3,5км) | 2700,000 | 0,000 |  |  |  | 2700,000 |  | 2700,00 |  |
| 9 | Газификация воинского ж/г "Ольховка" с. Покровское (Р=1,2МПа 2,5км; ГРПБ; СКЗ; Р=0,005МПа 1,3км) | 5300,000 | 5300,000 | 3200,00 | 2100,00 |  | 0,000 |  |  |  |
| 10 | Газификация дер. Таблово ( Р= 1,2МПа 0,7км, ГРПБ, Р=0,03 Мпа 3,5км) | 8000,000 | 0,000 |  |  |  | 8000,000 | 4000,00 | 4000,00 |  |
|  | Газопровод к пос. Брикет | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 27400,000 | 10300,000 | 3200,000 | 7100,000 | 0,000 | 17100,000 | 4000,000 | 13100,000 | 0,000 |
|  | с/п Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод к дер. Сумароково (Р=1,2МПА 3,5км; ГРПБ; СКЗ) | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация 5-ти этажного 70-квартирного жилого дома № 1-а д/о «Лужки» | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с/п Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж ВДГО в жилых домов № 31,33 дер. Комлево | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| 2 | Газификация улиц дер. Старая Руза, в том числе учительский дом №2 ( Р=0,005МПа 2,5км) | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Газификация дер. Сытьково ж/д № 9 ВДГО | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Газификация дер.Глухово два жилых дома № 6 (35квартир) и № 13 (18 квартир) (Р=0,6МПа 0,20км; ГРПШ; Р=0,005МПа 1,5км) | 2200,000 | 0,000 |  |  | 0,00 | 2200,000 | 1000,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 5 | Газификация пос. Горбово ВДГО | 2000,000 | 2000,000 | 1000,00 | 1000,00 |  | 0,000 | 0,00 |  |  |
| 6 | Газоснабжение жилых домов дер. Новотеряево | 800,000 | 0,000 |  |  | 0,00 | 800,000 |  | 800,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 5000,000 | 2000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 | 3000,000 | 1000,000 | 2000,000 | 0,000 |
|  | с/п Колюбакинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация улиц пос. Колюбакино (Р = 0,005МПа 16,0км) | 0,000 | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Газификация дер. Орешки ( Р=0,005МПа 2,0км) | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 |  |
| 3 | Газификация дер. Ладыгино | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Газопровод пос. Беляная Гора сельского поселения Ивановское- д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) 1-ая очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское) (10км) | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00 | 0,000 |  |  | 0,00 |
|  | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | 32400,000 | 12300,000 | 4200,000 | 8100,000 | 0,000 | 20100,000 | 5000,000 | 15100,000 | 0,000 |
|  | Начальник Управления КХ, транспорта, связи, архитектурной и градостроительной деятельности Администрации Рузского муниципального района |  |  |  | Л.П. Кореневская |