****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5182 (в редакции от 20.02.2020 № 436, от 08.04.2020 № 1133, от 19.05.2020 № 1418, от 04.06.2020 № 1578, от 31.07.2020 № 2244, от 07.09.2020 № 2675, от 02.10.2020 № 3071, от 18.11.2020 № 3718, от 03.12.2020 № 3938, от 12.01.2021 № 29, от 03.03.2021 № 569)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.12.2020 №3991 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в действие с 01.01.2020», постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 № 5182 (в редакции от 20.02.2020 № 436, от 08.04.2020 № 1133, от 19.05.2020 № 1418, от 04.06.2020 № 1578, от 31.07.2020 № 2244, от 07.09.2020 № 2675, от 02.10.2020 № 3071, от 18.11.2020 № 3718, от 03.12.2020 № 3938, от 12.01.2021 № 29, от 03.03.2021 № 569), изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Верно: Начальник общего отдела О.П. Гаврилова

Ченцова Олеся Андреевна

Отдел коммунального хозяйства, инженер

+7(49627) 24-733, com329@ruzareg.ru

Приложение

 к Постановлению Администрации

 Рузского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Администрация Рузского городского округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"**

г. Руза

2021

**Паспорт муниципальной программы Рузского городского округа**

**"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Пархоменко В.Ю.**Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | *Администрация Рузского городского округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел благоустройства, Административная комиссиия* |
| Цели муниципальной программы | *Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа* |
| Перечень подпрограмм | *Подпрограмма 1 «Чистая вода»**Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»* |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год[[1]](#footnote-1) | Итого |
| Всего: в том числе: | 227027,3 | 163034,6 | 93529,7 | 145065,2 | 25200,0 | 653856,8 |
| Средства бюджета Московской области | 120220,7 | 145155,6 | 63806,1 | 139994,8 | 0,0 | 469177,2 |
| Средства федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 104344,6 | 17879,0 | 29723,6 | 5070,4 | 1000,0 | 158017,6 |
| Внебюджетные средства | 2462,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24200,0 | 26662,0 |

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий)[[2]](#footnote-2) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализациипрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Муниципальный | %/чел. | 83 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | Основное мероприятие 02.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Муниципальный | единица | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Отраслевой | ед./тыс. куб. м | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области |
| 2.4 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Региональный проект «Оздоровление Волги» | куб.км/год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | процент | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятие 1.Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов). Мероприятие 2 Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)Мероприятие 3. Утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городских округов |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) |  | процент | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | Мероприятие 3.Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. |
| 4.2 | Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | процент | 68,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятие 2.Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. |
| 4.3 | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета  | Государственная программа | процент | 40,47 | 52,5 | 54,83 | 64,4 | 76,4 | 88,5 | Мероприятие 1.Установка, замена, проверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа | процент | 22,0 | 22,0 | 22,9 | 24 | 25 | 26 | Мероприятие 1.Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» |

**Общая характеристика содержания и развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Рузского городского округа**

Программа разработана с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги.

К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло- водоснабжения и водоотведения. Более того, необходимо учитывать перспективное планирование застройки на основании Генерального плана Рузского городского округа. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по округу составляет порядка 44 %, соответственно надежность систем жизнеобеспечения находится на среднем уровне.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Рузского городского округа, относятся: теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение. Обслуживание и деятельность по производству и поставке коммунальных услуг населению и прочим потребителям на территории Рузского городского округа осуществляет АО "Жилсервис".

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем, а также достижение поставленных задач в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

При разработке настоящей Программы учитывается положительный опыт и недостатки реализации аналогичных Программ в Московской области.

Приоритеты и цели политики округа предусматривают:

• Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей

• Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры

• Обеспечение потребителей качественными слугами

• Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов, для модернизации коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленных целей в рамках Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения, вводить в эксплуатацию новые объекты для повышения энергоэффективности тепло- и водоснабжения в целом.

Наличие системного подхода и применения Программно-целевого метода планирования и управления реализацией Программы позволяет создать эффективные механизмы реализации Программы:

- управление мероприятиями Программы в форме проектов

- установление контрольных точек исполнения проектов

- обеспечение контроля результативности на всех этапах реализации

-эффективное распределение ресурсов для реализации Программы

-создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач, стоящих на стыке ведомственных и отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти

 - создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений

- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции существующих крупных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа.

**Муниципальная программа состоит из следующих Подпрограмм:**

1. Подпрограмма "Чистая вода"

Основными целями Подпрограммы является:

- увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского городского округа;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требуемым показателям качества;

- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

2. Подпрограмма "Системы водоотведения"

Основной целью Подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, и как следствие, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

3. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"

Основной целью Подпрограммы является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы существующих объектов.

4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;

-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

**Мероприятия Программы**

1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;
2. Организация в границах городского округа водоотведения;
3. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод;
4. Организация в границах городского округа теплоснабжения населения;
5. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;
6. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов);
7. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов);
8. Утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городских округов;
9. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные;
10. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности;
11. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений;
12. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
13. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»;
14. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства;
15. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление»Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.3 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | единица | Определяется на основании данных о количестве очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *годовая* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ  | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.4 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/год | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Государственная автоматизированная система «Управление»Источник данных: – стат. форма № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" - информация о годовых объемах всех сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации– стат. форма № 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации | *годовая* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100%, где  ЗД – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;АПКР – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D);М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности (A, D, C, D);К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 4.2 | Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;
2. Государственная автоматизированная система «Управление»
 | *ежеквартальная* |
| 4.3 | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета  | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом VII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093.

1. **Паспорт подпрограммы "Чистая вода"**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел благоустройства.* |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | Всего: в том числе: | 15315,0 | 1000,0 | 20724,0 | 1000,0 | 1000,0 | 39039,0 |
| Средства бюджета Московской области | 9703,8 | 0,0 | 10560,0 | 0,0 | 0,0 | 20263,8 |
| Средства федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 4011,2 | 1000,0 | 10164,0 | 1000,0 | 1000,0 | 17175,2 |
|  |  | Внебюджетные средства | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |

**Подпрограмма I. "Чистая вода".**

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития Рузского городского округа.

Обслуживание и деятельность по производству и поставке услуг водоснабжения населению и прочим потребителям на территории населенных пунктов городского округа, осуществляет предприятие АО «Жилсервис».

АО «Жилсервис» обслуживает: 61 водозаборный узел, 91 насосную станцию, 206,1 км водопроводных сетей.

Также услуги по водоснабжению предоставляют организации:

- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной подразделение Туберкулезный санаторий №58,

- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово»,

- ОК «Старая Руза» - подразделение Дирекции социальной сферы МОСК ж.д. ОАО «РЖД».

Достижение поставленных подпрограммой "Чистая вода" задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения.

При разработке настоящей Подпрограммы учитывался положительный опыт и недостатки реализации аналогичных подпрограмм в Московской области.

Для достижения поставленных целей в рамках Подпрограммы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем водоснабжения, вводить в эксплуатацию новые объекты для повышения энергоэффективности водоснабжения в целом.

Также для достижения поставленных целей, в соответствии с Распоряжением Министерства Жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 г. № 3-РВ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг» (в части пункта 1.1.), основные мероприятия Подпрограммы направлены на увеличения показателя «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и осуществляются АО «Жилсервис» за счет привлечения частных инвестиций.

Основными целями Подпрограммы является:

- увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского городского округа;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требуемым показателям качества;

- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Настоящая Подпрограмма сформирована из анализа состояния объектов водоснабжения Рузского городского округа и входит в состав Программы «Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа».

Период реализации Подпрограммы составляет 5 (пять) лет: 2020 – 2024гг.

Реализация мероприятий подпрограммы включает в себя:

- реализация инвестиционной программа "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Рузского городского округа Московской области АО "Жилсервис «на период 2017-2020 годы».

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Рузского городского округа

Источниками финансирования Подпрограммы являются: средства бюджета Рузского муниципального района, внебюджетные источники.

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения, % - к 2022 году планируется достижение 92%.

**Перечень мероприятий подпрограммы I "Чистая вода"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Основное мероприятие 02.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 |  Итого | 0,00 | 39039,0 | 15315,0 | 1000,0 | 20724,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20263,8 | 9703,8 | 0,0 | 10560,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 17175,2 | 4011,2 | 1000,0 | 10164,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2 -Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020-2024 |  Итого | 0,00 | 39039,0 | 15315,0 | 1000,0 | 20724,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Отдел благоустройства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20263,8 | 9703,8 | 0,0 | 10560,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 17175,2 | 4011,2 | 1000,0 | 10164,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме: | 2020-2024 |  Итого | 0,00 | 39039,0 | 15315,0 | 1000,0 | 20724,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20263,8 | 9703,8 | 0,0 | 10560,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 17175,2 | 4011,2 | 1000,0 | 10164,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.1. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CNovikovaMA%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | чистка, дезинфекцияп. Беляная Гора около д.12 | 2020 | 1 шт. | 729,7 |  | Итого | 729,70 | 729,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 729,70 | 729,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекцияд. Неверово, д. 30 | 2021 | 1 шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекцияд. Неверово, д. 5 | 2021 | 1 шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекцияс. Богородское, ул. Центральная, д. 1,2,3 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 6
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекцияд. Колодкино,ул. Верейская, д. 18,19 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Колодкино,ул. Верейская, д. 5 | 2021 | 3шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 9
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Колодкино,ул. Боровская, д. 98 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 1
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекцияд. Колодкино,ул. Боровская, д. 89 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 1
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Сумароково, д. 16 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 1
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Старо, д. 13 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 1
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Шелковка, д. 79,81 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 1
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Стрыгино, д. 9 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Стрыгино, д. 34 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 1
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Златоустово, д. 28 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 2
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция п. Дорохово, ул. Спартака, д. 6 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 2
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция п. Колюбакино, ул. Советская, д. 59 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 2
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Грибцово, ул. Ручейная, д. 100 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 2
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Морево, д. 103 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 3
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Иваново, напротив д. 47 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 7
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Васильевское, д. 8 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 7
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Васильевское, д. 20 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 7
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Васильевское, д. 42 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 7
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Васильевское, д. 50 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция п. Дорохово, ул. Некрасова, д. 3 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Фролково, напротив д. 45 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Скирманово в центре деревни | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Новогорбово, д. 46 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Таблово, в начале деревни на левом берегу реки | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Заовражье, д. 17 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция п. Дорохово, ул. Пионерская, д. 9 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 8
 | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция с. Богородское, д. 31,36 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Ленинка, д. 53 | 2021 | 1 шт | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция п. Дорохово, ул. Московская, д. 54 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Сухарево, д. 42 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция п. Дорохово, ул. Чкалова, д. 29 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция с. Никольское, д. 5 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Шилово, вблизи д. 5 | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
|  | Ремонт колодезного домика, отмостки, деревянных скамеек, чистка, дезинфекция д. Городище | 2021 | 1шт. | 27,0 |  | Итого | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0 |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 2729,70 | 729,70 | 1000,0 | 1000,0 | 0 |
| Средства Рузского городского округа | 2729,70 | 729,70 | 1000,0 | 1000,0 | 0 |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Рузского городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 2.1. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C%3A%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артсвкажине по адресу: г.о. Рузский д. Нововолково д.20 | 2022 |  | 5700,0 | 0,0 | Итого | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Городище, п/ст151, соор.2В, Рузский г.о. | 2022 |  |  |  | Итого | 2306,0 | 0,0 | 2306,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 569,6 | 0,0 | 569,6 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1736,4 | 0,0 | 1736,4 | 0,0 |  |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Грибцово, ул. Больничная, д. 138 Рузский г.о. | 2022 |  |  |  | Итого | 2206,0 | 0,0 | 2206,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 544,9 | 0,0 | 544,9 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1661,1 | 0,0 | 1661,1 | 0, |  |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Колодкино, ул. Верейская, д. 176, Рузский г.о. | 2022 |  |  |  | Итого | 2200,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 543,4 | 0,0 | 543,4 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1656,6 | 0,0 | 1656,6 | 0,0 |  |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Комлево, Рузский г.о. | 2022 |  |  |  | Итого | 2306,0 | 0,0 | 2306,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 569,6 | 0,0 | 569,6 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1736,4 | 0,0 | 1736,4 | 0,0 |  |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Новоивановское, д. 81, Рузский г.о. | 2022 |  |  |  | Итого | 2700,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 666,9 | 0,0 | 666,9 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2033,1 | 0,0 | 2033,1 | 0,0 |  |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Филатово, д. 1, стр. 2, Рузский г.о. | 2022 |  |  |  | Итого | 2306,0 | 0,0 | 2306,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 569,6 | 0,0 | 569,6 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1736,4 | 0,0 | 1736,4 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 19724,0 | 0,0 | 19724,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 9164,0 | 0,0 | 9164,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10560,0 | 0,0 | 10560,0 | 0,0 |  |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 2.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | Средства бюджета Рузского городского округаСредства бюджета Московской областиВнебюджетные источники | Расходы на содержание и ремонт общественных питьевых колодцев; отбор проб воды из общественных питьевых колодцев; углубление общественных колодцев.Расходы на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки.В соответствии с инвестиционной программой АО «Жилсервис» | Всего: 39 039,0 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 15 315,0 тыс.руб.2021 г. – 1 000,0 тыс.руб.2022 г. – 20 724,0 тыс.руб.2023 г. – 1 000,0 тыс. руб.2024 г. – 1 000,0 тыс. руб. |  |

**Подпрограмма II "Системы водоотведения"**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства* |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | Всего: в том числе: | 0,0 | 82 689,9 | 0,0 | 36 967,5 | 2 000,0 | 121 657,4 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 79 211,0 | 0,0 | 36 967,5 | 0,0 | 116 178,5 |
| Средства федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,0 | 3 478,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 478,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |

**Подпрограмма II "Системы водоотведения"**

Проблема очистки сточных вод является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания очистке стоков. В систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, в которых значительно превышаются предельно допустимые показатели сточных вод по различным критериям. Очистка сточных вод проводится с целью устранения вредных и опасных свойств, которые могут привести к пагубным последствиям в окружающей среде. Применение технологий очистки направлено на нейтрализацию, обезвреживание или утилизацию вредных компонентов.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

 -постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоотведения потребителям (абонентам);

 -постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

На территории Рузского городского округа действует единая гарантирующая организация АО «Жилсервис», которая обслуживает: 21 канализационную насосную станцию, 20 очистных сооружений, пропускная способность которых 34,3 т.м3/сут., 161 км канализационных сетей.

Также услуги по водоотведению предоставляют организации:

- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной подразделение Туберкулезный санаторий №58,

- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово».

При формировании данной подпрограммы был проведен анализ существующего состояния водоотведения в населенных пунктах округа, сформулированы концептуальные принципы и разработаны программные мероприятия по совершенствованию и развитию систем водоотведения, рассмотрены вопросы ресурсного, материально-технического обеспечения, проведены расчеты необходимых инвестиций и определены механизмы реализации подпрограммы.

Достижение поставленных задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоотведения.

Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Рузского городского округа.

Для определения критериев реализации подпрограммы и осуществления контроля реализации на всех этапах выполнения в подпрограмме планируется решение следующих задач:

1) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод.

2) Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов.

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимы средства Рузского городского округа, средства бюджета Московской области и средства внебюджетных источников.

**Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Системы водоотведения"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2021-2024 |  Итого | 0,00 | 121657,4 | 0,0 | 82689,9 | 0,0 | 36967,5 | 2000,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 116178,5 | 0,0 | 79211,0 | 0,0 | 36967,5 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 3478,9 | 0,0 | 3478,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 - Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2021-2024 |  Итого | 0,00 | 42446,4 | 0,0 | 3478,9 | 0,0 | 36967,5 | 2000,0 | Управление ЖКХ АО «Жилсервис» |  |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 36967,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36967,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 3478,9 | 0,0 | 3478,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 -Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2021 |  Итого | 0,00 | 79211,0 | 0,0 | 79211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 79211,0 | 0,0 | 79211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме: | 2021-2024 |  Итого | 0,00 | 121657,4 | 0,0 | 82689,9 | 0,0 | 36967,5 | 2000,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 116178,5 | 0,0 | 79211,0 | 0,0 | 36967,5 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 3478,9 | 0,0 | 3478,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 2 - Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | Средства бюджета Московской областиСредства бюджета городского округаВнебюджетные источники | Расходы на технический осмотр, строительство и реконструкцию очистных сооружений.В соответствии с инвестиционной программой АО «Жилсервис» | Всего: 42 446,4 тыс.руб., в том числе 2021 г. – 3 478,9 тыс. руб.2023 г. – 36 967,5 тыс. руб.2024 г. – 2 000,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 4 -Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | Расходы на строительство и реконструкцию очистных сооружений | Всего 79 211,0 тыс.руб., в том числе 2021 г. – 79 211,0 тыс.руб. |  |

**Подпрограмма III " Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами "**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства* |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Всего: в том числе: | 170479,5 | 74175,0 | 67636,0 | 102365,3 | 22200,0 | 436855,8 |
| Средства бюджета Московской области | 109884,9 | 65282,6 | 52584,1 | 102365,3 | 0,0 | 330116,9 |
| Средства федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 60594,6 | 8892,4 | 15051,9 | 0,0 | 0,0 | 84538,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22200,0 | 22200,0 |

**Подпрограмма III. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"**

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами - комплекс мероприятий, направленный на повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Также целью реализации данной подпрограммы является развитие инвестиционной привлекательности объектов коммунального хозяйства Рузского городского округа для частного капитала, путем получения прибыли не за счет роста тарифов на коммунальные услуги и ресурсы, а за счет снижения затрат на их выработку и распределение, путем разработки и реализации программ по повышению энергоэффективности и уменьшению издержек при организации профессионального и добросовестного управления объектами ЖКХ.

При формировании данной подпрограммы был проведен анализ существующего состояния инженерно-коммунальной инфраструктуры в целом по округу, определены проблемные направления и разработаны программные мероприятия по совершенствованию и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. Изучены вопросы ресурсного и материально-технического обеспечения, проведен анализ механизмов привлечения инвестиций и определены направления реализации подпрограммы.

Основными целями являются:

- повышение качества предоставляемых услуг потребителям.

- контроль за деятельностью в сфере коммунального хозяйства в интересах населения со стороны администрации Рузского городского округ;

- реализация ГЧП (государственного частного партнерства) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение энергоемкости коммунальных объектов.

Достижение поставленных целей возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, при строительстве, реконструкции или модернизации коммунального комплекса Рузского городского округа.

Для оценки реализации подпрограммы был разработан целевой показатель - количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры. В подпрограмме запланированы следующие основные мероприятия:

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа.

- Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа.

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимы средства Рузского городского округа, средства бюджета Московской области и средства внебюджетных источников.

**Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 |  Итого | 0,00 | 392255,8 | 133479,5 | 74175,0 | 60036,0 | 102365,3 | 22200,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 328116,9 | 107884,9 | 65282,6 | 52584,1 | 102365,3 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 41938,9 | 25594,6 | 8892,4 | 7451,9 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 22200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22200,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 3171,3 | 2073,9 | 1097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 3171,3 | 2073,9 | 1097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 |  Итого | 0,00 | 387793,1 | 130958,0 | 72233,8 | 60036,0 | 102365,3 | 22200,0 | Управление ЖКХ,АО «Жилсервис» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 328116,9 | 107884,9 | 65282,6 | 52584,1 | 102365,3 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 37476,2 | 23073,1 | 6951,2 | 7451,9 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 22200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22200,0 |
| 2.5. | Мероприятие 5.Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 1291,4 | 447,6 | 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 1291,4 | 447,6 | 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 47000,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2.Субсидии ресурсоснабжаюшим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 | Мероприятие 5.Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2020 | Итого | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 05.Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2022 |  Итого | 0,00 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Мероприятие 1.Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2022 |  Итого | 0,00 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
|  Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Мероприятие 2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2022 | Итого | 0,00 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
|  Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 | Мероприятие 3. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2022 | Итого | 0,00 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ |  |
|  Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме: | 2020-2024 |  Итого | 0,00 | 436855,8 | 170479,5 | 74175,0 | 67636,0 | 102365,3 | 22200,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 330116,9 | 109884,9 | 65282,6 | 52584,1 | 102365,3 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 84538,9 | 60594,6 | 8892,4 | 15051,9 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 22200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22200,0 |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 2.2. «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C%3A%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительный контроль за строительством котельной БМК д. Старая Руза, ул. ДТК | 2020-2021 |  | 818,2 |  | Итого | 818,2 | 662,9 | 155,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 137,6 | 114,7 | 22,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 680,6 | 548,2 | 132,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Строительство БМК с. Богородское, д. 30 | 2020-2021 |  | 18764,3 |  | Итого | 18764,3 | 10619,6 | 8144,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 1836,8 | 1836,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 16927,5 | 8782,8 | 8144,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Строительство БМК д. Грибцово, ул. Больничная, д. 13 | 2020-2021 |  | 14101,9 |  | Итого | 14101,9 | 7981,4 | 6120,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 1381,1 | 1381,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 12720,8 | 6600,3 | 6120,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Строительство БМК д. Ивойлово, д. 18 | 2020-2021 |  | 14866,3 |  | Итого | 14866,3 | 8413,7 | 6452,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 1455,3 | 1455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 13411,0 | 6958,4 | 6452,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Строительство БМК д. Колодкино, д. 10 | 2020-2021 |  | 13372,5 |  | Итого | 13372,5 | 7568,4 | 5804,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 1309,6 | 1309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 12062,9 | 6258,8 | 5804,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Строительство БМК д. Лихачево, д. 78 | 2020-2021 |  | 18333,0 |  | Итого | 18333,0 | 9781,2 | 8551,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 1692,1 | 1692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 16640,9 | 8089,1 | 8551,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Строительство БМК д. Лужки, д. 1А, стр. 1 | 2020-2021 |  | 16590,7 |  | Итого | 16590,7 | 8851,6 | 7739,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 1531,2 | 1531,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 15059,5 | 7320,4 | 7739,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Строительство БМК д. Старониколаево д. 195 | 2023 |  | 9381,0 |  | Итого | 9381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9381,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 9381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9381,0 |  |
| 9 | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | 2023 |  | 7678,0 |  | Итого | 7678,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7678,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7678,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7678,0 |  |
| 10 | Строительство БМК г. Руза, Волоколамское ш. | 2022 |  | 18756,0 |  | Итого | 18756,0 | 0,0 | 0,0 | 18756,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 18756,0 | 0,0 | 0,0 | 18756,0 | 0,0 |  |
| 11 | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | 2022-2023 |  | 29519,0 |  | Итого | 29519,0 | 0,0 | 0,0 | 8131,7 | 21387,3 |  |
| Средства Рузского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 29519,0 | 0,0 | 0,0 | 8131,7 | 21387,3 |  |
| 12 | Строительство БМК д. Старая Руза, ул. ДТК | 2020 |  | 30819,0 |  | Итого | 30819,0 | 30819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 5331,6 | 5331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 25487,4 | 25487,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая | 2020-2021 |  | 32077,4 |  | Итого | 32077,4 | 16116,5 | 15960,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 5644,0 | 2835,7 | 2808,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 26433,4 | 13280,8 | 13152,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Строительство котельной п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 2020-2023 |  | 139699,8 |  | Итого | 139699,8 | 29696,1 | 12936,4 | 33148,3 | 63919,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 16340,9 | 5137,4 | 3751,6 | 7451,9 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 123358,9 | 24558,7 | 9184,8 | 25696,4 | 63919,0 |  |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 365224,7 | 130958,0 | 71865,4 | 60036,0 | 102365,3 |  |
| Средства Рузского городского округа | 37107,8 | 23073,1 | 6582,8 | 7451,9 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 328116,9 | 107884,9 | 65282,6 | 52584,1 | 102365,3 |  |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 2.1. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C%3A%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Технологическое присоединение к газу "котельная р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д.36" | 2020-2021 |  | 3171,3 |  | Итого | 3171,3 | 2073,9 | 1097,4 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 3171,3 | 2073,9 | 1097,4 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 3171,3 | 2073,9 | 1097,4 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 3171,3 | 2073,9 | 1097,4 | 0,0 |  |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 2.5. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C%3A%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения «котельная д. Старая Руза, ул. ДТК» | 2020-2021 |  | 148,6 |  | Итого | 148,6 | 52,0 | 96,6 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 148,6 | 52,0 | 96,6 | 0,0 |  |
| 2 | Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1а | 2020-2021 |  | 1130,2 |  | Итого | 1130,2 | 391,2 | 739,0 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 1130,2 | 391,2 | 739,0 | 0,0 |  |
| 3 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1а | 2020-2021 |  | 12,6 |  | Итого | 12,6 | 4,4 | 8,2 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 12,6 | 4,4 | 8,2 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 1291,4 | 447,6 | 843,8 | 0,0 |  |
| Средства Рузского городского округа | 1291,4 | 447,6 | 843,8 | 0,0 |  |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 1.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Рузского городского округа | Расходы на технологическое присоединение к системе газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения; на проектно-изыскательские работы.Работы, услуги по содержанию имущества. | Всего 3171,3 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 2073,9 тыс.руб.2021 г. – 1097,4 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2.Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Средства бюджета Рузского городского округаСредства бюджета Московской области Внебюджетные источники | Расходы на строительно-монтажные работы по строительству котельных.Расходы на технологическое присоединение к системе газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;Реконструкция (переустройство) надземного газопровода высокого давления. | Всего: 387 793,1 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 130 958,0 тыс.руб.2021 г. – 72 233,8 тыс. руб.2022 г. – 60 036,0 тыс.руб.2023 г. – 102 365,3 тыс.руб.2024 г. – 22200,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 5.Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | Средства бюджета Рузского городского округа | Расходы на технологическое присоединение к системе газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. | Всего 1291,4 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 447,6 тыс.руб.2021 г. – 843,8 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2. Субсидии ресурсоснабжаюшим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования | Средства бюджета Рузского городского округа | Расходы на проведение работ по устранению аварийных ситуаций на бесхозных объектах коммунального назначения. Субсидии ресурсоснабжающим организациям | Всего: 35000,0 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 35000,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 5.Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета Московской области | Расходы на погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего: 2000,0 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 2000,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1.Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Средства бюджета Рузского городского округа | В соответствии с КП | Всего: 2600,0 тыс.руб., в том числе 2022 г.- 2600,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Средства бюджета Рузского городского округа | В соответствии с КП | Всего: 2800,0 тыс.руб., в том числе 2022 г.- 2800,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Средства бюджета Рузского городского округа | В соответствии с КП | Всего: 2200,0 тыс.руб., в том числе 2022 г.- 2200,0 тыс.руб. |  |

**IV. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства* |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего: в том числе: | 862,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 862,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,0 |

 **Подпрограмма IV. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Рузского городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономического развития Рузского городского округа становится снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Рузского городского округа предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Рузского городского округа, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Рузского городского округа;

- снижению эффективности расходования средств бюджета Рузского городского округа, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В Подпрограмме определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех мероприятий должны быть достигнуты:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потребления тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Подпрограммы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики Рузского городского округа;

Целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;

-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

**Перечень мероприятий подпрограммы 4** "**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |  |  Итого | 0,00 | 673,4 | 673,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 673,4 | 673,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 673,4 | 673,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 673,4 | 673,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4.Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. |  |  Итого | 0,00 | 673,4 | 673,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 673,4 | 673,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5.Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. |  |  Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные учреждения |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6.Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. |  |  Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные учреждения |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02.Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области |  |  Итого | 0,00 | 188,6 | 188,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 188,6 | 188,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  |  Итого | 0,00 | 188,6 | 188,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УК |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 188,6 | 188,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |  |  Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1.Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» |  |  Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, УК |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме: |  |  Итого | 0,00 | 862,0 | 862,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 862,0 | 862,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 4.Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | Внебюджетные средства | Совокупность расходов на замену светильников внутреннего освещения на светодиодные. | Всего: 673,4 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 673,4 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 1.Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | Внебюджетные средства | Совокупность расходов на оплату труда и обеспечение деятельности учреждения (муниципальное задание) | Всего: 188,6 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 188,6 тыс.руб. |  |

**Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация Рузского городского округа - Управление жилищно-коммунального хозяйства; Административная комиссия*  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Обеспечивающая подпрограмма | Всего: в том числе: | 40370,8 | 5169,7 | 5169,7 | 4732,4 | 0,0 | 55442,6 |
| Средства бюджета Московской области | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | 2618,0 |
| Средства федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 39738,8 | 4507,7 | 4507,7 | 4070,4 | 0,0 | 52824,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 |  Итого | 0,00 | 55442,6 | 40370,8 | 5169,7 | 5169,7 | 4732,4 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2618,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 52824,6 | 39738,8 | 4507,7 | 4507,7 | 4070,4 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 -Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2023 |  Итого | 0,00 | 2618,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | Административная комиссия |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2618,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 –Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 52824,6 | 39738,8 | 4507,7 | 4507,7 | 4070,4 | 0,0 | УК РГО |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 52824,6 | 39738,8 | 4507,7 | 4507,7 | 4070,4 | 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме: | 2020-2024 |  Итого | 0,00 | 55442,6 | 40370,8 | 5169,7 | 5169,7 | 4732,4 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2618,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 52824,6 | 39738,8 | 4507,7 | 4507,7 | 4070,4 | 0,0 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 1.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства бюджета Московской области | Совокупность расходов на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Всего: 2618,00 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 632,0 тыс.руб.2021 г. – 662,0 тыс.руб.2022 г. – 662,0 тыс.руб.2023 г. – 662,0 тыс.руб. |  |
| Мероприятие 2.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета Рузского городского округа | Совокупность расходов на оплату труда и обеспечение деятельности учреждения (муниципальное задание) | Всего: 52824,6 тыс.руб., в том числе 2020 г. – 39738,8 тыс.руб.2021 г. – 4507,7 тыс.руб.2022 г. – 4507,7 тыс.руб.2023 г. – 4070,4 тыс.руб. |  |

1. Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2024 год взят условно. В соответствии с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет). [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год. [↑](#footnote-ref-2)