****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.11.2022 №5513 (с изменениями от 20.03.2023 № 1348)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 № 5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»,утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.11.2022 №5513 (с изменениями от 20.03.2023 № 1348) и изложить ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Кобелева С.В.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Верно: Начальник общего отдела О.П. Гаврилова

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

Масловский Андрей Джоржевич

Управление благоустройства, заместитель начальника

+7-496-27-20-029, blagoustroystvo.rgo@gmail.com

Приложение

к постановлению Администрации

Рузского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

**Администрация Рузского городского округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

г. Руза

2023

Паспорт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Паспорт муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»** | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной комфортной городской среды | | | | | |
| Цели муниципальной программы |  | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | С. В. Кобелев. Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управления благоустройства Администрации Рузского городского округа | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1 Комфортная городская среда 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области 3 Обеспечивающая подпрограмма | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 229 619,35 | 207 297,65 | 11 325,65 | 10 996,05 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 014 782,18 | 841 182,51 | 584 512,16 | 589 087,51 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | | | | | |

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - Программа) является повышение качества и комфорта городской среды на территории Рузского городского округа Московской области.

Законом Московской области Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (ред. от 21.02.2023) «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории Рузского городского округа, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Одной из наиболее острых проблем Рузского городского округа остаются вопросы повышения качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. В рамках приоритетного Проекта муниципальные учреждения оснащаются коммунальной (специализированной) техникой.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ, подбором оптимального парка техники и выполнения технологических режимов. В силу Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия в сфере благоустройства относятся к вопросам местного значения городского округа. Закон Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ (ред. от 08.06.2021) "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 N 17/110-П) определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с целью создания комфортных условий проживания граждан.

Основными особенностями содержания территории являются:

- сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание);

- повышение требований к оперативности выполнения этих работ;

- неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей;

- большое количество технологических процессов и операций, таких как мойка, поливка, уборка, сгребание, распределение реагентов и т.д.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

Кроме дворовых территорий в Рузском городском округе имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Также на территории Рузского городского округа присутствует ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Рузского городского округа с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территорий населенных пунктов соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Рузского городского округа;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственных доступ и использование объектов благоустройства;

выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Рузского городского округа;

создание комфортной световой среды посредством контроля качества эксплуатации систем наружного освещения, оснащения зданий архитектурно-художественной подсветкой, замены всех светильников наружного освещения на энергоэффективные к 2024 году.

На территории Рузского городского округа расположены 637 многоквартирных домов, из которых 51 дома блокированной застройки, и 23 дома находятся в ведении ведомств и организаций.

Частью формирования современной городской среды является качество проживания населения в жилых домах.

Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и формирование новых общественных пространств, а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

За последние годы приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями в рамках проекта «Светлый город». В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы.

В рамках реализации Закона Московской области от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ (ред. от 06.07.2021) "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от 27.06.2013 N 9/57-П администрацией Рузского городского округа внесены в региональную программу 536 многоквартирных дома.

С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы помимо выполнения мероприятий в пятилетний срок по благоустройству и содержанию территорий, выполнения планов капитального ремонта и текущего ремонта подъездов с учётом рекомендаций Минстроя России предполагается участие граждан в ряде мероприятию по формированию современной городской среды.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» предусматривает более активное участие граждан, в том числе, учет мнения граждан при формировании программ, организация и проведение муниципальных форумов Управдом с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт Администрации о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

1. **Структура муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из трёх подпрограмм:

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

1. **Основная цель Программы**

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Рузского городского округа Московской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустроенных территорий Рузского городского округа;

- развитие электросетевого хозяйства на территории Рузского городского округа;

- выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на территории Рузского городского округа.

3) целевые показатели муниципальной программы Московской области:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03 |
| 2. | Количество установленных детских, игровых площадок | | Обращение | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.03 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица, не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.04, 1.F2.05 |
| 2. | | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | | Отраслевой показатель | Единица | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.F2.01 |
| 2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.01 |
| 3. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 4. | Количество приобретенной коммунальной техники | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.04 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.17 |
| 6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 7. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 1 416 720,92 | 1 416 720,92 | 1 416 720,92 | 1 416 720,92 | 0 | 0 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 8. | Замена детских игровых площадок | | Отраслевой показатель | Единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.01.20 |
| 9. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | | Отраслевой показатель | Единица | 6 140 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.22 |
| 10. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.23 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Указывается принадлежность показателя к:

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Показатели** | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 1.2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |
| 1.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед., не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, с нарастающим итогом |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 1.5. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 1.6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия |
| 1.7. | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области |
| 1.8. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.9. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.10. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 1.11. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.12. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.13. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | **Результаты** | | |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.2. | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.3. | Благоустроены скверы | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.4. | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием –победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 2.5. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел. |
| 2.6. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 2.7. | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 2.8. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий с наружным освещением, устроенным в отчетном периоде, включающая сумму количеств территорий частей улиц (проездов, набережных) с наружным освещением, на которых до реализации мероприятий с использованием средств субсидии наружное освещение отсутствовало.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии с указанием территорий, обеспечивающих влияние на увеличение в муниципальном образовании на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах. |
| 2.9. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 2.10. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств. |
| 2.11. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.12. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 2.13. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 2.15. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 2.16. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.17. | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 2.18. | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.19. | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 2.20. | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.21. | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 2.22. | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 2.23. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.24. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 2.25. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.26. | Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ городского округа |
| 2.27. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.28. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.29. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.30. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 2.31. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.32. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.33. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.34. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет бюджетных средств | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 2.35. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий |
| 2.36. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.37. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| 2.38. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.39. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.40. | Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием –победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 2.41. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парко, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджета муниципального образования Московской области. |
| 2.42. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»** | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Комфортная городская среда | | | | | | | |
| Цель подпрограммы |  | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2027 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|  |
| Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа | Всего, в том числе: | 151 047,08 | 151 047,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 116 177,62 | 116 177,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 34 869,46 | 34 869,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»** | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | |  | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | | Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2023 - 2027 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|  |
| Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа | Всего, в том числе: | 2 093 354,45 | 897 433,08 | 595 837,81 | 600 083,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 113 441,73 | 91 120,03 | 11 325,65 | 10 996,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 979 912,72 | 806 313,05 | 584 512,16 | 589 087,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | |  | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»** | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | | Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | |  | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | | Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2023 - 2027 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|  |
| Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | |  | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | |  |  |
|  | Подпрограммы | Планируемый объем финансирования для подпрограммы (тыс.руб.) | | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|  | Бюджет Московской области | Другие источники | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа Московской области: Формирование современной комфортной городской среды | 0 | 2014782,17599 | 2023 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 Замена детских игровых площадок | Единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 2023 Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество приобретенной коммунальной техники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Квадратный метр | 1416720,92 | 1416720,92 | 1416720,92 | 1416720,92 | 1416720,92 | 1416720,92 |
|  | 2023 Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | 0 | 0 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
|  | 2023 Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | - | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1 Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  | Средства Федерального бюджета | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | |
|  | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Комфортная городская среда | | | | |
|  | 1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 3 180,27 тыс.руб 2023 год - 3 180,27 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 10 734,10 тыс.руб 2023 год - 10 734,10 тыс.руб |  |
|  |
|  | 1.4 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 3 180,27 тыс.руб 2023 год - 3 180,27 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 7 420,65 тыс.руб 2023 год - 7 420,65 тыс.руб |  |
|  |
|  | 1.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 3 313,45 тыс.руб 2023 год - 3 313,45 тыс.руб |  |
|  |
|  | F2 Формирование комфортной городской среды | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 112 997,35 тыс.руб 2023 год - 112 997,35 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 24 135,36 тыс.руб 2023 год - 24 135,36 тыс.руб |  |
|  |
|  | F2.2 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 112 997,35 тыс.руб 2023 год - 112 997,35 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 24 135,36 тыс.руб 2023 год - 24 135,36 тыс.руб |  |
|  |
|  | 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | |
|  | 1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 18 646,11 тыс.руб 2023 год - 16 832,11 тыс.руб 2024 год - 907,00 тыс.руб 2025 год - 907,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 1 957 893,37 тыс.руб 2023 год - 788 674,00 тыс.руб 2024 год - 582 286,81 тыс.руб 2025 год - 586 932,56 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.2 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 15 925,11 тыс.руб 2023 год - 15 925,11 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 3 401,62 тыс.руб 2023 год - 3 401,62 тыс.руб |  |
|  |
|  | 1.3 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 2 721,00 тыс.руб 2023 год - 907,00 тыс.руб 2024 год - 907,00 тыс.руб 2025 год - 907,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.15 Содержание дворовых территорий | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 800 556,30 тыс.руб 2023 год - 316 957,90 тыс.руб 2024 год - 241 799,20 тыс.руб 2025 год - 241 799,20 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.16 Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 358 842,17 тыс.руб 2023 год - 112 373,28 тыс.руб 2024 год - 123 234,57 тыс.руб 2025 год - 123 234,32 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.18 Содержание парков культуры и отдыха | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 164 280,43 тыс.руб 2023 год - 35 426,81 тыс.руб 2024 год - 64 426,81 тыс.руб 2025 год - 64 426,81 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.19 Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 33 231,41 тыс.руб 2023 год - 410,47 тыс.руб 2024 год - 16 410,47 тыс.руб 2025 год - 16 410,47 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.20 Замена и модернизация детских игровых площадок | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 112 664,27 тыс.руб 2023 год - 37 554,75 тыс.руб 2024 год - 37 554,76 тыс.руб 2025 год - 37 554,76 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.21 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 276 583,16 тыс.руб 2023 год - 74 215,16 тыс.руб 2024 год - 98 861,00 тыс.руб 2025 год - 103 507,00 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1.22 Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 136 704,64 тыс.руб 2023 год - 136 704,64 тыс.руб |  |
|  |
|  | 1.23 Установка шкафов управления наружным освещением | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 46 629,37 тыс.руб 2023 год - 46 629,37 тыс.руб |  |
|  |
|  | 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 25 000,00 тыс.руб 2023 год - 25 000,00 тыс.руб Всего: 1 771,67 тыс.руб 2023 год - 1 771,67 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  |
|  |
|  | 3 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 1 771,67 тыс.руб 2023 год - 1 771,67 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 41 345,01 тыс.руб 2023 год - 20 837,31 тыс.руб 2024 год - 10 418,65 тыс.руб 2025 год - 10 089,05 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 8 830,99 тыс.руб 2023 год - 4 450,69 тыс.руб 2024 год - 2 225,35 тыс.руб 2025 год - 2 154,95 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | 3.1 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 41 345,01 тыс.руб 2023 год - 20 837,31 тыс.руб 2024 год - 10 418,65 тыс.руб 2025 год - 10 089,05 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 8 830,99 тыс.руб 2023 год - 4 450,69 тыс.руб 2024 год - 2 225,35 тыс.руб 2025 год - 2 154,95 тыс.руб |  |
|  |
|  |
|  |
|  | F2 Формирование комфортной городской среды | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 53 450,61 тыс.руб 2023 год - 53 450,61 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 11 416,69 тыс.руб 2023 год - 11 416,69 тыс.руб |  |
|  |
|  | F2.1 Ремонт дворовых территорий | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 53 450,61 тыс.руб 2023 год - 53 450,61 тыс.руб |  |
|  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 11 416,69 тыс.руб 2023 год - 11 416,69 тыс.руб |  |
|  |