О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.11.2022 №5512 АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От ______________________ №________

(в редакции от 07.02.2023 №606, от 06.03.2023 №1111, от 15.06.2023 № 3246,

от 12.10.2023 № 6824, от 02.02.2024 № 549, от 29.02.2024 № 1103, от 09.04.2024 № 1944, от 24.09.2024 № 5284)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 №268/2005–ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 №5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 №5391 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.11.2022 №5512 (в редакции от 07.02.2023 №606, от 06.03.2023 №1111, от 15.06.2023 № 3246, от 12.10.2023 № 6824, от 02.02.2024 № 549, от 29.02.2024 № 1103,                     от 09.04.2024 № 1944, от 24.09.2024 № 5284), изложить в новой редакции (прилагается).

2 Разместить настоящее постановление в сетевом издании - официальном сайте Рузского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Шахбабяна А.А.

Глава городского округа                                                                  	      Н.Н. Пархоменко

- Верно: Начальник общего отдела						      О.П. Гаврилова

- «__» __________ 2024

Валеева Гульнара Нургалиевна

Отдел дорожной деятельности, старший инспектор

+7-496-27-23-626, odhts_rmr@mail.ru

Приложение

к Постановлению Администрации

Рузского городского округа

от___________№  ____

Администрация Рузского городского округа

Московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

г. Руза

2024

Муниципальная программа Рузского городского округа

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского городского округа Шахбабян А.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Рузского городского округа, отдел дорожной деятельности |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории Рузского городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Рузского городского округа Московской области. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Пассажирский транспорт общего пользования" |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 729 940,22 | 93 759,00 | 538 659,22 | 48 656,00 | 48 866,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 039 401,50 | 247 232,25 | 380 920,93 | 224 169,19 | 185 579,13 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 769 341,72 | 340 991,25 | 919 580,15 | 272 825,19 | 234 445,13 | 0,00 |

Общая характеристика сферы:

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Московской области. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Особенность дорожно-транспортного комплекса Московской области определяется рядом факторов:

- выполнением функций по транспортному обеспечению Московского региона;

- прохождением по территории Московской области важнейших международных транспортных коридоров;

- выполнением роли транзитного центра, концентрирующего грузо- и пассажиропотоки из субъектов Российской Федерации;

- наличием развитой авиационной инфраструктуры, сети автомобильных дорог федерального и регионального значения, железных дорог, водных путей, системы пассажирского транспорта общего пользования;

- наличием крупных транспортно-логистических терминалов, составляющих самостоятельный кластер отрасли.

Московская область - крупнейший транспортный узел, обеспечивающий транспортные связи между субъектами Российской Федерации.

В последние годы транспорт Московского региона развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Вместе с тем состояние дорожно-транспортного комплекса Московской области не соответствует потребностям социально-экономического развития Московского региона, дефицит провозных и пропускных способностей существует на всех видах транспорта. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики Московского региона.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития региона;

- ухудшение транспортной доступности;

- высокий износ основных фондов, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и оборудования;

- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Московской области, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.

Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти - главными распорядителями бюджетных средств Рузского городского округа Московской области.

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы

Развитие комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать устойчивому развитию дорожно-транспортного комплекса Рузского городского округа позволит получить значительный экономический и социальный эффект.

За счет реализованных мероприятий, предусмотренных Программой, увеличится доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Рузского городского округа.

Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

1. " Пассажирский транспорт общего пользования "

2. "Дороги Подмосковья"

3. «Обеспечивающая подпрограмма»

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Подпрограмма " Пассажирский транспорт общего пользования " позволит обеспечить транспортным обслуживанием население округа по 8 социально значимым муниципальным маршрутам и реализовать нормы Закона Московской области №36/2006-ОЗ от 23.03.2006г. "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".

Подпрограмма " Дороги Подмосковья" предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог местного значения.

Позволит провести ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию существующих подвесных пешеходных мостов и построить новые.

Подпрограммы позволят обеспечить:

- максимальное предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

Цели и задачи Программы

Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Рузского городского округа.

Целями Программы являются развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации округа, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

3. Повышение уровня безопасности на территории округа, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства.

4. Организация транспортного обслуживания населения на территории округа автомобильным транспортом (автобусы), на муниципальных маршрутах.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Рузского городского округа.

Ответственный за выполнение мероприятия – отдел дорожной деятельности, Управления благоустройства и дорожной деятельности, Администрации Рузского городского округа.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) вносит предложения по формированию «Дорожных карт»;

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности ответственного за выполнение мероприятия по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Рузского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей планируемых результатов реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается Министерством экономики и финансов Московской области.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Рузского городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Целевые показатели

муниципальной программы городского округа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы (Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 81,82 |  | 92,0 |  |  | 94,0 | 95,0 |  | 96,0 |  | 97,0 | 1.02.01, 1.02.02, 1.02.03, 1.02.04 |
| Цель муниципальной программы (Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 19,38 | 9,0 |  | 8,8 | 8,6 |  |  | 8,4 |  | 8,2 |  | 1.05.02, 1.05.03, 2.04.09 |
| Цель муниципальной программы (Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | Процент | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  | 2.02.01, 2.02.02, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.04, 2.04.05, 2.04.06 |

Перечень мероприятий программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования 2 | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИТОГО по подпрограмме: |  | Итого | 403 645,23 | 99 127,40 | 100 888,75 |  |  |  |  | 101 640,54 | 101 988,54 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 194 592,00 | 48 282,00 | 48 788,00 |  |  |  |  | 48 656,00 | 48 866,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 209 053,23 | 50 845,40 | 52 100,75 |  |  |  |  | 52 984,54 | 53 122,54 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 403 645,23 | 99 127,40 | 100 888,75 |  |  |  |  | 101 640,54 | 101 988,54 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 194 592,00 | 48 282,00 | 48 788,00 |  |  |  |  | 48 656,00 | 48 866,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 209 053,23 | 50 845,40 | 52 100,75 |  |  |  |  | 52 984,54 | 53 122,54 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.02. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 02.03. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 403 645,23 | 99 127,40 | 100 888,75 |  |  |  |  | 101 640,54 | 101 988,54 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 194 592,00 | 48 282,00 | 48 788,00 |  |  |  |  | 48 656,00 | 48 866,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 209 053,23 | 50 845,40 | 52 100,75 |  |  |  |  | 52 984,54 | 53 122,54 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, шт. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения). |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИТОГО по подпрограмме: |  | Итого | 1 365 696,49 | 241 863,85 | 818 691,40 |  |  |  |  | 171 184,65 | 132 456,59 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 535 348,22 | 45 477,00 | 489 871,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 830 348,27 | 196 386,85 | 328 820,18 |  |  |  |  | 171 184,65 | 132 456,59 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 13 640,00 | 0,00 | 13 640,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 13 640,00 | 0,00 | 13 640,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | Всего |  | Итого 2023 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения, км/пог.м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.10. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2023-2027 | Итого | 13 640,00 | 0,00 | 13 640,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 13 640,00 | 0,00 | 13 640,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения к земельным участкам, предоставленным к многодетным семьям, м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | - | - | - | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 1 352 056,49 | 241 863,85 | 805 051,40 |  |  |  |  | 171 184,65 | 132 456,59 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 535 348,22 | 45 477,00 | 489 871,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 816 708,27 | 196 386,85 | 315 180,18 |  |  |  |  | 171 184,65 | 132 456,59 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 192 473,01 | 55 191,01 | 73 683,00 |  |  |  |  | 40 789,00 | 22 810,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 45 477,00 | 45 477,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 146 996,01 | 9 714,01 | 73 683,00 |  |  |  |  | 40 789,00 | 22 810,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46128,08 | 51977,00 | - | 23338,69 | 31942,68 | 51977,00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Мероприятие 04.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 5 469,03 | 3 469,03 | 3506,01 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 5 469,03 | 3 469,03 | 3506,01 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1861,5 | 1524,1 | - | - | 1524,1 | 1524,1 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 04.04 Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Мероприятие 04.05. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 515 653,92 | 0,00 | 515 653,92 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области 2 | 489 871,22 | 0,00 | 489 871,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 25 782,70 | 0,00 | 25 782,70 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в, м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 27870,76 | - | - | - | 27870,76 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Мероприятие 04.07. Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Мероприятие 04.08. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого | 579 739,13 | 177 036,13 | 193 270,45 |  |  |  |  | 114 395,65 | 93 646,59 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 579 739,13 | 177 036,13 | 193 270,45 |  |  |  |  | 114 395,65 | 93 646,59 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.14 | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 49 460,63 | 6 167,68 | 14 106,29 |  |  |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 49 460,63 | 6 167,68 | 14 106,29 |  |  |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.15 | Мероприятие 04.10. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Мероприятие 04.11 Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, м2 |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Мероприятие 04.15. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого | 9 260,77 | 0,00 | 4 831,73 |  |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 9 260,77 | 0,00 | 4 831,73 |  |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Мероприятие 04.16. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения). |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам 3: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 01.01. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.4 | Мероприятие 01.03. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Рузского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Мероприятие 04.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 |  |  | Итого | 192 473,01,01 | 55 191,01 | 73 683,00 | 40 789,00 | 22 810,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 45 477,00 | 45 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 146 996,01 | 9 714,01 | 73 683,00 | 40 789,00 | 22 810,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Автомобильная дорога д. Редькино, уч.4 | 2023 |  |  | Итого | 3 156 ,35 | 3 156 ,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 600,83 | 2 600,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 555,52 | 555,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Автомобильная дорога, МО, Рузский район, от границ д. Глухово до СНТ 'Энергия' | 2023 |  |  | Итого | 15 740,05 | 15 740,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 969,51 | 12 969,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2 770,54 | 2 770,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Автомобильная дорога в п. Тучково, ул. Новопетровская | 2023 |  |  | Итого | 796,47 | 796,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 656,29 | 656,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 140,18 | 140,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Автомобильная дорога п. Тучково, ул. 2- Новопетровская | 2023 |  |  | Итого | 2 999,54 | 2 999,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 471,61 | 2 471,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 527,93 | 527,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Автомобильная дорога д. Григорово | 2023 |  |  | Итого | 1 333,06 | 1 333,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 098,44 | 1 098,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 234,62 | 234,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Автомобильная дорога г. Руза, пер. Демократический | 2023 |  |  | Итого | 5 856,20 | 5 856,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 825,50 | 4 825,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1030,70 | 1030,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Автомобильная дорога г. Руза, ул. Гладышева | 2023 |  |  | Итого | 12 103,42 | 12 103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 973,20 | 9 973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2 130,22 | 2 130,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Автомобильная дорога д. Молодиково, уч. 2 | 2023 |  |  | Итого | 2 333,07 | 2 333,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 922,44 | 1 922,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 410,63 | 410,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | Автомобильная дорога от "МБК-Петрищево" до д. Грибцово | 2023 |  |  | Итого | 3 469,04 | 3 469,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 858,48 | 2 858,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 610,56 | 610,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. | п. Тучково, ул. Партизан | 2023 |  |  | Итого | 7 403,81 | 7 403,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 100,70 | 6 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1 303,11 | 1 303,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11 | Автомобильная дорога г. Руза, ул. Ульяновская | 2024 |  |  | Итого | 22 347,72 | 0,00 | 22 347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 22 347,72 | 0,00 | 22 347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12 | Автомобильная дорога г. Руза, ул. Говорова | 2024 |  |  | Итого | 3 298,34 | 0,00 | 3 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 3 298,34 | 0,00 | 3 298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13 | Автомобильная дорога д. Ивойлово (уч-к 17) | 2024 |  |  | Итого | 535,23 | 0,00 | 535,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 535,23 | 0,00 | 535,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14 | Автомобильная дорога г. Руза, ул. Новая | 2024 |  |  | Итого | 7 088,58 | 0,00 | 7 088,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 7 088,58 | 0,00 | 7 088,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15 | Автомобильная дорога от начала д. Глухово до конца д. Глухово | 2024 |  |  | Итого | 7 181,42 | 0,00 | 7 181,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 7 181,42 | 0,00 | 7 181,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16 | Автомобильная дорога д. Волынщино | 2024 |  |  | Итого | 4 414,49 | 0,00 | 4 414,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 4 414,49 | 0,00 | 4 414,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | Автомобильная дорога д. Грибцово | 2024 |  |  | Итого | 2 498,18 | 0,00 | 2 498,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2 498,18 | 0,00 | 2 498,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18 | Автомобильная дорога п. Дорохово, ул. Мира | 2024 |  |  | Итого | 6 004,37 | 0,00 | 6 004,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 6 004,37 | 0,00 | 6 004,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19 | Автомобильная дорога п. Тучково, ул. Проезжая | 2024 |  |  | Итого | 1 103,77 | 0,00 | 1 103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 1 103,77 | 0,00 | 1 103,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 | Автомобильная дорога п. Колюбакино, ул. Садовая | 2024 |  |  | Итого | 4 081,16 | 0,00 | 4 081,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 4 081,16 | 0,00 | 4 081,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.21 | Автомобильная дорога д. Усадково, уч. 2 | 2024 |  |  | Итого | 2 811,98 | 0,00 | 2 811,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2 811,98 | 0,00 | 2 811,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.22 | Автомобильная дорога д. Сонино | 2024 |  |  | Итого | 12 317,76 | 0,00 | 12 317,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 12 317,76 | 0,00 | 12 317,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Мероприятие 04.03. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 |  |  | Итого | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Автомобильная дорога «Подъезд к очистным сооружениям г. Руза | 2024 |  |  | Итого | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Мероприятие 04.05. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 |  |  | Итого | 515 653,92 | 0,00 | 515 653,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 489 871,22 | 0,00 | 489 871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 25 782,70 | 0,00 | 25 782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Объездная дорога в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области (УИН 1000001103.1000000847) | 2024 |  |  | Итого | 515 653,92 | 0,00 | 515 653,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 489 871,22 | 0,00 | 489 871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 25 782,70 | 0,00 | 25 782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Мероприятие 04.15. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2024 |  |  | Итого | 5 260,77 | 0,00 | 5 260,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 5 260,77 | 0,00 | 5 260,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Устройство парковки на г. Руза ул. Революционная | 2024 |  |  | Итого | 5 260,77 | 0,00 | 5 260,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 5 260,77 | 0,00 | 5 260,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 715 387,70 | 55 191,01 | 596 597,69 | 40 789,00 | 22 810,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 535 348,22 | 45 477,00 | 489 871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 180 039,48 | 9 714,01 | 106 726,47 | 40 789,00 | 22 810,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень тротуаров (пешеходных коммуникаций) вдоль автомобильных дорог, для выполнения работ по текущему (капитальному) ремонту

| № п/п | Наименование дороги по титулу | Год ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Руза, пер. Демократический | 2023 |

Методика

расчета значений целевых показателей программы муниципального образования Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения | - Порядок расчета | - Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| - 2. | - Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | - человек | - Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. - P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения; - Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату; - Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года; - 105 - постоянный коэффициент | - Статистические данные Ми-нистерства внутренних дел Российской Федерации | - Годовая |
| - 3. | - Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | - % | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле: - где: - Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года. - Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | - Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | - Годовая |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

программы муниципального образования Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | № подпрограм-мы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | 02 | 01 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 2. | 01 | 02 | 02 | Обеспечено выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 3. | 01 | 05 | 02 | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области | шт. | Определяется количеством объектов (разноуровневые пешеходные переходы), вводимых в эксплуатацию в соответствующем году с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области |
| 4. | 2 | 02 | 01 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| 5. | 2 | 02 | 02 | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Значение определяется исходя из проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год по всем муниципальным образованиям Московской области. |
| 6. | 2 | 04 | 01 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 7. | 2 | 04 | 02 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) |
| 8. | 2 | 04 | 04 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных к сельским населенным пунктам (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения к сельским населенным пунктам) |
| 9. | 2 | 04 | 05 | Площадь восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение определяется исходя из площади восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) на основании актов выполненных работ |
| 10. | 2 | 04 | 07 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | шт. | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в соответствующем году |