АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________№ _____

О внесении изменений в муниципальную программу

Рузского муниципального округа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации 
Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5470 (в редакции от 13.01.2023 №163,

от 06.03.2023 №1110, от 07.04.2023 №1785, от 15.05.2023 №2570, от 14.07.2023 №4002, 
от 13.10.2023 №6877, от 29.12.2023 №8989, от 13.02.2024 №786, от 07.05.2024 №2551,

от 28.08.2024 №4948, от 10.12.2024 №6414, от 08.04.2025 №211-ПА, 
от 07.08.2025 №1697-ПА, от 12.11.2025 №2801-ПА)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  постановлением Администрации Рузского городского округа  от 02.11.2022 №5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского муниципального округа от 31.01.2025  №208 
«О внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского округа 
от 07.11.2022 №5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского городского округа» (в редакции от 24.04.2024 №2303)», руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

- Муниципальную программу Рузского муниципального округа «Строительство 
и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением    Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5470 (в редакции 
от 13.01.2023 №163, от 06.03.2023 № 1110, от 07.04.2023 №1785, от 15.05.2023 №2570, 
от 14.07.2023 №4002, от 13.10.2023 № 6877, от 29.12.2023 № 8989, от 13.02.2024 № 786, 
от 07.05.2024 №2551, от 28.08.2024 №4948, от 10.12.2024 №6414, от 08.04.2025 №211-ПА, 
от 07.08.2025 №1697-ПА, от 12.11. 2025 №2801-ПА), изложить в новой редакции (прилагается).

- Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузского муниципального округа Фисенко Ю.Г.

Глава муниципального округа                               	        А.А. Горбылёв

# Приложение к постановлению

# Администрации Рузского муниципального округа

от «___» _____ 2025г. № ____

# Муниципальная программа Рузского муниципального округа
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы

- Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского муниципального округа – Фисенко Ю.Г. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского муниципального округа - отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Рузского муниципального округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. 3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития муниципального округа. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа; Управление образования Администрации Рузского муниципального округа |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа; Управление образования Администрации Рузского муниципального округа |

| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения Рузского муниципального округа объектами образования. путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 578 171,63 | 425 282,35 | 152 889,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 98 669,13 | 39 525,23 | 35 002,87 | 12 944,11 | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 676 840,76 | 464 807,58 | 187 892,15 | 12 944,11 | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023 год | Итого | 454 121,64 | 454 121,64 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 год | Итого | 454 121,64 | 454 121,64 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425,282,35 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 год | Итого: | 182 992,80 | 0,00 | 182 992,80 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 152 889,28 | 0,00 | 152 889,28 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 30 103,52 | 0,00 | 30 103,52 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций |  | Итого: | 168 371,52 | 0,00 | 168 371,52 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 141 600,45 | 0,00 | 141 600,45 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 26 771,07 | 0,00 | 26 771,07 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Проведен капитальный ремонт, дошкольных образовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций (Реализация мероприятия завершена в 2024 году) | 2024 год | Итого: | 13 423,10 | 0,00 | 13 423,10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 288,83 | 0,00 | 11 288,83 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 134,27 | 0,00 | 2 134,27 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | 1 | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х |  |
| 2.3 | Мероприятие 06.03. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций |  | Итого: | 1 198,18 | 0,00 | 1 198,18 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 198,18 | 0,00 | 1 198,18 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | х | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |  | Итого | 24 739,21 | 0,00 | 598,18 | 12 944,11 |  |  |  |  |  | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 24 739,21 | 0,00 | 598,18 | 12 944,11 |  |  |  |  |  | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 07.10. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций |  | Итого: | 24 739,21 | 0,00 | 598,18 | 12 944,11 |  |  |  |  |  | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 24 739,21 | 0,00 | 598,18 | 12 944,11 |  |  |  |  |  | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Итого: | 661 853,65 | 454 121,64 | 183 590,98 | 12 944,11 |  |  |  |  |  | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 578 171,63 | 425 282,35 | 152 889,28 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 83 682,02 | 28 839,29 | 30 701,70 | 12 944,11 |  |  |  |  |  | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

3.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области

    - Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Администрация Рузского муниципального округа | х | х | х | х | х | 1 235 353,66 | Итого: | 454 121,64 | 454 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 167 443,67 | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 909,99 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая (ПИР и строительство) в том числе*: | 400 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.19-15.08.23 | 01.09.23 | 1 235 378, 37 | 1 235 353,66 | Итого: | 454 121,64 | 454 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 167 443,67 | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 909,99 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 454 121,64 | 454 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 454 121,64 | 454 121,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 425 282,35 | 425 282,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 839,29 | 28 839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| вводимых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

    - Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Администрация Рузского муниципального округа | х | х | х | х | х | 163 609,33 | Итого: | 168 371,52 | 0,00 | 168 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 137 595,44 | Средства бюджета Московской области | 141 600,45 | 0,00 | 141 600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 013,88 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 26 771,07 | 0,00 | 26 771,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы (дошкольное отделение), МО г. Руза ул. Микрорайон д. 5 | 1701,0 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24-01.09.24 | 01.09.24 | 168 371,52 | 163 609,33 | Итого: | 168 371,52 | 0,00 | 168 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 137 595,44 | Средства бюджета Московской области | 141 600,45 | 0,00 | 141 600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 013,88 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 26 771,07 | 0,00 | 26 771,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 168 371,52 | 0,00 | 168 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 141 600,45 | 0,00 | 141 600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 26 771,07 | 0,00 | 26 771,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 168 371,52 | 0,00 | 168 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 141 600,45 | 0,00 | 141 600,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 26 771,07 | 0,00 | 26 771,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | х | 1 | х | х | х | х | х | х |  |
| открываемых, ед. | 1 | х | 1 | х | х | х | х | х | х |  |
| открываемых объектов образования, мест | 189 | х | 189 | х | х | х | х | х | х |  |

».

    - Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Администрация Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  | 13 423,10 | Итого: | 13 423,10 | 0,00 | 13 423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 288,83 | Средства бюджета Московской области | 11 288,83 | 0,00 | 11 288,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 134,27 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 134,27 | 0,00 | 2 134,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы (дошкольное отделение), МО г. Руза ул. Микрорайон д. 5 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.24-01.09.24 | 01.09.24 | 13 494,10 | 13 423,10 | Итого: | 13 423,10 | 0,00 | 13 423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 288,83 | Средства бюджета Московской области | 11 288,83 | 0,00 | 11 288,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 134,27 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 134,27 | 0,00 | 2 134,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 13 423,10 | 0,00 | 13 423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 288,83 | 0,00 | 11 288,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 134,27 | 0,00 | 2 134,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 13 423,10 | 0,00 | 13 423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 288,83 | 0,00 | 11 288,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 134,27 | 0,00 | 2 134,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | х | 1 | х | х | х | х | х | х |  |
| открываемых, ед. | 1 | х | 1 | х | х | х | х | х | х |  |

».

    - Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1. | Администрация Рузского муниципального округа | х | х | х | х |  | 1 198,18 | Итого: | 1 198,18 | 0,00 | 1 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 198,18 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 198,18 | 0,00 | 1 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | МБОУ «Колюбакинская СОШ» (дошкольное отделение) по адресу: Рузский г.о., пос.Колюбакин о, ул. Молодёжная, д. 6 | - | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории дошкольных образовательных организаций | 01.01.24-01.10.24 | 01.10.24 | 598, 18 | 598, 18 | Итого: | 598, 18 | 0,00 | 598, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 598,18 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 598,18 | 0,00 | 598,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | МБОУ "Тучковская СОШ №3" (здание детского сада) по адресу: Рузский район, р.п. Тучково, ул. Восточный микрорайон, д. 14 | - | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории дошкольных образовательных организаций | 01.01.24-01.10.24 | 01.10.24 | 600,00 | 600,00 | Итого: | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 600,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 1 198,18 | 0,00 | 1 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 198,18 | 0,00 | 1198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 1 198,18 | 0,00 | 1 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 198,18 | 0,00 | 1 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 2 | х | 2 | х | х | х | х | х | х |  |
| открываемых, ед. | 2 | х | 2 | х | х | х | х | х | х |  |

    - Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием

07.10 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1 | МАОУ «Гимназия №1 г.Рузы» (здание школы) по адресу: Московская область, г. Руза, Микрорайон, дом 19 | - | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории общеобразовательных организаций | 01.01.24 - 01.10.24 | 01.10.24 | 598, 18 | 598, 18 | Итого: | 598, 18 | 0,00 | 598, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 598,18 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 598,18 | 0,00 | 598,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Ремонт асфальтового покрытия дорожки площадки МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Московская обл., Рузский р-он. с. Никольское, ул. Микрорайон, д.5 | - | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории общеобразовательных организаций | 2025 | 2025 | 5 479,50 | 5 479,50 | Итого: | 5 479,50 | 0,00 | 0,00 | 5 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5479,50 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5479,50 | 0,00 | 0,00 | 5 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения объекта МБОУ «Колюбакинская СОШ» (дошкольное отделение) расположенному по адресу: Московская область, Рузский городской округ, г. Руза, п. Колюбакино, ул. Молодежная, д. 6 | - | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения объекта | 2025-2026 | 2026 | 24 141, 03 | 0,00 | Итого: | 18 661,53 | 0,00 | 0,00 | 7 464,61 | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 18 661,53 | 0,00 | 0,00 | 7 464,61 | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 24 739,21 | 0,00 | 598,18 | 12 944,11 | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 24 739,21 | 0,00 | 598,18 | 12 944,11 | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 24 739,21 | 0,00 | 598,18 | 12 944,11 | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 24 739,21 | 0,00 | 598,18 | 12 944,11 | 11 196,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

».

Перечень мероприятий подпрограммы 7«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2030 годы | Итого | 14 987,11 | 10 685,94 | 4 301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 987,11 | 10 685,94 | 4 301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства (МКУ «УКС») | 2023-2030 годы | Итого | 14 987,11 | 10 685,94 | 4 301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 987,11 | 10 685,94 | 4 301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | Итого: | 14 987,11 | 10 685,94 | 4 301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 987,11 | 10 685,94 | 4 301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |