Приложение

к постановлению Администрации

Рузского муниципального округа

от_______________№________

Администрация Рузского муниципального округа

Московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Формирование современной комфортной городской среды»

г. Руза 2026

Паспорт

муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского муниципального округа А.А. Шахбабян |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского муниципального округа (Управление благоустройства, Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства, МБУ РМО «Благоустройство», Управление Культуры) |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан Совершенствование внешнего благоустройства Рузского муниципального округа Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рузского муниципального округа Создание комфортной городской среды Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | Управление благоустройства администрации Рузского муниципального округа, МБУ РМО «Благоустройство», Управление культуры администрации Рузского муниципального округа, МАУК Рузского муниципального округа «Рузский краеведческий музей» |
| 2. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление благоустройства администрации Рузского муниципального округа Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства администрации Рузского муниципального округа |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий Рузского муниципального округа Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Рузского муниципального округа Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде лесных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, воркаутов, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Рузского муниципального округа Московской области. |
|  | 2. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Администрации Рузского муниципального округа Московской области. Мероприятия оказывающие содействие укреплению законности и предупреждению административных правонарушений, защиту законных прав и интересов физических лиц, общества и государства. |

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 846 151,95 | 285 013,66 | 14 468,59 | 164 605,39 | 87 437,35 | 163 344,59 | 131 282,37 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 4 124 494,46 | 750 404,03 | 989 564,54 | 1 182 850,57 | 365 436,76 | 412 907,70 | 423 330,85 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 13 167 561,17 | 2 139,00 | 3 484,92 | 2 487,25 | 3 000,00 | 37 000,00 | 37 500,00 | 11 141 500,00 | 1 940 450,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 6 968,25 | 6 968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 18 145 175,83 | 1 044 524,94 | 1 007 518,05 | 1 349 943,21 | 455 873,11 | 613 252,29 | 592 113,22 | 11 141 500,00 | 1 940 450,00 |

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Рузского муниципального округа.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального округа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003                      N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной                         из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории муниципального округа, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории муниципального округа в целях создания современной городской среды, удобной                   и комфортной для проживания людей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» Рузского муниципального округа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма».

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства общественных и дворовых территорий;

- выполнение благоустройства мест массового пребывания населения;

- осуществление модернизации систем наружного освещения;

- комфортная городская включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей;

- развитие и благоустройство лесопарковых зон.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории муниципального округа;

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства Рузского муниципального округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рузского муниципального округа.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

- создание, содержание и развитие объектов благоустройства Рузского муниципального округа, доступности территорий общего пользования; формирование единого облика муниципального образования;

- сохранность объектов благоустройства; комфортного и безопасного проживания граждан, приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- содействие укреплению законности и предупреждению административных правонарушений; защиту законных прав и интересов физических лиц, общества и государства;

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. В целом благоустройство общественных территорий включает в себя следующий перечень видов работ:

- приобретение и установку инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;

- озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий;

- укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

- замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области).

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Благоустройство территорий реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Ключевыми приоритетами развития лесопарковых зон является сохранение экологического баланса территории, повышение эстетической и рекреационной ценности лесных территорий, выделяемых для массового отдыха населения, а также внедрение современных технологий и учёт долгосрочных социально-экономических интересов. Успешная реализация этих задач требует координации усилий местного самоуправления, бизнеса и общественности.

На территории Рузского муниципального округа Московской области реализуются инвестиционные проекты по развитию, благоустройству и сохранению лесопарковых зон, которые направлены на создание уникальных в своем роде туристических объектов с минимальным вмешательством в природный ландшафт, а также обширными возможностями для спортивных активностей.

Такие инвестиционные проекты на территории Рузского муниципального округа за счет привлечения собственных средств инвесторов реализуются по следующим направлениям:

1) Создание уникальных спортивных объектов.

Создание горнолыжной центра и гостиничного комплекса на земельных участках с кадастровыми номерами 50:19:0050452, 50:19:0050452:265, 50:19:0050452:268, 50:19:0050401:294, 50:19:0000000:23296, 50:19:0050401:307, 50:19:0050401:312, 50:19:0050401:313, 50:19:0050401:314, 50:19:0050401:643, 50:19:0050401:641, 50:19:0050401:642, 50:19:0050401:240, 50:19:0050401:110, реализовывается с вовлечением в оборот рекультивированных земель в границах отрабатываемого Богаевского участка Орешкинского месторождения. Всесезонный «Центр» будет предназначен для предоставления широкого спектра туристических и спортивно -развлекательных услуг населению.

Общая площадь освоения территории – 608,9 Га.

Создание на разрозненных участках велодорожек, объединённых в сеть, вело маршрутов длиной порядка 23 км, с включением социально важных объектов и транспортных узлов на земельном участке с кадастровым номером 50:19:0040401:186.

Общая площадь освоения – 33,5 Га.

2) Создание уникальных зон отдыха.

Создание мест с размещением глэмпингов для отдыха, которые будет сочетать комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Места, где можно пожить в окружении природы, но со всеми удобствами будут размещены на земельных участках с кадастровыми номерами 50:19:0030502:78, 50:19:00000000:16460.

Общая площадь освоения – 428,8 Га.

3) Создание уникальных эко-структур.

Благоустройство территории и создание уникальной эко-структуры на территории природного ландшафта планируется на земельных участках с кадастровыми номерами 50:19:0060215:245, 50:19:0000000:24514/37.

Общая площадь освоения – 18,0 Га.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Рузского муниципального округа, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов,

а также предложения по решению проблем в указанной сфере

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства муниципального округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления муниципального округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории муниципального округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рузского муниципального округа».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий                               по благоустройству на территории муниципального округа.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние                              на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального округа;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан                     и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

- улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

- увеличение площади озеленения за счет «неорганизованных» территорий;

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

- улучшение экологической ситуации в городе;

- рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

- увеличение количества жителей округа, участвующих в благоустройстве территории;

- увеличение площади зеленых насаждений в округе;

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

- установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости                     и качества работ и услуг;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

- обеспечение надежными и качественными услугами электроснабжения;

- развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;

- развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

- создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

Целевые показатели муниципальной программы Рузского муниципального округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица |  | 1 | 2 | - | - | - | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05 |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица |  | - | - | - | - | - | 1.И4.04 |
| 1.3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный | Единица |  | 11 | - | - | - | - | 1.01.23 |
| 1.4. | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Отраслевой показатель | Процент |  | 5 | - | - | - | - | 1.И4.01, 1.И4.04, 1.01.02, 1.01.05, 1.01.07, 1.01.13, 1.01.14 |
| 1.5. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | Единица |  | 1150 | - | - | - | - | 1.02.03 |
| 1.6. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | Единица |  | 16 | - | - | - | - | 1.02.04 |
| 1.7. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица |  | 1 | - | - | - | - | 01.02.07, 01.02.08 |
| 1.8 | Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Отраслевой показатель | Единица |  | 3 | - | - | - | - | 01.02.05, 01.02.06 |

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы

Рузского муниципального округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 1.3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.4. | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Процент | Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 5% по отношению к 2024. Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле: П24 = Кп24/ С24, где: Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год; С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. Фактическое значение показателя (ПТ, %) определяется по следующей формуле: ПТ = Пi/ П24×100 – 100, где: Пi - количество посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле: Пi = Кпi/Сi, где: Кпi – общее количество посещений парков культуры и отдыха за отчетный год; Сi – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. |
| 1.5. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.6. | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.7. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.8. | Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | Результаты |  |  |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории И4.01 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.2. | Благоустроены скверы И4.03 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.3. | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды И4.04 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 2.4. | Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета И4.05 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, благоустроенных за счет средств местного бюджета в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 2.5. | Изготовлено и установлено стел 01.01 | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.6. | Благоустроены лесопарковые зоны 01.02 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2.7. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха 01.05 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 2.8 | Благоустроены пространства для активного отдыха 01.06 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 2.9. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области 01.07 | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 2.10. | Обустроены велосипедные маршруты 01.08 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 2.11. | Благоустроены с привлечением иных межбюджетных трансфертов территории общего пользования 01.10 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования муниципальных образований Московской области, благоустроенных с привлечением иных межбюджетных трансфертов, в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований Московской области, благоустроенных с привлечением иных межбюджетных трансфертов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.12. | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период 01.13 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.13. | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки 01.14 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 2.14. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области 01.20 | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.15. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета 01.21 | Ед. | Количество детских, игровых площадок, установленных за счет средств местного бюджета |
| 2.16. | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) 01.23 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется количеством объектов, на которых проведены работы по устройству систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» |
| 2.17. | Изготовлено и установлено стел за счет средств местного бюджета 01.26 | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел за счет средств местного бюджета, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.18. | Благоустроены лесопарковые зоны за счёт средств местного бюджета 01.27 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 2.19. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха за счёт средств местного бюджета 01.28 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 2.20. | Обустроена велосипедная инфраструктура за счет средств местного бюджета 01.29 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, без привлечения средств из федерального и/или регионального бюджета. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов. |
| 2.21. | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период за счёт средств местного бюджета 01.30 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.22. | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, за счет средств местного бюджета 01.31 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 2.23. | Количество светильников 02.02 | Ед. | Фактическое значение количества светильников определяется на основании титульных списков средств наружного освещения объектов благоустройства |
| 2.24. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения 02.03 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется количеством замененных светильников в рамках реализации мероприятия «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» |
| 2.25. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением 02.04 | Ед. | Фактическое достижение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением с автоматической системой управления наружным освещением в рамках реализации мероприятия «Установка шкафов управления наружным освещением» |
| 2.26. | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования 02.05 | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.27. | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования 02.06 | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП) |
| 2.28. | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области 02.07 | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.29. | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области 02.08 | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.30. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха 02.09 | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023 | Итого | 252 958,06 | 252 958,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 208 437,44 | 208 437,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 44 520,62 | 44 520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.02. | 2023 | Итого | 252 958,06 | 252 958,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (реализация мероприятия завершена в 2023 году) |  | Средства бюджета Московской области | 208 437,44 | 208 437,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 44 520,62 | 44 520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие Федеральный проект И4 «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2030 | Итого | 748 878,93 | 0,00 | 0,00 | 159 126,24 | 146 961,82 |  |  |  |  |  | 239 766,97 | 203 023,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 487 505,83 | 0,00 | 0,00 | 105 441,52 | 87 437,35 |  |  |  |  |  | 163 344,59 | 131 282,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 261 373,10 | 0,00 | 0,00 | 53 684,72 | 59 524,47 |  |  |  |  |  | 76 422,38 | 71 741,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие И4.1 | 2025-2030 | Итого | 470 126,69 | 0,00 | 0,00 | 11 466,00 | 104 966,82 |  |  |  |  |  | 196 091,97 | 157 601,90 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий |  | Средства бюджета Московской области | 391 454,96 | 0,00 | 0,00 | 9 390,65 | 87 437,35 |  |  |  |  |  | 163 344,59 | 131 282,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 78 671,73 | 0,00 | 0,00 | 2 075,35 | 17 529,47 |  |  |  |  |  | 32 747,38 | 26 319,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие И4.3 | 2025-2030 | Итого | 117 278,24 | 0,00 | 0,00 | 117 278,24 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) |  | Средства бюджета Московской области | 96 050,87 | 0,00 | 0,00 | 96 050,87 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 21 227,37 | 0,00 | 0,00 | 21 227,37 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие И4.4 | 2025-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие И4.5 | 2025-2030 | Итого | 161 474,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 41 995,00 |  |  |  |  |  | 43 675,00 | 45 422,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 161 474,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 41 995,00 |  |  |  |  |  | 43 675,00 | 45 422,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  |  |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2030 | Итого | 13 522 983,53 | 52 223,69 | 69 640,46 | 105 316,38 | 46 680,00 |  |  |  |  |  | 82 428,00 | 84 745,00 | 11 141 500,00 | 1 940 450,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 59 739,09 | 9 485,52 | 3 603,42 | 46 650,15 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 298 794,44 | 42 738,17 | 66 037,04 | 53 666,23 | 43 680,00 |  |  |  |  |  | 45 428,00 | 47 245,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 164 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 37 000,00 | 37 500,00 | 11 141 500,00 | 1 940 450,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 01.01. | 2023-2030 | Итого | 70 759,11 | 10 531,76 | 4 749,66 | 55 477,69 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Изготовление и установка стел |  | Средства бюджета Московской области | 59 739,09 | 9 485,52 | 3 603,42 | 46 650,15 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 11 020,02 | 1 046,24 | 1 146,24 | 8 827,54 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Изготовлено и установлено стел, шт. |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 01.02. | 2023-2030 | Итого | 13 164 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 37 000,00 | 37 500,00 | 11 141 500,00 | 1 940 450,00 | Управление культуры Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Благоустройство лесопарковых зон |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 164 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 37 000,00 | 37 500,00 | 11 141 500,00 | 1 940 450,00 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  |  |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 3.3. | Мероприятие 01.04. | 2023-2024 | Итого | 55 267,14 | 0,00 | 55 267,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» (реализация мероприятия завершена в 2024 году) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 55 267,14 | 0,00 | 55 267,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  |  |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 01.05. | 2023-2030 | Итого | 524,00 | 0,00 | 524,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 524,00 | 0,00 | 524,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  |  |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  |  |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обустроены велосипедные маршруты, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.8. | Мероприятие 01.10. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта,и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.9. | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.10. | Мероприятие 01.14. | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Устройство сезонных ледяных катков |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. |  |  |  |  |  |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 1 | 1 | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.11. | Мероприятие 01.20. | 2023-2030 | Итого | 63 649,41 | 40 428,06 | 7 851,66 | 15 369,69 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа, МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 63 649,41 | 40 428,06 | 7 851,66 | 15 369,69 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.12. | Мероприятие 01.21. | 2023-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.13. | Мероприятие 01.22.Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» (реализация мероприятия завершина в 2024 года) | 2023-2024 | Итого | 2 511,87 | 1 263,87 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2 511,87 | 1 263,87 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.14. | Мероприятие 01.23. | 2025-2030 | Итого | 165 822,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 43 680,00 |  |  |  |  |  | 45 428,00 | 47 245,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 165 822,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 43 680,00 |  |  |  |  |  | 45 428,00 | 47 245,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.15. | Мероприятие 01.26. | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Изготовление и установка стел за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Изготовлено и установлено стел за счет средств местного бюджета, штука |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.16. | Мероприятие 01.27. | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Благоустройство лесопарковых зон за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Благоустроены лесопарковые зоны за счёт средств местного бюджета, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.17. | Мероприятие 01.28. | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха за счёт средств местного бюджета, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.18. | Мероприятие 01.29. | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Обустройство велосипедной инфраструктуры за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обустроена велосипедная инфраструктура за счет средств местного бюджета, ед. |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.19. | Мероприятие 01.30. | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Создание сезонных ледяных катков за счёт средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период за счёт средств местного бюджета, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.20. | Мероприятие 01.31. | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Устройство сезонных ледяных катков за счёт средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, за счет средств местного бюджета, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 02. Обеспечение комфортной городской среды | 2026-2030 | Итого | 857 633,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 232,29 |  |  |  |  |  | 291 057,32 | 304 344,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 857 633,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 232,29 |  |  |  |  |  | 291 057,32 | 304 344,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 02.02. | 2026-2030 | Итого | 496 998,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 728,66 |  |  |  |  |  | 167 979,00 | 175 291,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 496 998,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 728,66 |  |  |  |  |  | 167 979,00 | 175 291,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество светильников, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Мероприятие 02.03. | 2026-2030 | Итого | 175 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 394,00 |  |  |  |  |  | 61 293,00 | 65 543,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 175 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 394,00 |  |  |  |  |  | 61 293,00 | 65 543,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 25 |  | 250 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 02.04. | 2026-2030 | Итого | 26 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 411,00 |  |  |  |  |  | 8 750,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Установка шкафов управления наружным освещением |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 26 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 411,00 |  |  |  |  |  | 8 750,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Мероприятие 02.05. | 2026-2030 | Итого | 1 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643,60 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 1 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643,60 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Мероприятие 02.06. | 2026-2030 | Итого | 48 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 413,40 |  |  |  |  |  | 16 699,00 | 17 367,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 48 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 413,40 |  |  |  |  |  | 16 699,00 | 17 367,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6. | Мероприятие 02.07. | 2026-2030 | Итого | 52 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 977,20 |  |  |  |  |  | 17 656,00 | 18 363,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 52 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 977,20 |  |  |  |  |  | 17 656,00 | 18 363,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7. | Мероприятие 02.08. | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.8. | Мероприятие 02.09. | 2026-2030 | Итого | 56 025,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 664,43 |  |  |  |  |  | 18 680,32 | 18 680,32 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Содержание парков культуры и отдыха |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 56 025,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 664,43 |  |  |  |  |  | 18 680,32 | 18 680,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, единица |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | 1 | 1 |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме I |  |  | Итого | 15 382 454,45 | 305 181,75 | 69 640,46 | 264 442,62 | 455 874,11 |  |  |  |  |  | 613 252,29 | 592 113,22 | 11 141 500,00 | 1 940 450,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 755 682,36 | 217 922,96 | 3 603,42 | 152 091,67 | 87 437,35 |  |  |  |  |  | 163 344,59 | 131 282,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 1 462 322,09 | 87 258,79 | 66 037,04 | 107 350,95 | 365 436,76 |  |  |  |  |  | 412 907,70 | 423 330,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13 164 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  | 37 000,00 | 37 500,00 | 11 141 500,00 | 1 940 450,00 |  |

|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.02.«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту объекта: "Мемориальный комплекс Аллея Славы, Сквер с Прудом и площадь перед Тучковским центром культуры и искусств" расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, р.п. Тучково | 1 ед. | Выполнение работ | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 252 958,06 | 252 958,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 208 437,44 | 208 437,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 44 520,62 | 44 520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Площадь Партизан и ул. Солнцева, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7 | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2025-2027 | 2027 |  |  | Итого | 199 649,28 | 0,00 | 0,00 | 11 466,00 | 98 407,77 | 89 775,51 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 166 147,31 | 0,00 | 0,00 | 9 390,65 | 81 973,67 | 74 782,99 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 33 501,97 | 0,00 | 0,00 | 2 075,35 | 16 434,10 | 14 992,52 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Сквер Нижнее Лукоморье в г. Руза | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2026-2027 | 2027 |  |  | Итого | 104 007,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 559,05 | 97 448,63 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 86 638,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 463,68 | 81 174,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 17 369,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,37 | 16 273,93 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Благоустройство парка «Городище» (Рузский кремль) на берегу р. Руза | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы | 2027 | 2027 |  |  | Итого | 25 851,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 851,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 534,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 534,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 317,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Сквер в г. Руза ул.Средне-Зарецкая у д.6,8 | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2027-2028 | 2028 |  |  | Итого | 140 618,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 867,83 | 131 750,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117 135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 386,90 | 109 748,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 23 483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,93 | 22 002,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 470 126,69 | 0,00 | 0,00 | 11 466,00 | 104 966,82 | 196 091,97 | 157601,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 391 454,96 | 0,00 | 0,00 | 9 390,65 | 87 437,35 | 163 344,59 | 131 282,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 78 671,73 | 0,00 | 0,00 | 2 075,35 | 17 529,47 | 32 747,38 | 26 319,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий(благоустройство скверов)» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Сквер в г. Руза ул. Социалистическая вблизи д. 64,68,70 | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 117 278,24 | 0,00 | 0,00 | 117 278,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 96 050,87 | 0,00 | 0,00 | 96 050,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 21 227,37 | 0,00 | 0,00 | 21 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 117 278,24 | 0,00 | 0,00 | 117 278,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 96 050,87 | 0,00 | 0,00 | 96 050,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 21 227,37 | 0,00 | 0,00 | 21 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.5 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Сквер п.Дорохово, Виксне, д. 5а | 1 ед. | ПИР | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Сквер п.Дорохово, Виксне, д. 5а | 1 ед. | Строительно-монтажные работы | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 28 622,00 | 0,00 | 0,00 | 28 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 622,00 | 0,00 | 0,00 | 28 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | г. Руза, ул. Федеративная, вблизи д. 6 и д. 8 | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 41 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 995,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 41 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 995,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Нераспределенный остаток |  |  | 2027-2028 | 2027-2028 |  |  | Итого | 89 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 675,00 | 45 422,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 89 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 675,00 | 45 422,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 161 474,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 41 995,00 | 43 675,00 | 45 422,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 161 474,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 41 995,00 | 43 675,00 | 45 422,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.01. «Изготовление и установка стел» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Стела по адресу: Рузский городской округ, р.п. Тучково | 1 ед. | Выполнение работ | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 10 531,76 | 10 531,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 485,52 | 9 485,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 046,24 | 1 046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Стела по адресу: Рузский городской округ, г. Руза | 1 ед. | Выполнение работ | 2024-2025 | 2025 |  |  | Итого | 60 227,35 | 0,00 | 4 749,66 | 55 477,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 50 253,57 | 0,00 | 3 603,42 | 46 650,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 973,78 | 0,00 | 1 146,24 | 8 827,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 70 759,11 | 10 531,76 | 4 749,66 | 55 477,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 59 739,09 | 9 485,52 | 3 603,42 | 46 650,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 11 020,02 | 1 046,24 | 1 146,24 | 8 827,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.04. «Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» » подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Устройство систем наружного освещения 1. д. Товарково - д. Кузянино 2. п. Старотеряево, ул. Хвойная 3. д. Старо-Николаево - д. Тимофеево 4. д. Таблово 5. д. Шилово 6. Руза, Овраг 7. д.Артюхино 8. д. Нижнее- Сляднево 9. д. Устье 10. д. Воскресенское | 10 ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 55 267,14 | 0,00 | 55 267,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 55 267,14 | 0,00 | 55 267,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) |  |  | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 40 428,06 | 40 428,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 40 428,06 | 40 428,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Водоотведение ливневых вод по адресам: 1. г. Руза, Северный мкр. д. 11А 2. г. Руза, Микрорайон, д. 10 3. р.п. Тучково, ул. Луговая, д. 1-3 | 3 ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Елка искусственная «Рублевская» высота 3м – 21 шт.; Елка Каркасная «Уральская» зеленая, высота 4 м – 7 шт.; Новогодние шары – 100 шт. | ед. | ед. | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 2 108,58 | 0,00 | 2 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 108,58 | 0,00 | 2 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий Рузского городского округа - Сквер р.п. Тучково ул. Комсомольская | 1 ед. | Выполнение работ Строительный контроль | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 4 089,88 | 0,00 | 4 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 089,88 | 0,00 | 4 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Демонтажные работы к месту установки Стелы по адресу: Рузский городской округ, г. Руза | 1 ед. | Выполнение работ | 2024-2025 | 2025 |  |  | Итого | 2 649,04 | 0,00 | 1 328,20 | 1 320,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 649,04 | 0,00 | 1 328,20 | 1 320,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству территории, прилегающей к месту изготовления и установки стелы. | 1 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 361,64 | 0,00 | 0,00 | 361,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 361,64 | 0,00 | 0,00 | 361,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Авторский надзор за выполнением работ по благоустройству территории, прилегающей к месту изготовления и установки стелы «Населенный пункт воинской доблести» по адресу: Московская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза | 1 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 110,38 | 0,00 | 0,00 | 110,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 110,38 | 0,00 | 0,00 | 110,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Флаги России; флаги Московской области; флаги Рузского Муниципального округа; флаги Знамя Победы; флаги 9 мая. | 1750 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 831,17 | 0,00 | 0,00 | 831,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 831,17 | 0,00 | 0,00 | 831,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | 1. Братская могила погибшим советским воинам №51 к/№50:19:0040206:600, д. Акулово 2. Братская могила погибшим советским воинам №82, г. Руза, ул. Филимонцево (сквер) 3. Братская могила погибшим советским воинам №59 (55-36), д. Нестерово 4. Братская могила погибшим советским воинам №66 (55-55), д. Сумароково 5. Братская могила погибшим советским воинам №32 (55-29), д. Марково 6. Братская могила погибшим советским воинам №61 (55-3), д. Белобородово 7. Братская могила погибшим советским воинам №64 (55-57), д. Сухарево 8. Братская могила погибшим советским воинам №57 (55-10), п. Горбово, у дороги А108, 9. Братская могила погибшим советским воинам №2, д. Михайловское 10. Братская могила погибшим советским воинам №41, д. Новогорбово 11. Памятник В.И. Ленину г. Руза, ул. Социалистическая д.22 (сквер) 12. Постамент воинам-десантникам, Рузский район, А108 13. Мемориал погибшим советским воинам №21, к/№50:19:0000000:20658, п. Космодемьянский 14. Мемориал погибшим советским воинам №38, с. Покровское, ул. Магистральная 15. Мемориальное захоронение №69 (55-68), р.п. Тучково, ул. Восточная 16. Памятник Зое Космодемьянской г. Руза Волоколамское шоссе 17. Индивидуальная могила №16 партизанки Лиды Матвеевой (55-76), д. Иваново 18. Обелиск на месте гибели Доватора Л.М., д. Палашкино 19. Памятный знак герою ВОВ Доватору Л.М. г. Руза, ул. Доватора 20. Памятный знак защитникам земли Русской Московская область г. Руза, Интернациональный пер. 21. Братская могила погибшим советским воинам №37, п. Бороденки 22. Братская могила погибшим советских воинов №34, д. Поречье 23. Братская могила расстрелянных мирных жителей и партизан, д. Высоково 24. Воинское захоронение №83, г. Руза, проезд Высокий д.8 (за зданием) 25. Мемориал погибшим советским воинам №53 (55-37), д. Нестерово, ул. Аптечная 26. Братская могила №71 (55-84), 92 км. Можайского шоссе 27. Братская могила погибшим советским воинам №35, д. Сафониха 28. Братская могила погибшим советским воинам №46 (55-53), д. Скирманово 29. Воинское захоронение погибшим советским воинам №24 (55-6), д. Ватулино 30. Памятный знак Соловьеву Николаю Николаевичу, г. Руза 31. д. Пахомьево Ивановское Братская могила № 80 32. Братская могила погибшим советским воинам №7 (55-8), д. Городилово 33. Братская могила погибшим советским воинам №45, с. Рождествено (дальняя от церкви), 34. Братская могила погибшим советским воинам №44, с. Рождествено (ближняя от церкви), 35. Братская могила погибшим советским воинам №86, д. Федчино | 35 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 8 739,07 | 0,00 | 0,00 | 8 739,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 739,07 | 0,00 | 0,00 | 8 739,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Мост д. Рыбушкино | 1 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 2 974,17 | 0,00 | 0,00 | 2 974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 974,17 | 0,00 | 0,00 | 2 974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Оказание услуг по проведению строительного контроля "Сквер в г. Руза ул. Социалистическая вблизи д. 64,68,70" | 1 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: Благоустройство сквера по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая вблизи д. 64,68,70 | 1 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 192,45 | 0,00 | 0,00 | 192,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 192,45 | 0,00 | 0,00 | 192,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | «Оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству территории пожарного депо по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, д.74/2 | 1 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 239,97 | 0,00 | 0,00 | 239,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 239,97 | 0,00 | 0,00 | 239,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 63 649,41 | 40 428,06 | 7 851,66 | 15 369,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 63 649,41 | 40 428,06 | 7 851,66 | 15 369,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.22. «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |  |  | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 1 263,87 | 1 263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 263,87 | 1 263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Технологическое присоединение: 1. д. Товарково - д. Кузянино 2. п. Старотеряево, ул. Хвойная 3. д. Старо-Николаево - д. Тимофеево 4. д. Таблово 5. д. Шилово 6. Руза, Овраг 7. д.Артюхино 8. д. Нижнее- Сляднево 9. д. Устье 10. д. Воскресенское | ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 2 511,87 | 1 263,87 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 511,87 | 1 263,87 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.23. «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Устройство систем наружного освещения 1. п. Горбово (от ул. Спортивная д.3 до ул. Центральная д.5) 2. д. Бельково (от трассы Кожино - санаторий до д. Бельково) 3. Леньково (от 46К-1260 до ул. Новая д. 85) 4. п. Старотеряево (от д. 10 до ул. Огородная д.10) 5. г. Руза (от пер. Урицкого д. 18 до пер. Урицкого д. 24 к.3) 6. д. Сытьково, ул. Солнечная 7. п. Дорохово, ул. Кооперативная 8. г. Руза (от ул. Луговая, д. 2 до Волоколамского шоссе) 9. г. Руза (вблизи д. 5А) 10. п. Дорохово (от ул. Невкипелого д. 61 до Рабочего переулка д. 8 ) 11. д. Старониколаево (от д. 54 до д. 58) 12. д. Журавлево (от д. 50 до д. 62) | 12 оъектов | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 29 469,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 29 469,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Устройство систем наружного освещения 1) д. Комлево, ул. Крайняя 2) д. Волково, ул. Луговая 3)д. Старая Руза, ул. Курорт Дорохово, д. 24 4)д. Новогорбово (вблизи д.40) 5) д. Воробьево, ул. Дачная 6)п. Колюбакино, ул. Красная Горка 7) п. Колюбакино, ул. Сосновая Роща 8) д. Булыгино 9) п.г.т Тучково (от ул. Лебеденко, д. 21 до ул. Партизан, д. 33) 10) п.г.т Тучково (от ул. Партизан, д. 49 до д. 50) 11) п.г.т Тучково, ул. Григоровская | 11 оъектов | Работы по благоустройству | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Нераспределенный остаток |  |  | 2027-2028 | 2027-2028 |  |  | Итого | 92 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 428,00 | 47 245,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 92 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 428,00 | 47 245,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 165 822,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 43 680,00 | 45 428,00 | 47 245,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 165 822,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 43 680,00 | 45 428,00 | 47 245,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.06. «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 1) г. Руза, пер. Урицкого, д. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к. 4 2) д. Ивойлово, д. 1-4; 3) д. Нововолково, д. 15, ул. Огородная, д. 8, 10, 12 | 3 ед. | Выполнение работ | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 14 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 413,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 413,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Нераспределенный остаток |  |  | 2027-2028 | 2027-2028 |  |  | Итого | 34 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 699,00 | 17 367,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 34 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 699,00 | 17 367,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 48 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 413,40 | 16 699,00 | 17 367,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 48 479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14413,40 | 16699,00 | 17367,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.07. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п.г.т. Тучково, ул. Силикатная, д. 7,9,9а,11,20, ул. Новая, д. 21,2 | 1 ед. | Выполнение работ | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 16 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 977,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 977,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Нераспределенный остаток |  |  | 2027-2028 | 2027-2028 |  |  | Итого | 36 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 656,00 | 18 363,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 36 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 656,00 | 18 363,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 52 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 977,20 | 17 656,00 | 18 363,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 52 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16977,20 | 17656,00 | 18363,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие И4. Формирование комфортной городской среды | 2025 | Итого | 47859,29 | 0,00 | 0,00 | 47859,29 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 47859,29 | 0,00 | 0,00 | 47859,29 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01 | 2025 | Итого | 47859,29 | 0,00 | 0,00 | 47859,29 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Ремонт дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 47859,29 | 0,00 | 0,00 | 47859,29 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территрий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2024 | Итого | 118570,17 | 62308,73 | 56261,44 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51342,32 | 51342,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 6968,25 | 6968,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 60259,60 | 3998,16 | 56261,44 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие F2.01. | 2023-2024 | Итого | 118570,17 | 62308,73 | 56261,44 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий (реализация мероприятия завершена в 2024 году) |  | Средства бюджета Московской области | 51342,32 | 51342,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 6968,25 | 6968,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 60259,60 | 3998,16 | 56261,44 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территрий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 14 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2025 | Итого | 2586517,75 | 675666,02 | 873653,01 | 1034107,40 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39127,27 | 15748,38 | 10865,17 | 12513,72 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2539279,31 | 657778,64 | 859302,92 | 1019106,43 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8111,17 | 2139,00 | 3484,92 | 2487,25 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 01.01. | 2023-2024 | Итого | 18111,24 | 0,00 | 18111,24 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (реализация мероприятия завершена в 2024 году) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 18111,24 | 0,00 | 18111,24 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13191 | 0 | 13191 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 01.02. | 2023-2024 | Итого | 22232,78 | 19033,87 | 3198,91 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций (реализация мероприятия завершена в 2024 году) |  | Средства бюджета Московской области | 14371,38 | 14371,38 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 7861,40 | 4662,49 | 3198,91 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 23 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 01.03. | 2023-2025 | Итого | 3890,00 | 1377,00 | 1207,00 | 1306,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | Средства бюджета Московской области | 3890,00 | 1377,00 | 1207,00 | 1306,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 01.06. | 2023-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Приобретение коммунальной техники |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Мероприятие 01.09. | 2023-2025 | Итого | 25504,67 | 0,00 | 11729,91 | 13774,76 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии и природопользования. |
|  | Устройство и модернизация контейнерных площадок |  | Средства бюджета Московской области | 20865,89 | 0,00 | 9658,17 | 11207,72 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 4638,78 | 0,00 | 2071,74 | 2567,04 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 240,40 | 0 | 1 100,16 | 1 140,24 |  | 0 | 498,56 | 498,56 | 1140,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Мероприятие 01.15. | 2023-2025 | Итого | 1340567,68 | 396337,20 | 417908,28 | 526322,20 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Содержание дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 1332456,51 | 394198,20 | 414423,36 | 523834,95 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8111,17 | 2139,00 | 3484,92 | 2487,25 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечение содержание дворовых территорий, тыс.кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1416,72 | 1416,72 | 1416,72 | 1023,37 |  | 1023,37 | 1023,37 | 1023,37 | 1023,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7. | Мероприятие 01.16. | 2023-2025 | Итого | 330410,52 | 100410,21 | 90002,20 | 139998,11 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 330410,52 | 100410,21 | 90002,20 | 139998,11 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечение содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1416,72 | 1416,72 | 1416,72 | 209,48 |  | 209,48 | 209,48 | 209,48 | 209,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.8. | Мероприятие 01.17. | 2023-2025 | Итого | 26806,82 | 632,60 | 15305,00 | 10869,22 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 26806,82 | 632,60 | 15305,00 | 10869,22 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.9. | Мероприятие 01.18. | 2023-2025 | Итого | 57875,17 | 5948,66 | 31605,30 | 20321,21 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Культуры |
|  | Содержание парков культуры и отдыха |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 57875,17 | 5948,66 | 31605,30 | 20321,21 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |  | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.10. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспечение содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.11. | Мероприятие 01.20. | 2023-2024 | Итого | 74860,49 | 35577,16 | 39283,33 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Замена и модернизация детских игровых площадок |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 74860,49 | 35577,16 | 39283,33 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 10 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.12. | Мероприятие 01.21. | 2023-2025 | Итого | 216876,32 | 51715,90 | 67992,85 | 97167,58 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 216876,32 | 51715,90 | 67992,85 | 97167,58 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19440 | 6140 | 12700 | 15385 |  | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.13. | Мероприятие 01.22. | 2025 | Итого | 36869,68 | 0,00 | 0,00 | 36869,68 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 36869,68 | 0,00 | 0,00 | 36869,68 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8291 | 6140 | 1251 | 900 |  | 0 | 360 | 720 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.14. | Мероприятие 01.23. | 2023-2025 | Итого | 24855,14 | 0,00 | 16339,16 | 8515,99 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Установка шкафов управления наружным освещениям |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 24855,14 | 0,00 | 16339,16 | 8515,99 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 0 | 45 | 23 | 0 |  | 9 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.15. | Мероприятие 01.24. | 2023-2025 | Итого | 238715,50 | 64633,42 | 86659,40 | 87422,68 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Ликвидация несанкционированных навалов мусора |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 238715,50 | 64633,42 | 86659,40 | 87422,68 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105469,58 | 0 | 62596,07 | 42873,51 | 2960,68 |  | 2960,68 | 22960,68 | 42873,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.16. | Мероприятие 01.25. | 2023-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Организация общественных работ, субботников |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.17. | Мероприятие 01.26. | 2023-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Содержание бесхозяйных территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 2. Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.18. | Мероприятие 01.28. | 2024 | Итого | 1575,38 | 0,00 | 1575,38 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций (реализация мероприятия завершина в 2024 году) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 1575,38 | 0,00 | 1575,38 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходных коммуникаций не включенных в ГП МО |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.19. | Мероприятие 01.29. | 2023-2024 | Итого | 43868,82 | 0,00 | 43868,82 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 43868,82 | 0,00 | 43868,82 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернезированны дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.20. | Мероприятие 01.30. | 2023-2024 | Итого | 28866,24 | 0,00 | 28866,24 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 28866,24 | 0,00 | 28866,24 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.21. | Мероприятие 01.32. | 2023-2025 | Итого | 13877,79 | 0,00 | 0,00 | 13877,79 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 13877,79 | 0,00 | 0,00 | 13877,79 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв.м.), кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8248,66 | 0 | 0 | 8248,66 | 0 |  | 0 | 0 | 8248,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.22. | Мероприятие 01.33. | 2025-2025 | Итого | 6417,65 | 0,00 | 0,00 | 6417,65 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 6417,65 | 0,00 | 0,00 | 6417,65 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.23. | Мероприятие 01.34. | 2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 2. Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 3. Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 4. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.24. | Мероприятие 01.35. | 2025 | Итого | 39414,21 | 0,00 | 0,00 | 39414,21 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
|  | Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 39414,21 | 0,00 | 0,00 | 39414,21 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 2. Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.25. | Мероприятие 01.39. | 2025 | Итого | 29322,57 | 0,00 | 0,00 | 29322,57 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 29322,57 | 0,00 | 0,00 | 29322,57 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1.Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 2. Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.26. | Мероприятие 01.40. | 2023-2025 | Итого | 2507,75 | 0,00 | 0,00 | 2507,75 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2507,75 | 0,00 | 0,00 | 2507,75 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 2. Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 3. Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 4. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2025 | Итого | 10503,48 | 1200,44 | 5299,14 | 4003,90 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 10503,48 | 1200,44 | 5299,14 | 4003,90 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 02.01. | 2023-2025 | Итого | 10503,48 | 1200,44 | 5299,14 | 4003,90 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 10503,48 | 1200,44 | 5299,14 | 4003,90 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 2 | 7 | 13 |  | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2030 | Итого | 7362,00 | 168,00 | 2664,00 | 4530,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 7362,00 | 168,00 | 2664,00 | 4530,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах (реализация мероприятия зевершена в 2024 году) | 2023-2024 | Итого | 2832,00 | 168,00 | 2664,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2832,00 | 168,00 | 2664,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 7 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Мероприятие 03.04. | 2025-2030 | Итого | 4530,00 | 0,00 | 0,00 | 4530,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Ремонт подъездов в многоквартирных домах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 4530,00 | 0,00 | 0,00 | 4530,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  | Итого | 2770812,69 | 739343,19 | 937877,59 | 1090500,59 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90469,59 | 67090,70 | 10865,17 | 12513,72 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 6968,25 | 6968,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2665263,68 | 663145,24 | 923527,50 | 1075499,62 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8111,17 | 2139,00 | 3484,92 | 2487,25 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий: 1. г. Руза, пер. Урицкого, д. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к. 4 2. г. Руза, ул. Ульяновская, д. 10 3. г. Руза, ул. Колесникова, д. 4,5, ул. Почтовая, д. 16 4. г. Руза, мик. Северный, д. 12,3 | 4 ед. | Ремонт | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 47 859,29 | 0,00 | 0,00 | 47 859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 47 859,29 | 0,00 | 0,00 | 47 859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Нераспределенный остаток | ед. | Выполнение работ | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 47 859,29 | 0,00 | 0,00 | 47 859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 47 859,29 | 0,00 | 0,00 | 47859,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий » подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий: 1. п.Дорохово, ул. Московская, д. 47, 49, 49Д, ул. Большая, д. 44А, пер. Большой, д. 13 2. д. Нестерово, д. 37,38,39 3. г. Руза, ул. Революционная, д. 16,18, ул. Гладышева, д. 4,6 4. п. Тучково, Восточный микрорайон, д.22а 5. п. Тучково, ул. Силикатная, д. 2, 4а; 6. г. Руза, Федеративный проезд, д. 10 7. п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 1, 3 8. п. Космодемьянский, д.6,8 9. п. Дорохово, ул. Заводская д.1 10. п. Тучково, ул. Партизан, д.27, 29, 31 11. с. Покровское ул.ДОХБ д.17,20 12. р.п. Тучково, ЖК «Москворецкий», вл. 2, корп. 2,3,4 13. г. Руза, ул. Революционная, д. 64, Демократический переулок, 21, Российская улица, 1/23 14. п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 25, 25А, 23А | 14 ед. | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 62 308,73 | 62 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 342,32 | 51 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда за счет собственных средств | 6 968,25 | 6 968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 998,16 | 3 998,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ремонт дворовых территорий: 1. г. Руза, ул. Федеративная, д.21,23,13,15 2. д. Нестерово, д. 97, д. 98 3. г. Руза, Микрорайон, д. 13,12,11,10,9,8,20 4. г. Руза, Микрорайон, д. 7,6,1,2,3 5. г. Руза, ул. северный микрорайон, д. 12,5,3 6. г. Руза, ул. Социалистическая, д. 61,59,57 7. п. Тучково, ул. Луговая, д.1,2а,3 8. п. Тучково, ул. Заводская, д. 1 9. с.Кожино, д.16,17,17а,20 10. д. Поречье, д.5А,Б,В 11. п. Тучково, ул. Лебеденко, д.19, 19а 12. п. Дорохово, ул. Московская, д. 12А | 12 ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 56 261,44 | 0,00 | 56 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда за счет собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 56 261,44 | 0,00 | 56 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 118 570,17 | 62 308,73 | 56 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 342,32 | 51 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Дорожного фонда за счет собственных средств | 6 968,25 | 6 968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 60 259,60 | 3 998,16 | 56 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02. «Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Пешеходные коммуникации: 1. п.Колюбакино, от ул. Попова д.32 к ИЖС ул. Заводская д.2,4,6,8,10 2. п.Колюбакино, от ул. Заводская, д.9,11 ул.Молодежная, д.8,10 до СОШ 3. п.Колюбакино ул.Попова д. 16А до дворовой территории п.Колюбакино, ул. Попова, д. 16б, 16в, 22, 30 4. п. Тучково от ул. Пионерская до ул. 1-ая Картинская 5. п. Тучково от ул. Парковая до ул. Захарова 6. п. Тучково от ул. Захарова до ул. Дачная 7. п. Тучково от ул. Дачная до ул. Пионерская 8. п. Колюбакино, от ул. Попова д. 16 до ул. Попова д. 22 9. п. Кожино между д. 4 и д. 5 10. п. Кожино между д. 2 и д. 3 11. д. Сытьково, д. 30,31,1,2,5,6,7,9,15,5 12. д. Нововолково ул. Центральная вдоль стадиона 13. д. Нововолково вблизи дома № 6 14. г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12, ул. Революционная, д. 16,18,20,22, ул. Гладышева, д. 4,6, Микрорайон, д. 18 15. п. Колюбакино от ИЖС ул. Пролетарская до церкви Рождества Богородицы 16. г. Руза, от Федеративный пр. д. 12 до Гимназия № 1 17. г. Руза, от ул. Микрорайон до м 10 до ул. Микрорайон дом 9 А 18. г. Руза, от дороги 46К-1260 до Орешкинского лесничества д.14 19. г. Руза, от дороги 46к-1260 до микрорайон "Северное сияние" ул. Вишневая 20. г. Руза, между домами ул. Революционная д. 24 и ул. Ульяновская д. 8 21 г. Руза от дороги 46К-1260 до Орешкинского лесничества д.14 22. г. Руза микрорайон Северный д. 3 23. п. Беляная Гора от д. 11 до д. 14 | 23 ед. | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 19 033,87 | 19 033,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 371,38 | 14 371,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 662,49 | 4 662,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Пешеходные коммуникации: 1. д. Андрейково, от остановочного павильона до ул. Центральная, д. 20 2. п. Кожино , от д.2 до аптеки 3. п. Кожино, от д.3 до окружной дороги 4. р.п. Тучково, от детского сада №25 до ТСОШ №1 | 4 ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 3 198,91 | 0,00 | 3 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 198,91 | 0,00 | 3 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 22 232,78 | 19 033,87 | 3 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 371,38 | 14 371,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 7 861,40 | 4 662,49 | 3 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.09. «Устройство и модернизация контейнерных площадок» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | г Руза ул Гладышева д 1; г Руза ул Высокая д 3; г Руза ул Полевая д 2; г Руза ул Почтовая д 3; г Руза ул Революционная д 21; г Руза Северный микрорайон д 5; г Руза ул Ульяновская д 5; рп Тучково ул 2-я Мосеевская; рп Тучково Восточный микрорайон д 10; рп Тучково Восточный микрорайон д 25; рп Тучково ул Земляная д 18; рп Тучково ул Лесная д 30; рп Тучково ул Нагорная д 6; рп Тучково ул Партизан д 27; рп Тучково ул Петрово д 2; рп Тучково ул Силикатная д 2; рп Тучково ул Силикатная д 4; рп Тучково пр-д Трутеевский д 38; рп Тучково ул Партизан д 33; п Колюбакино ул Заводская д 10; д Бережки; д Орешки. | 22 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 11 729,91 | 0,00 | 11 729,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 658,17 | 0,00 | 9 658,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 071,74 | 0,00 | 2 071,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | д. Мишинка (Воинская часть); с. Никольское, ул. Микрорайон, д. 25; п. Старая Руза, ул. Почтовая, д. 12; п. Покровское ул. Новая д. 21; п. Колюбакино, ул. Пролетарская, 8; п. Дорохово, ул. Пролетарская, д. 1; п. Бороденки, ул. Зеленая; д. Хомьяново; д. Товарково; д. Лобково; д. Журавлёво; д. Гомнино; д. Шелковка д. 20; п. Бороденки, ул. Новая; г Руза ул северный мкр д 3; д Нестерово д 98 ; д Новая; п Горбово ул Спортивная д 3; п Беляная Гора д 11; п Беляная Гора д 7; с Успенское; с Покровское ул Комсомольская д 20; с Покровское ул 2я Парковая; д Подолы; п Брикет ул Центральная 10; п Космодемьянский; д Алексино; п Дорохово ул Красная; п Колюбакино ул Майора Алексеева д 3. | 29 ед. | Ремонт | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 13 695,67 | 0,00 | 0,00 | 13 695,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 207,72 | 0,00 | 0,00 | 11 207,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 487,95 | 0,00 | 0,00 | 2 487,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Строительный контроль за выполнением работ по устройству (модернизации) контейнерных площадок | ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Нераспределенный остаток |  | Ремонт | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 25 504,67 | 0,00 | 11 729,91 | 13 774,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 865,89 | 0,00 | 9 658,17 | 11 207,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 638,78 | 0,00 | 2 071,74 | 2 567,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.16. «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту открытой спортивной площадки по адресу : М.о., Рузский район , д. Поречье, д.5А | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 2 709,60 | 0,00 | 0,00 | 2 709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 709,60 | 0,00 | 0,00 | 2 709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Выполнение работ по устройству резинового покрытия на хоккейной площадке №1, расположенной по адресу: МО, р-н Рузский, п. Колюбакино, ул. Попова, д.20 | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 3 455,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 455,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) |  | Содержание | 2023 | 2025 |  |  | Итого | 324 245,92 | 100 410,21 | 90 002,20 | 133 833,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 324 245,92 | 100 410,21 | 90 002,20 | 133 833,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Нераспределенный остаток |  | Содержание | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Нераспределенный остаток |  | Содержание | 2027 | 2027 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 330 410,52 | 100 410,21 | 90 002,20 | 139 998,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 330 410,52 | 100 410,21 | 90 002,20 | 139 998,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.17. «Благоустройство дворовых территорий» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Благоустройство сквера по адресу: обл. Московская, Рузский р-н, п. Колюбакино, ул. Попова | ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2023-2024 | 2024 |  |  | Итого | 15 937,60 | 632,60 | 15 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 15 937,60 | 632,60 | 15 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ремонт дворовых территорий: п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21,23, 23А | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 26 806,82 | 632,60 | 15 305,00 | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 26 806,82 | 632,60 | 15 305,00 | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20. «Замена и модернизация детских игровых площадок» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Замена и модернизация детских игровых площадок: - г. Руза, ул. Социалистическая, д.57 - г. Руза, ул. Почтовая, д.1,3 - п. Дорохово ул. Заводская д.1 - п. Дорохово ул. Московская 47, 49 - п. Дорохово ул. Виксне. д. 14 - р.п. Тучково ул. Нагорная, д.4 - р.п. Тучково ул. Партизан д. 31 - д. Нестерово, д. 41,42 - с. Покровское ул. Комсомольская, д. 16-20 - д. Поречье, д. 28. | 10 ед. | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 35 577,16 | 35 577,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 35 577,16 | 35 577,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Замена и модернизация детских игровых площадок: г. Руза, Микрорайон, д. 13,12,11,10,9,8,20; г. Руза, ул. Революционная, д. 28,24,26, Ульяновская, д. 8,6, пр-д Базарный, д. 2; г. Руза, ул. северный микрорайон, д. 12,5,3; п. Беляная гора, д. 7,8; п. Тучково, ул. Заводская, д. 1; п. Тучково, ул. Лебеденко, д.19, 19а; п.Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.20а | 7 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 39 283,33 | 0,00 | 39 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 39 283,33 | 0,00 | 39 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 74 860,49 | 35 577,16 | 39 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 74 860,49 | 35 577,16 | 39 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.28. «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Пешеходные коммуникации: г. Руза, ул. Микрорайон у д.16а, 16б, 17, 18; д. Нестерово, д. 41 | 2 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 1 575,38 | 0,00 | 1 575,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 575,38 | 0,00 | 1 575,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.29. «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Модернизация асфальтовых покрытий: - Рузский г.о., п. Тучково, ул. Восточная, д. 9,10,11,12,13,14,17,18; - Рузский г.о., п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36, 36А; - Рузский г.о., п. Беляная гора, д.7, 8; - Рузский г.о., д. Лидино, д.4, 5; - Рузский г.о., п.Дорохово, ул. Пионерская, д. 2, 4, 6. | 5 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 43 868,82 | 0,00 | 43 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 43 868,82 | 0,00 | 43 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Модернизация детских игровых площадок: п. Тучково, ИЖК "Березки", ул. Комсомольская, д. 14, с.п. Ивановское, д. Беляная гора, д. 13, с.п. Старорузское, пос. Горбово, ул. Спортивная, д. 18 | 3 ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 28 866,24 | 0,00 | 28 866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 866,24 | 0,00 | 28 866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.33. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Пешеходные коммуникации: г. Руза, ул. Колесникова; г. Руза, ул. Социалистическая, д. 59 до ул. Ульяновская, д. 7; п. Колюбакино, от ул. Майора Алексеева д.1,3 до контейнерной площадки; рп. Тучково, мик-он Восточный, д.17а к ТСОШ №3, «участок 2»; рп.Тучково, мик-он Восточный, д. 17а к ТСОШ №3, «участок 1» | 5 ед. | Ремонт | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 275,88 | 0,00 | 0,00 | 4 275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 275,88 | 0,00 | 0,00 | 4 275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту тротуара, ведущего к спортивному сооружению по адресу : п Тучково, Восточный микрорайон, уч.№32 | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 258,05 | 0,00 | 0,00 | 258,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 258,05 | 0,00 | 0,00 | 258,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Оказание услуг по проведению строительного контроля по тропам | 5 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Выполнение работ по ремонту тротуара по адресу: г. Руза, ул. Урицкого, д. 24/ корп 2 | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 523,03 | 0,00 | 0,00 | 523,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 523,03 | 0,00 | 0,00 | 523,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Пешеходная коммуникация: г.п. Тучково, ВМР, д. 5 | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Нераспределенный остаток |  | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 622,68 | 0,00 | 0,00 | 622,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 622,68 | 0,00 | 0,00 | 622,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Нераспределенный остаток |  | Выполнение работ | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 6 417,65 | 0,00 | 0,00 | 6 417,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 6 417,65 | 0,00 | 0,00 | 6 417,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | п. Брикет, д. 9,11,12,13,20,23 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 4 845,16 |  | Итого | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | п. Колюбакино, ул. Заводская, д.9,11 ул. Молодежная, д. 8,10 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 6 481,19 |  | Итого | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | п. Тучково, Восточный мкрн, д. 1,2 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 6 481,19 |  | Итого | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | п. Брикет д.3,4,5,7,24,25,26 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 4 845,16 |  | Итого | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | д. Орешки, д. 8,9,10,11,12; | 1 ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 4 845,16 |  | Итого | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | д. Дорохово, ул. Пионерская 1,2 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 6 481,19 |  | Итого | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | д. Старая Руза ул. Курорт "Дорохово" | 1 ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 4 845,16 |  | Итого | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Оказание услуг по проведению строительного контроля на ДИП | 1 ед. | ед. | 2025 | 2025 | 590,00 |  | Итого | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 2026-2027 | 2026-2027 | 0,00 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 39 414,21 | 0,00 | 0,00 | 39 414,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 39 414,21 | 0,00 | 0,00 | 39 414,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | п. Дорохово, ул. Виксне, д. 5а | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,28 |  | Итого | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32. | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 |  | Итого | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Территория Рузского муниципального округа |  | Работы по благоустройству | 2026-2027 | 2026-2027 | 0,00 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 29 322,57 | 0,00 | 0,00 | 29 322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 29 322,57 | 0,00 | 0,00 | 29 322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.40. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | п. Дорохово, ул. Виксне, д. 5а | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,87 |  | Итого | 1 253,87 | 0,00 | 0,00 | 1 253,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 253,87 | 0,00 | 0,00 | 1 253,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32. | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,88 |  | Итого | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Территория Рузского муниципального округа |  | Работы по благоустройству | 2026-2027 | 2026-2027 | 0,00 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 2 507,75 | 0,00 | 0,00 | 2 507,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 507,75 | 0,00 | 0,00 | 2 507,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.01. «Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Проведение капительного ремонта: г. Руза, ул. Солнцева, д. 24; д. Нестерово, д. 41 | 2 ед. | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 1 200,44 | 1 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 200,44 | 1 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Проведение капительного ремонта: д/о «Лужки», д. 1А; д. Барынино, д. 1а, 15; с. Рождествено, ул. Строительная, дом 1,2; п. Брикет, ул. Н. Кузьминова, д. 4,25,26,27,29, ул. Центральная, д. 13,19, ул. Зеленая, д. 11,12,17, Профсоюзный проезд, д. 23. | 7 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 5 299,14 | 0,00 | 5 299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 299,14 | 0,00 | 5 299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области: Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Колюбакино ул. Поселковая, дом 13,кв.3; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Рождествено, ул. Строительная, дом 1,2 – тех присоединение; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Рождествено, ул. Строительная, дом 1,2 – СМР; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Барынино №№ 1а,15 –тех присоединение; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Барынино №№ 1а,15 –СМР; Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьминова 25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 4,13,19,20- тех присоединение; Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьминова 25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 4,13,19,20- проектные работы | 13 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 003,90 | 0,00 | 0,00 | 4 003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 003,90 | 0,00 | 0,00 | 4 003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Нераспределенный остаток |  |  | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 10 503,48 | 1 200,44 | 5 299,14 | 4 003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10 503,48 | 1 200,44 | 5 299,14 | 4 003,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 03.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах: 1. д. Нестерово, д. 31, 1 подъезд 2. д. Нестерово, д. 35, 1 подъезд 3. д. Нестерово, ул. Микрорайон городок, д. 29, 1 подъезд 4. д. Нестерово, ул. Микрорайон городок, д. 29, 2 подъезд 5. п. Дорохово, пер. Спортивный, д. 22, 1 подъезд 6. п. Дорохово, пер. Спортивный, д. 22, 2 подъезд 7. п. Дорохово, пер. Спортивный, д. 22, 3 подъезд | 7 подъездов | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах: п. Тучково, ул. Лесная, д. 36; п. Тучково, ул. Труда, д. 4/1; п. Тучково, ул. Луговая, д.3; п. Тучково, ул. Партизан, д. 23; п. Тучково, ул. Силикатная, д. 9а; д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д. 6; с. Покровское, ул. ДОХБ, д. 19 | 12 подъездов | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 2 664,00 | 0,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 664,00 | 0,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 2 832,00 | 168,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2 832,00 | 168,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 03.04. «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 1 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах: р.п. Тучково, ул. Силикатная, д. 9а; р.п. Тучково, ул. Заводская, д. 4; р.п. Тучково, ул. Восточный мкр-н, д. 3, д. 5; г. Руза, ул. Микрорайон, д. 9; г. Руза, ул. Советская, д. 5; д. Нестерово, д. 41; д. Поречье, д. 28; д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д.6; г. Руза, ул. Социалистическая, д. 59; г. Руза, ул. Ульяновская, д.10; г. Руза, ул. Колесникова, д. 5 | 17 подъездов | Ремонт | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. | 2026-2030 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень дворовых территорий Рузского муниципального округа

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2023-2030 годах

| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Рузский г.о., п. Дорохово, ул. Заводская д.1 | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Партизан, д.27, 29, 31 | 2023 |
|  | Рузский г.о., с. Покровское ул.ДОХБ д.17,20 | 2023 |
|  | Рузский г.о., Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа, ЖК «Москворецкий», вл. 2, корп. 2,3,4 | 2023 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. Революционная, д. 64, Демократический переулок, 21, Российская улица, 1/23 | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 25, 25А, 23А | 2023 |
|  | Рузский г.о., п. Космодемьянский, д. 6,8 | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 1, 3 | 2023 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, Федеративный проезд, д. 10 | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Силикатная, д. 2, 4а | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, Восточный микрорайон, д.22а | 2023 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. Революционная, д. 16,18, ул. Гладышева, д. 4,6 | 2023 |
|  | Рузский г.о., д. Нестерово, д. 37,38,39 | 2023 |
|  | Рузский г.о., д. Дорохово, ул. Московская, д. 47,49,49Д; ул. Большая, д.44А; пер. Большой, д.13 | 2023 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. Федеративная, д.21,23,13,15 | 2024 |
|  | Рузский г.о., д. Нестерово, д. 97, д. 98 | 2024 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, Микрорайон, д. 13,12,11,10,9,8,20 | 2024 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, Микрорайон, д. 7,6,1,2,3 | 2024 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. северный микрорайон, д. 12,5,3 | 2024 |
|  | Рузский г.о., п. Тучково, ул. Луговая, д.1,2а,3 | 2024 |
|  | Рузский г.о., п. Тучково, ул. Заводская, д. 1 | 2024 |
|  | Рузский г.о., с.Кожино, д.16,17,17а,20 | 2024 |
|  | Рузский г.о., д. Поречье, д.5А,Б,В | 2024 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. Социалистическая, д.57,59,61 | 2024 |
|  | Рузский г.о., п. Тучково, ул. Лебеденко, д.19, 19а | 2024 |
|  | Рузский г.о., п. Дорохово, ул. Московская, д. 12А | 2024 |
|  | Рузский м.о., г. Руза, пер. Урицкого, д. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к. 4 | 2025 |
|  | Рузский м.о., г. Руза, ул. Ульяновская, д. 10 | 2025 |
|  | Рузский м.о., г. Руза, ул. Колесникова, д. 4,5, ул. Почтовая, д. 16 | 2025 |
|  | Рузский м.о., п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21,23, 23А | 2025 |
|  | Рузский м.о., г. Руза, мик. Северный, д. 12,3 | 2025 |

Адресный перечень общественных территорий Рузского муниципального округа

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2030 годах

| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мемориальный комплекс Аллея Славы, Сквер с Прудом и площадь перед Тучковским центром культуры и искусств» расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальныйокруг, р.п. Тучково | 2023 |
| 2. | р.п.Тучково, ул. Комсомольская (сквер) | 2024 |
| 3. | Сквер «Солнышко» в п. Колюбакино ул. Попова напротив д. 19 55.670373, 36.526397 | 2024 |
| 4. | г.Руза ул. Социалистическая (Сквер) (ПИРы) | 2025 |
| 5. | г.Руза ул. Социалистическая (Сквер) (Работы по благоустройству) | 2025 |
| 6. | г. Руза, ул. Площадь Партизан (ПИРы) | 2025 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц

| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - |