Приложение

к постановлению Администрации

Рузского муниципального округа

от_______________№________

Администрация Рузского муниципального округа

Московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Чистый округ»

г. Руза 2026

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных

проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы, инерционный прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также

предложения по решению проблем в указанной сфере.

2.1 Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 
№ 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского муниципального округа от 18.11.2025 № 2881-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского округа 
от 07.11.2022 № 5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского муниципального округа» (в редакции от 31.01.2025 № 208)».

Согласно подпункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
 в Российской Федерации», статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» под благоустройством территории принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, 
а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Реализация программы направлена на создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения и снижения уровня износа жилищного фонда, в связи с этим, целями муниципальной программы являются:

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Рузского муниципального округа Московской области;

- улучшение внешнего облика населенных пунктов Рузского муниципального округа Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Рузского муниципального округа Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории Рузского муниципального округа Московской области.

2.2. Основные проблемы в сфере формирования современной комфортной городской среды

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только 
на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей Администрации Рузского муниципального округа Московской области  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих 
при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов Рузского муниципального округа Московской области большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения. Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы является создание и поддержание благоприятной экологической обстановки в Рузском муниципальном округе Московской области.

2.3. Описание целей муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

-  повышение уровня благоустройства территорий, включая ремонт и содержание дворов, тротуаров и асфальтового покрытия;

- развитие системы обращения с отходами, включая предотвращение загрязнения окружающей среды и развитие инфраструктуры переработки отходов;

- приобретение и обслуживание специализированной и коммунальной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

- обустройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;

- совершенствование внешнего благоустройства Рузского муниципального округа.

3.  Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории Рузского муниципального округа Московской области является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории Рузского муниципального округа Московской области потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий Рузского муниципального округа Московской области
из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории городского округа, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий Рузского муниципального округа Московской области для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства Рузского муниципального округа Московской области 
и невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления Рузского муниципального округа Московской области, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Рузского муниципального округа Московской области.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Рузского муниципального округа Московской области, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках Программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории Рузского муниципального округа Московской области и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан;

- и организаций в реализации мероприятий по благоустройству на территории Рузского муниципального округа Московской области.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории Рузского муниципального округа Московской области;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках Программы по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- проведение информационно-разъяснительной работы в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

4. Контроль за реализацией муниципальной программы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального округа, утвержденного постановлением Администрации Рузского муниципального округа от 02.11.2022 г. №5352.

Паспорт

муниципальной программы Рузского муниципального округа Московской области «Чистый округ»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского муниципального округа А.А. Шахбабян |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского муниципального округа (Управление благоустройства, отдел по управлению МКД управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа, МБУ РМО «Благоустройство», Отдел экологии и природопользования, Административная Комиссия) |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий, включая ремонт и содержание дворов, тротуаров и асфальтового покрытия; Развитие системы обращения с отходами, включая предотвращение загрязнения окружающей среды и развитие инфраструктуры переработки отходов; Приобретение и обслуживание специализированной и коммунальной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; Обустройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах; Совершенствование внешнего благоустройства Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» | Управление благоустройства администрации Рузского муниципального округа, Отдел по управлению МКД управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа, Отдел экологии и природопользования, МБУ РМО «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Обращение с отходами» | Отдел экологии и природопользования |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление благоустройства администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | - Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети; Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий. - Обращение с отходами. - Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | # Всего | # 2026 год | # 2027 год | # 2028 год | # 2029 год | # 2030 год | # 2031 год |
| Средства бюджета Московской области | # 4 014,00 | # 1 337,00 | # 1 338,00 | # 1 339,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Средства федерального бюджета | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Средства бюджетов Рузского муниципального округа Московской области | 2 619 725,80 | 886 207,60 | 854 652,84 | 857 772,84 | 21 092,52 | # 0,00 | # 0,00 |
| Внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Средства дорожного фонда | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 623 739,80 | 887 544,60 | 855 990,84 | 859 111,84 | 21 092,52 | # 0,00 | # 0,00 |

3) целевые показатели муниципальной программы Рузского муниципального округа Московской области «Чистый округ»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Отраслевой показатель | Процент |  | 1,6 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.И4.01 |
| 1.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров |  | 1 232,85 | 1 232,85 | 1 232,85 |  | - |  | - |  | - |  | 1.01.15.1.01.16.1.01.17 |

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели |  |  |
| 1.1. | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Процент | Значение показателя определяется по формуле: (Xрем./Xобщ.)*100 Xрем. – количество дворовых территорий, на которых осуществлен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки) внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) в отчетном периоде. Xобщ. – общее количество дворовых территорий, утвержденных титульными списками объектов благоустройства муниципального образования в год предшествующий году реализации мероприятий (утверждаются постановлением органов местного самоуправления). |
| 1.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 2. | Результаты |  |  |
| 2.1. | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.2. | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 2.3. | Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника | Шт. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленных транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники |
| 2.4. | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.5. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.6. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.7. | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.8. | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях | Ед. | Значение определяется как количество объектов на бесхозяйных территориях, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.9. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 2.10. | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и/или отремонтированных пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения), в т.ч. вдоль автомобильных дорог на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.11. | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Ед. | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен |
| 2.12. | Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством снесенных незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства |
| 2.13. | Вывезены, утилизированы или получены на хранение брошенные, разукомплектованные транспортные средства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством вывезенных, утилизированных или полученных на хранение брошенных, разукомплектованных транспортных средств |
| 2.14. | Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством выполненной экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается письмами муниципального образования в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. |
| 2.15. | Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством выполненных геодезических схем дворовых территорий, на которых планируется ремонт в следующем году, в отчетном периоде и подтверждается письмами муниципального образования в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. |
| 2.16. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области. |
| 2.17. | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного) | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) с территорий муниципального образования. |
| 2.18. | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных/модернизированных контейнерных площадок в отчетном периоде |
| 2.19. | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных твердых покрытий подъездных путей у контейнерных площадок в отчетном периоде |
| 2.20. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.21. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер, установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 2.22. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 2.23. | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области. |
| 2.24. | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2027-2031 | Итого | 175124,74 | 60562,74 |  |  |  |  | 56158,00 | 58404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 175124,74 | 60562,74 |  |  |  |  | 56158,00 | 58404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01. | 2027-2031 | Итого | 175124,74 | 60562,74 |  |  |  |  | 56158,00 | 58404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Ремонт дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 175124,74 | 60562,74 |  |  |  |  | 56158,00 | 58404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2027-2031 | Итого | 2418699,73 | 818159,05 |  |  |  |  | 799832,84 | 800707,84 | 21092,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4014,00 | 1337,00 |  |  |  |  | 1338,00 | 1339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2414685,73 | 816822,05 |  |  |  |  | 798494,84 | 799368,84 | 21092,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. | 2027-2031 | Итого | 4014,00 | 1337,00 |  |  |  |  | 1338,00 | 1339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Административная Комиссиия |
|  | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | Средства бюджета Московской области | 4014,00 | 1337,00 |  |  |  |  | 1338,00 | 1339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.05. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Административная Комиссиия |
|  | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  | год |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.10. | 2027-2031 | Итого | 134394,36 | 25128,62 |  |  |  |  | 44086,61 | 44086,61 | 21092,52 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 134394,36 | 25128,62 |  |  |  |  | 44086,61 | 44086,61 | 21092,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1 |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника, шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.11. | 2027-2031 | Итого | 38102,00 | 12206,00 |  |  |  |  | 12694,00 | 13202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 38102,00 | 12206,00 |  |  |  |  | 12694,00 | 13202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 | 12 |  |  |  |  | год |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие | месяцев | месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7705,29 | 7705,29 | 0 | 0 | 0 | 7705,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.12. | 2027-2031 | Итого | 43483,97 | 24773,97 |  |  |  |  | 9172,00 | 9538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 43483,97 | 24773,97 |  |  |  |  | 9172,00 | 9538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квртал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.13. | 2027-2031 | Итого | 1871,17 | 1871,17 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Благоустройства |
|  | Устройство и модернизация контейнерных площадок |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 1871,17 | 1871,17 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.14. | 2027-2031 | Итого | 4530,83 | 4530,83 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 4530,83 | 4530,83 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт. |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.15. | 2027-2031 | Итого | 1613578,93 | 548372,46 |  |  |  |  | 532603,24 | 532603,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство», МБУ ФКиС "Дирекция массового спорта" РГО МО |
|  | Содержание дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 1613578,93 | 548372,46 |  |  |  |  | 532603,24 | 532603,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1023,37 | 1023,37 | 1023,37 | 1023,37 | 1023,37 | 1023,37 | 1023,37 | 1023,37 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.16. | 2027-2031 | Итого | 319004,99 | 106335,00 |  |  |  |  | 106335,00 | 106335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство», МБУ ФКиС "Дирекция массового спорта" РГО МО |
|  | Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 319004,99 | 106335,00 |  |  |  |  | 106335,00 | 106335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 209,48 | 209,48 | 209,48 | 209,48 | 209,48 | 209,48 | 209,48 | 209,48 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.17. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Содержание внутриквартальных проездов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.18. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Содержание бесхозяйных территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 2. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.19. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.20. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Благоустройства |
|  | Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства, шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.21. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Благоустройства |
|  | Вывоз, утилизация, хранение брошенных, разукомплектованных транспортных средств |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Вывезены, утилизированы или получены на хранение брошенные, разукомплектованные транспортные средства, шт. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.22. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Благоустройство дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.23. | 2027-2031 | Итого | 280812,00 | 93604,00 |  |  |  |  | 93604,00 | 93604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 280812,00 | 93604,00 |  |  |  |  | 93604,00 | 93604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 62,694 | 62,694 | 0 | 40,5 |  | 62,694 | 62,694 | 62,694 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.17. | Мероприятие 01.24. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Создание геодезических схем ремонта дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.18. | Мероприятие 01.25. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО «Благоустройство» |
|  | Экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 02. | 2027-2031 | Итого | 8822,81 | 0,00 | 8822,81 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 8822,81 | 0,00 | 8822,81 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел по управлению МКД управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Ремонт подъездов в многоквартирных домах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 02.02. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел по управлению МКД управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 02.06. | 2027-2031 | Итого | 8822,81 | 0,00 | 8822,81 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел по управлению МКД управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 8822,81 | 0,00 | 8822,81 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 21 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 02.07. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел по управлению МКД управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
|  | Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого | 2623739,80 | 887544,60 |  |  |  |  | 855990,84 | 859111,84 | 21092,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4014,00 | 1337,00 |  |  |  |  | 1338,00 | 1339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2619725,80 | 886207,60 |  |  |  |  | 854652,84 | 857772,84 | 21092,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дворовых территорий: • г. Руза, ул. Социалистическая, д. 68, 70,72 • п. Тучково, ул. Силикатная, д. 7, 9, 9а, 11, 19, 20, ул. Новая д. 2, 21 • д. Нововолково, д.15, ул. Огородная, д.8,10,15,12 • Рузский М.О., г. Руза, пер. Урицкого, д.24к1, д.24к2, д.24к3, д24к4 | 4 ед. | Выполнение работ | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 60 977,50 | 60 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 60 977,50 | 60 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток |  |  | 2027-2028 | 2027-2028 |  |  | Итого | 114 562,00 | 0,00 | 56 158,00 | 58 404,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 114 562,00 | 0,00 | 56 158,00 | 58 404,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 175 539,50 | 60977,50 | 56158,00 | 58 404,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 175 539,50 | 60977,50 | 56158,00 | 58 404,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.12 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Создание и ремонт пешеходных коммуникаций: • Пешеходная коммуникация Рузский м.о. д. Грибцово, ул. Прудная. От отделения сестринского ухода до остановочного павильона(автобусного) А-108 (55.508612, 36.342238; 55.507403, 36.344271) • "Пешеходная коммуникация Рузский м.о. село Покровское, ул. ДОХБ д.20 (55.891203, 36.314822; 55.890793, 36.316571)" • "Пешеходная коммуникация Рузский м.о. д. Леньково д.2 (55.751932, 36.145753, 55.751817, 36.144699)" • "Пешеходная коммуникация Рузский м.о. г. Руза, ул.Революционная, д.18, Федеративный, пр-д, д. 12 к МАОУ «Гимназия №1 г. Рузы» 12(55.704663, 36.200991; 55.705178, 36.200884)" • "Пешеходная коммуникация Рузский р.п. Тучково, м.о. микр. Дружный д.9, д.11 (55.603464, 36.493427; 55.603520, 36.494776)" • Пешеходная коммуникация Рузский м. о. п. Колюбакино, ул. Попова, от д. 18 до д. 16Б (55.671075, 36.522834; 55.670483, 36.522894) • Пешеходная коммуникация Рузский м. о. п. Колюбакино, ул. Попова, от магазина Магнит до Стелы "Населенный пункт Воинской доблести" (55.669615, 36.531096; 55.669544, 36.532579) • Пешеходная коммуникация Рузский м.о. р.п.Тучково, мкр.Дружный д.2 (55.602232, 36.491244, 55.601409, 36.491034) • Пешеходная коммуникация Рузский м.о. р.п.Тучково, мкр.Дружный д.4 (55.602511, 36.491558, 55.602096, 36.491564) • Пешеходная коммуникация Рузский м.о. р.п.Тучково, мкр.Дружный д.6 (55.602527, 36.492821, 55.602140, 36.492824) • Пешеходная коммуникация Рузский м.о. р.п.Тучково, мкр.Дружный д.8 (55.602528, 36.493382, 55.602151, 36.493392) • "Пешеходная коммуникация Рузский м.о. р.п.Тучково, мкр.Дружный д.7,9 (55.602765, 36.493387, 55.604253, 36.493435)" • Пешеходная коммуникация Рузский м.о. г.Руза, мкр.Северный (55.708325, 36.195761, 55.706919, 36.195743) • Пешеходная коммуникация Рузский м.о. г.Руза, пер.Урицкого - мкр.Северный (55.705450, 36.189760, 55.705605, 36.190538) • Пешеходная коммуникация Рузский м.о. г.Руза, ул.Гладышева (55.705297, 36.202925, 55.704233, 36.203669) • "Пешеходная коммуникация Рузский м.о. с. Покровское ул. Комсомольская д.14-21 (55.884160, 36.320214, 55.884242, 36.320447)" • "Пешеходная коммуникация Рузский м.о. Никольское д.26,28 (55.891213, 36.431706, 55.891222, 36.431698)" | 17 ед. | Выполнение работ | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 24 773,97 | 24 773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 24 773,97 | 24 773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток |  |  | 2027-2028 | 2027-2028 |  |  | Итого | 18 710,00 | 0,00 | 9 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 18 710,00 | 0,00 | 9 172,00 | 9 538,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 43 483,97 | 24773,97 | 9172,00 | 9 538,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 43 483,97 | 24773,97 | 9172,00 | 9 538,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.13 "Устройство и модернизация контейнерных площадок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство и модернизация контейнерных площадок: д. Брыньково, д. Кожино, д. Мамашино, с. Васильевское | 4 ед | Выполнение работ | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 1 871,17 | 1 871,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 871,17 | 1 871,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.14 "Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок: д. Брыньково, д. Лидино, д. 16 | 2 ед | Выполнение работ | 2026 | 2026 |  |  | Итого | 4 530,83 | 4 530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 530,83 | 4 530,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма 2 «Обращение с отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обращение с отходами»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 04. Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 04.01. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии и природопользования |
|  | Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 04.02. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства дорожного фонда | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. | 2027-2031 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Благоустройства Администрации Рузского муниципального округа, Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере содержания территорий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень дворовых территорий Рузского муниципального округа

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2026-2031 годах

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Руза, ул. Социалистическая, д. 68, 70,72 | 2026 |
| 2 | п. Тучково, ул. Силикатная, д. 7, 9, 9а, 11, 19, 20, ул. Новая д. 2, 21 | 2026 |
| 3 | д. Нововолково, д.15, ул. Огородная, д.8,10,15,12 | 2026 |
| 3 | г. Руза, пер. Урицкого, д.24к1, д.24к2, д.24к3, д24к4 | 2026 |

Адресный перечень общественных территорий Рузского муниципального округа

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2026-2031 годах

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2031 года за счет средств указанных лиц

| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |