АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ № ________

О внесении изменений в муниципальную программу Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 №5352 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского муниципального округа от 18.11.2025  №2881-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 №5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского муниципального округа» (в редакции от 31.01.2025 №208)»,  руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

- Муниципальную программу Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 
№ 5469 (в редакции от 09.03.2023 №1157, от 17.04.2023 №1984, от 19.07.2023 №4103, от 20.09.2023 №5987, от 18.10.2023 №6964, от 29.11.2023 №8098, от 13.12.2023 №8487, от 11.01.2024 №75, от 09.02.2024 №720, от 05.03.2024 №1190, от 06.05.2024 №2497, от 17.05.2024 №2773, от 19.06.2024 №3449, от 04.07.2024 №3878, 
от 20.08.2024 №4835, от 30.09.2024 №5369, от 24.10.2024 №5744, от 06.11.2024 №5952, от 02.12.2024 №6289, от 23.12.2024 №6664, от 17.02.2025 №366, от 07.03.2025 №564, от 20.05.2025 №723-ПА, от 04.07.2025 №1272-П, от 07.08.2025 №1698-ПА, 
от 21.10.2025 №2510-ПА, от 08.12.2025 №3076-ПА, от 06.02.2026 №224-ПА, 
от 04.03.2026 №506-ПА, от 05.06.2026 №1548-ПА, от 31.07.2026 №2142-ПА, от 20.08.2026 №2348-ПА), изложить в новой редакции (прилагается).

- Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                 на заместителя Главы Рузского муниципального округа Фисенко Ю.Г.

Глава муниципального округа                                                                А.А. Горбылёв

Приложение

к постановлению Администрации

Рузского муниципального округа

от _____________№ ____________

Администрация Рузского муниципального округа

Московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

г. Руза

2026

| Паспорт муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского муниципального округа – Ю.Г. Фисенко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского муниципального округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ. 2. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики. 3.Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Чистая вода» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Системы водоотведения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа МБУ УК РМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Основными целями Подпрограммы является: - увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства; - обеспечение бесперебойного водоснабжения объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского муниципального округа; - улучшение обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требуемым показателям качества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Основной целью Подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, и как следствие, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Основной целью Подпрограммы является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы существующих объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Основной целью Подпрограммы является реализация мероприятий на обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского муниципального округа. Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи: -снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского муниципального округа; -сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для функционирования организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Эффективное и бесперебойное функционирование отделов, управлений и подведомственных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс .руб.): | Всего: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Средства бюджета Московской области | 5 994 185,17 | 476 262,78 | 235 731,14 | 1 206 281,36 | 2 032 613,39 | 1 797 673,16 | 245 623,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 071 537,01 | 113 633,83 | 98 982,70 | 124 819,96 | 312 104,91 | 370 620,12 | 51 375,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 506 309,71 | 286 477,88 | 171 881,78 | 18 187,40 | 29 762,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 7 572 031,89 | 876 374,49 | 506 595,62 | 1 349 288,72 | 2 374 480,95 | 2 168 293,28 | 296 998,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Программа разработана с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги. К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло- водоснабжения и водоотведения. Более того, необходимо учитывать перспективное планирование застройки на основании Генерального плана Рузского муниципального округа. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по округу составляет порядка 44 %, соответственно надежность систем жизнеобеспечения находится на среднем уровне. В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. К коммунальным услугам, предоставляемым населению Рузского муниципального округа, относятся: теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение. Обслуживание и деятельность по производству и поставке коммунальных услуг населению и прочим потребителям на территории Рузского муниципального округа осуществляет АО «Мособлтепло». Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем, а также достижение поставленных задач в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом. При разработке настоящей Программы учитывается положительный опыт и недостатки реализации аналогичных Программ в Московской области. Приоритеты и цели политики округа предусматривают: • Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей • Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры • Обеспечение потребителей качественными услугами • Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов, для модернизации коммунальной инфраструктуры. Для достижения поставленных целей в рамках Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения, вводить в эксплуатацию новые объекты для повышения энергоэффективности тепло- и водоснабжения в целом. Наличие системного подхода и применения Программно-целевого метода планирования и управления реализацией Программы позволяет создать эффективные механизмы реализации Программы: - управление мероприятиями Программы в форме проектов; - установление контрольных точек исполнения проектов; - обеспечение контроля результативности на всех этапах реализации; - эффективное распределение ресурсов для реализации Программы - создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач, стоящих на стыке ведомственных и отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти; - создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений; - создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции существующих крупных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Рузского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) |  |  | Вид показателя |  |  | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер подпрограммы мероприятий оказывающих влияние на достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных шахтных колодцев |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 107 | 45 | 14 | 22 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02.06 |
| 1.2 | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 02.01 |
| 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  | Отраслевой |  |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 01.01 01.03 |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. |  |  | Муниципальный |  |  | ед./тыс. куб. м | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 01.01 01.03 01.06 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02.02 |
| 2.4 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01.02 |
| 2.5 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02.02 |
| 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02.03 02.12 |
| 3.2 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01.08 |
| 3.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  | Отраслевой |  |  | процент | 33,3 | 66,7 | 33,3 | 33,3 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 3. 05.01 3. 05.03 3. 05.04 5. 01.10 5. 02.01 5. 02.02 |
| 3.4 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01.01 01.07 01.09 |
| 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) |  |  | Отраслевой |  |  | процент | 16 | 18,4 | 18,39 | 21 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 01.11 |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  | Отраслевой |  |  | процент | 80,39 | 87,39 | 92,04 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 01.10 |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  | Государственная программа |  |  | процент | 35,83 | 51,83 | 53,9 | 88,5 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 02.01 |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |  |  | Государственная программа |  |  | процент | 28,96 | 29,46 | 33,01 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 03.01 |
| 8 |  |  | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Муниципальный |  |  | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 02.05 |
| 8.2 | Осуществлена выплата компенсации, возникшей в связи с передачей объектов движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Московской области, подлежащей выплате на основании судебного акта (судебных актов) арбитражных судов муниципальным образованием Московской области в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства |  |  | Муниципальный |  |  | единица | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01.29 |
| Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Методика расчета показателя |  |  |  |  |  |  |  | Источник данных |  |  |  |  | Период представления отчетности |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Количество отремонтированных шахтных колодцев |  |  | единица | Определяется на основании данных о количестве очищенных и отремонтированных колодцев на территории ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | годовая |  |  |
| 1.2. |  |  | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности |  |  | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности на территории ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" |  |  |  |  | годовая |  |  |
| 2.2 |  |  | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью |  |  | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 2.3 |  |  | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |  |  | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 2.4 |  |  | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод |  |  | единица | Определяется на основании данных о количестве приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 3.2 |  |  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |  |  | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 3.3 |  |  | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  | процент | Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100% где З Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов; АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения; АПКР – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 3.4 |  |  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения |  |  | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) |  |  | процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица |  |  |  |  |  |  |  | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области |  |  |  |  | ежегодная |  |  |
| 5.2 |  |  | Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица |  |  |  |  |  |  |  | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2) Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 5.3 |  |  | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми коллективными приборами учета потребления энергетических ресурсов |  |  | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 5.4 |  |  | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |  |  | процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 8 |  |  | Подпрограмма 8 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  | процент | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |
| 8.2 |  |  | Осуществлена выплата компенсации, возникшей в связи с передачей объектов движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Московской области, подлежащей выплате на основании судебного акта (судебных актов) арбитражных судов муниципальным образованием Московской области в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства |  |  | единица | Определяется на основании данных о количестве осуществленных выплат компенсации, возникшей в связи с передачей объектов движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Московской области, подлежащей выплате на основании судебного акта (судебных актов) арбитражных судов муниципальным образованием Московской области в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства |  |  |  |  |  |  |  | Государственная автоматизированная система «Управление» |  |  |  |  | ежеквартальная |  |  |

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого: | 491 254,33 | 4 207,20 | 4 263,94 | 13 222,72 | 27 611,00 |  |  |  |  | 177 443,64 | 264 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 369 612,03 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 147 810,54 | 220 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 97 531,30 | 2 739,05 | 4 263,94 | 13 222,72 | 3 500,00 |  |  |  |  | 29 633,10 | 44 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2027-2028 | Итого: | 466 060,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,00 |  |  |  |  | 177 443,64 | 264 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 368 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 147 810,54 | 220 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 73 805,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 29 633,10 | 44 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023 - 2028 | Итого: | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2026 | Итого: | 7 683,17 | 1 561,13 | 1 122,04 | 1 500,00 | 3 500,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 7 683,17 | 1 561,13 | 1 122,04 | 1 500,00 | 3 500,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 45 | 14 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 02.07 ‒ Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2024-2025 | Итого: | 14 864,62 | 0,00 | 3 141,90 | 11 722,72 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 864,62 | 0,00 | 3 141,90 | 11 722,72 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 491 254,33 | 4 207,20 | 4 263,94 | 13 222,72 | 27 611,00 |  |  |  |  | 177 443,64 | 264 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 369 612,03 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 147 810,54 | 220 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 97 531,30 | 2 739,05 | 4 263,94 | 13 222,72 | 3 500,00 |  |  |  |  | 29 633,10 | 44 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.01 ‒

«Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификацией | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Профинансировано на 01.01.2025, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ВЗУ д. Старая Руза (в том числе ПИР) | 150 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 0,00 | Итого | 57 488,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 488,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 47 887,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 887,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 600,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ВЗУ д. Горбово (в том числе ПИР) | 150 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028-29.11.2028 | 01.12.2028 | 0,00 | Итого | 29 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 24 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ВЗУ д. Барынино (в том числе ПИР) | 150 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 49 270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635,09 | 24 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 877,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,85 | 4 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ВЗУ д. Сумароково (в том числе ПИР) | 150 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 49 270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635,09 | 24 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 877,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,85 | 4 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ВЗУ д. Неверово (в том числе ПИР) | 150 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 49 270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635,09 | 24 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 877,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,85 | 4 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ВЗУ д. Крюково (в том числе ПИР) | 150 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 49 270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635,09 | 24 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 877,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,85 | 4 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ВЗУ д. Марс ( в том числе ПИР) | 150 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 49 270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635,09 | 24 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 877,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,85 | 4 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ВЗУ д. Бабаево (в том числе ПИР) | 150 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 0,00 | Итого | 59 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 573,94 | 29 573,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 49 270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635,09 | 24 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 877,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,85 | 4 938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ВЗУ д. Ивойлово |  | Строительство (в т.ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 31.12.2028 | 0,00 | Итого | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Всего: | 466 060,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,00 | 177 443,64 | 264 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 368 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 810,54 | 220 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 73 805,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 633,10 | 44 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.02 ‒ «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Сроки проведения работ | Мощность/прирост мощности объекта | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Кожино | 20.01.2023-29.11.2023 | 40 куб.м/ч. | 2 646,07 | 2 646,07 | Итого | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.06 ‒

«Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Сроки проведения работ | Мощность/прирост мощности объекта | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2025, тыс. руб | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Ремонт колодцев на территории Рузского муниципального округа: 1. Московская обл., Рузский р-он, д. Петрищево, д.29 2. Московская обл., Рузский р-он, п. Колюбакино, ул. Красная гора, у д.40 3. Московская обл., Рузский р-он, п. Колюбакино, ул. Новая, около д.60 4. Московская обл., Рузский р-он, д. Митинка, д.10 5. Московская обл., Рузский р-он, д. Еськино, д.6. 6. Московская обл., Рузский р-он, п. Дорохово, ул. Пионерская, д.53 7. Московская обл., Рузский р-он, д. Волынщино, ул. Озерная, д.42-50 (в центре деревни) 8. Московская обл., Рузский р-он, д. Верхнее Сляднево (в центре деревни) 9. Московская обл., Рузский р-он, д. Редькино, у д.4 10. Московская обл., Рузский р-он, п. Горбово, д.35 (в овраге у дороги) 11. Московская обл., Рузский р-он, д. Усадково, д.18, 12. Московская обл., Рузский р-он, д. Иваново, напротив, д.14 13. Московская обл., Рузский р-он, д. Нижнее Сляднево 14. Московская обл., Рузский р-он, д. Палашкино, д.6 15. Московская обл., Рузский р-он, д. Писарево, уд.10 (15) 16. Московская обл., Рузский р-он, д. Старая Руза, ул. Дачная, около д.91 (поворот на тропу) 17. Московская обл., Рузский р-он, д. Мамошино, д.31/1 (в центре деревни) 18. Московская обл., Рузский р-он, д. Андрейково, ул. Центральная, д.41 (в центре деревни) 19. Московская обл., Рузский р-он, д. Скирманово, ул. Цетральная, напротив д.5 20. Московская обл., Рузский р-он, с. Богородское, д.67 21. Московская обл., Рузский р-он, п. Дорохово, ул. Вокзальная, д.57 22. Московская обл., Рузский р-он, д. Лукино, ул. Дачная, д.11А (у дороги) | 2025 | - | 7 124,43 | 0,00 | Итого | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Колодцы расположенные по адресу: 1. Московская обл., Рузский р-он, д. Алексино. д.12 2. Московская обл., Рузский р-он, д. Сумароково, д.13 3. Московская обл., Рузский р-он, д. Цыганова, (около д.46) 4. Московская обл., Рузский р-он, п. Дорохово, ул. Лесная, д.5 5. .Московская обл., Рузский р-он, п. Дорохово, ул. Пушкина, д.27 6. Московская обл., Рузский р-он, д. Колодкино. ул. Верейская, 18,19 7. Московская обл., Рузский р-он, с. Архангельское 8. 8.Московская обл., Рузский р-он, д. Грибцово, ул. Ручейная, д.100 9. 9.Московская обл., Рузский р-он, д. Грибцово, ул. Прудная, д.47, 49 10. 10.Московская обл., Рузский р-он, д. Шилово, вблизи д.5 11. Московская обл., Рузский р-он, д. Барынино, д.56 12. Московская обл., Рузский р-он, д. Комлево 13. Московская обл., Рузский р-он, п. Дорохово, ул. Пионерская, д.2 | 2024 | - | 535,90 | 535,90 | Итого | 535,90 | 0,00 | 535,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 535,90 | 0,00 | 535,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ремонт колодца по адресу: Московская обл., Рузский р-он, д. Новокурово, д.11 | 2024 | - | 586,14 | 586,14 | Итого | 586,14 | 0,00 | 586,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 586,14 | 0,00 | 586,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Выполнение работ по ремонту общественных питьевых колодцев: - Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул.Петрово, у д.20 - Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул.Петрово, у д.10 - Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул Мосеево, у д.17 - Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул Мосеево, у д.З - Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул Даниловка, у д.13 - Московская обл., г.о.Рузский, п.Тучково, ул Даниловка, у д.25 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Андрейково (в центре деревни) - Московская обл., г.о.Рузский, д.Таблово, (на правом берегу реки, в конце деревни) - Московская обл., г.о.Рузский, д.Таблово, (на правом берегу реки, в начале деревни) - Московская обл., г.о.Рузский, с. Рождествено( в центре деревни) - Московская обл., г.о.Рузский, д.Шилово, вблизи д.5 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Притыкино, (в центре деревни) - Московская обл., г.о.Рузский, с.Старо, д.16 - Московская обл.,г.о.Рузский, п.Дорохово, ул Стеклозаводская, д. 44 - Московская обл., г.о.Рузский, п.Дорохово, ул Школьная, д. 14 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Шелковка, д.91 - Московская обл., г.о.Рузский, п.Дорохово, ул Куйбышева, д.29 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Макеиха, д.25 - Московская обл., г.о.Рузский, д. Шелковка, ул.Первомайская д.29/1 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Новогорбово, у д.5 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Орешки, у д.13 - Московская обл., г.о.Рузский, с.Васильевское, у д.8 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Григорово, у д. 10/2 (магазин) - Московская обл., г.о.Рузский, д.Вишенки, у д,42 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Заовражье, у д.6 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Корчманово, у д.8 - Московская обл., г.о.Рузский, п.Бабаево, у д. 12 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Глухово, д.1 - Московская обл., г.о.Рузский, п.Горбово, ул Набережная, д.6 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Горки, д.8 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Городилово, д.14 (у подстанции) - Московская обл., г.о.Рузский, д.Малоиванцево, у д. 10 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Писарево, у д.10 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Рупасово, напротив д.З - Московская обл., г.о.Рузский, п.Беляная Гора, д.12 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Ерденьево, в конце деревни - Московская обл., г.о.Рузский, д.Лашино, напротив д.З - Московская обл., г.о.Рузский, д.Кокшино, д.18 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Пахомьево, напротив д.16 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Шорново, напротив д.З - Московская обл., г.о.Рузский, с.Богородское, д.67 - Московская обл., г.о.Рузский д.Михайловское (в начале деревни) - Московская обл., г.о.Рузский, д.Леньково, у д.12 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Леньково, у д. 13 - Московская обл., г.о.Рузский, д.Леньково, у д.30 | 2023 | - | 1 561,13 | 1 561,13 | Итого | 1 561,13 | 1 561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 561,13 | 1 561,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ремонт колодцев на территории Рузского м.о. | 2026 | - | 3 500,00 | 0,00 | Всего: | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 7 683,17 | 1 561,13 | 1 122,04 | 1 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 7 683,17 | 1 561,13 | 1 122,04 | 1 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.07

‒ «Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения» подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2024, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Наружные сети водоснабжения по адресу: г. Руза, ул. Нижне-Зарецкая от жилого дома №14 до дома №24" | 2024 | - | 3141,90 | 3141,90 | Итого | 3 141,90 | 0,00 | 3 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 141,90 | 0,00 | 3 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения (земельные участки многодетных семей) | 2025 | - | 11 722,72 | 11 722,72 | Итого | 11 722,72 | 0,00 | 0,00 | 11 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 11 722,72 | 0,00 | 0,00 | 11 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 14 864,62 | 0,00 | 3 141,90 | 11 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 864,62 | 0,00 | 3 141,90 | 11 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого: | 2 491 337,64 | 380 807,21 | 264 039,28 | 84 775,98 | 447 543,27 |  |  |  |  | 1 284 171,90 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 061 713,97 | 320 300,49 | 194 366,45 | 81 103,75 | 381 360,62 |  |  |  |  | 1 059 292,66 | 25 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 429 623,67 | 60 506,72 | 69 672,83 | 3 672,23 | 66 182,65 |  |  |  |  | 224 879,24 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого: | 1 733 798,79 | 5 800,00 | 46 500,00 | 0,00 | 368 322,96 |  |  |  |  | 1 283 175,83 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 422 884,00 | 0,00 | 36 967,50 | 0,00 | 302 149,62 |  |  |  |  | 1 058 476,88 | 25 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 310 914,79 | 5 800,00 | 9 532,50 | 0,00 | 66 173,34 |  |  |  |  | 224 698,95 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 510 520,07 | 292 584,34 | 213 339,09 | 3 600,57 | 0,00 |  |  |  |  | 996,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 401 196,97 | 241 089,49 | 157 398,95 | 1 892,75 | 0,00 |  |  |  |  | 815,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 109 323,10 | 51 494,85 | 55 940,14 | 1 707,82 | 0,00 |  |  |  |  | 180,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2023-2026 | Итого: | 9 385,78 | 3 211,87 | 4 200,19 | 1 964,41 | 9,31 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 385,78 | 3 211,87 | 4 200,19 | 1 964,41 | 9,31 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.06 – Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2023 | Итого: | 237 633,00 | 79 211,00 | 0,00 | 79 211,00 | 79 211,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 237 633,00 | 79 211,00 | 0,00 | 79 211,00 | 79 211,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2024 - 2026 | Итого: | 151 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 150 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 901,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 27 150,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2024 - 2026 | Итого: | 151 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 150 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 901,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 27 150,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 2 643 088,91 | 380 807,21 | 265 790,55 | 84 775,98 | 597 543,27 |  |  |  |  | 1 284 171,90 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 184 563,97 | 320 300,49 | 194 366,45 | 81 103,75 | 504 210,62 |  |  |  |  | 1 059 292,66 | 25 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 458 524,94 | 60 506,72 | 71 424,10 | 3 672,23 | 93 332,65 |  |  |  |  | 224 879,24 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием

  - «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» 
подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответсвии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| 1 | Блочно-модульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | 150-300 куб.м/сут. L=1850 м | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024 29.11.2026 | 30.11.2026 | 93 000,00 | 46 500,00 | Итого | 93 000,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 967,50 | Средства бюджета Московской области | 73 935,00 | 0,00 | 36 967,50 | 0,00 | 36 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 532,50 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 19 065,00 | 0,00 | 9 532,50 | 0,00 | 9 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Очистные сооружения, п. Тучково, г.о. Рузский (в т.ч. ПИР) | 10 000 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026 29.11.2027 | 30.11.2027 | 1 544 998,79 | 0 | Итого | 1 544 998,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 822,96 | 1 223 175,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Средства бюджета Московской области | 1 273 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 182,12 | 1 007 896,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 271 919,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 640,84 | 215 278,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Система водоотведения на очистных сооружениях Рузского г.о. (в т.ч. ПИР) | 775,0 куб.м/сут. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027 29.11.2028 | 30.11.2028 | 150 000,00 | 0 | Итого | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Средства бюджета Московской области | 75 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 580,00 | 25 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420,00 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Оказание услуг по техническому обследованию объекта: «Канализационные очистные сооружения, предназначенные для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: г. Руза, Промзона» | 10 000 куб.м/сут. | Техническое обследование | 25.12.2023 | 25.12.2023 | 5 800,00 | 5 800,00 | Итого | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 800,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 1 733 798,79 | 5 800,00 | 46 500,00 | 0,00 | 368 322,96 | 1 283 175,83 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 422 884,00 | 0,00 | 36 967,50 | 0,00 | 302 149,62 | 1 058 476,88 | 25 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 310 914,79 | 5 800,00 | 9 532,50 | 0,00 | 66 173,34 | 224 698,95 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности Рузского муниципального округа,

предусмотрено мероприятием 01.02 – «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию

объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенных по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер. кад. № 50 :19: 0010202 :4020 | Капитальный ремонт | 10 000 куб. м / сут. | 393 596,91 | 2023-2024 | Итого | 479710,97 | 288135,99 | 191574,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 388775,02 | 237424,05 | 151350,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 90935,95 | 50711,94 | 40224,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенных по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер. кад. № 50 :19: 0010202 :4020 (долив) | Х | Х | Х | Х | Итого | 424,32 | 0 | 424,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 424,32 | 0 | 424,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 60 куб. м / сут. | 14 827,84 | 2023-2024 | Итого | 11788,14 | 4448,35 | 7339,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9713,42 | 3665,44 | 6047,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 2074,72 | 782,91 | 1291,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки в д. Лихачево | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 40 куб. м / сут. | 14 000,00 | 2024 | Итого | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в д. Колодкино | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 21 куб.м/сут. | 3 307,12 | 2025, 2027 | Итого | 3307,12 | 0 | 0 | 2311,05 | 0 | 996,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2708,53 | 0 | 0 | 1 892,75 | 0 | 815,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 598,59 | 0 | 0 | 418,3 | 0 | 180,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений для нужд пожарно-спасательной части №312, расположенной по адресу г.Руза, ул. Социалистическая, д.74/2 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 12 куб.м/сутки | 1 611,90 | 2025 | Итого | 1289,52 | 0 | 0 | 1289,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1289,52 | 0 | 0 | 1289,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 510520,07 | 292584,34 | 213339,09 | 3600,57 | 0 | 996,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 401196,97 | 241089,49 | 157398,95 | 1892,75 | 0 | 815,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 109323,1 | 51494,85 | 55940,14 | 1707,82 | 0 | 180,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием

01.03. «Организация в границах муниципального округа водоотведения» подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Мощность/прирост мощности объекта | Адрес объекта | Сроки проведения работ | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Остаток сметной стоимости (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ с. Богородское | 20 куб.м/сут. | с. Богородское, ул. Центральная, д. 4 | 12.2023 | 750,82 | Итого | 750,82 | 750,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 750,82 | 750,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Сервисное обслуживание очистных сооружений с. Богородское | 20 куб.м/сут. | с. Богородское, ул. Центральная, д. 4 | 12.2025 | 545,66 | Итого | 796,50 | 0,00 | 545,66 | 250,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 796,50 | 0,00 | 545,66 | 250,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Сервисное обслуживание станции очистки сточных вод с проведением ремонтных работ п. Старотеряео, д.6 | 20 куб.м/сут. | п. Старотеряево, д. 6 | 12.2023 | 977,47 | Итого | 977,47 | 977,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 977,47 | 977,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Сервисное обслуживание станции очистки сточных вод п. Старотеряево, д. 6 | 20 куб.м/сут. | п. Старотеряево, д. 6 | 12.2025 | 409,23 | Итого | 648,62 | 0,00 | 409,23 | 239,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 648,62 | 0,00 | 409,23 | 239,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ д. Костино | 20 куб.м/сут. | д. Костино | 12.2023 | 655,55 | Итого | 655,55 | 655,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 655,55 | 655,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Костино | 20 куб.м/сут. | д. Костино | 12.2025 | 409,23 | Итого | 752,07 | 0,00 | 409,23 | 342,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 752,07 | 0,00 | 409,23 | 342,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ д. Филатово | 10 куб.м/сут. | д. Филатово | 12.2023 | 710,21 | Итого | 710,21 | 710,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 710,21 | 710,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Филатово | 10 куб.м/сут. | д. Филатово | 12.2025 | 432,15 | Итого | 689,36 | 0,00 | 432,15 | 257,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 689,36 | 0,00 | 432,15 | 257,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Сервисное обслуживание локальных очистных сооружений п .Полушкино | 80 куб.м/сут. | п. Полушкино | 12.2024 | 808,88 | Итого | 808,88 | 0,00 | 808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 808,88 | 0,00 | 808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. | Технологическое присоединение к сети электроснабжения очистных сооружений г. Руза | Мощность 1140 кВт | г. Руза, промзона | 12.2023-12.2024 | 232,42 | Итого | 232,42 | 117,82 | 114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 232,42 | 117,82 | 114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. | Технологическое присоединение к сети электроснабжения локальных очистных сооружений ж/г Ольховка | 60 куб. м / сут. | с. Покровское (ж/г Ольховка) | 12.2024 | 1480,44 | Итого | 1 480,44 | 0,00 | 1 480,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 480,44 | 0,00 | 1 480,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | Технологическое присоединение к сети электроснабжения локальных очистных сооружений д. Колодкино | - | д. Колодкино | 12.2025 | 0 | Итого | 226,63 | 0,00 | 0,00 | 226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 226,63 | 0,00 | 0,00 | 226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта «Строительство очистных сооружений, п. Тучково, г.о. Рузский» | - | п. Тучково | 09.2025 | 0 | Итого | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. | «Проведение ремонтных работ на очистных сооружениях биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «ЭкоВодБио-Б-60 и канализационной насосной станции, расположенных по адресу: Московская область, Рузский м.о., с. Покровское (ж/г Ольховка)» | 60 куб. м / сут. | с. Покровское (ж/г Ольховка) | 12.2025 | 0 | Итого | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «Строительство очистных сооружений, п. Тучково, г.о. Рузский» | 2026 | 1 шт | 8,38 | 0,00 | Итого | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 9 385,78 | 3 211,87 | 4 200,19 | 1 964,41 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 385,78 | 3 211,87 | 4 200,19 | 1 964,41 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием

  - «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответсвии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Остаток сметной стоимости (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о. | 10 куб.м/час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции | 20.01.2024 - 29.11.2024 | 29.11.2024 | 1 751,27 | Итого | 1 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Канализационно-насосная станция в г. Руза, ул. Профессиональная, д.2 (в т.ч. ПИР) | 10 000 куб.м/сут. | Капитальный ремон (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026 – 29.11.2026 | 30.11.2026 | 0 | Итого | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Всего: | 151 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 28 901,27 | 0,00 | 1 751,27 | 0,00 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого: | 2 555 795,79 | 196 621,14 | 50 078,32 | 599 436,59 | 1 005 120,03 |  |  |  |  | 704 539,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 128 108,30 | 154 147,14 | 41 364,69 | 503 198,61 | 838 827,90 |  |  |  |  | 590 569,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 427 687,49 | 42 474,00 | 8 713,63 | 96 237,98 | 166 292,13 |  |  |  |  | 113 969,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023 - 2024 | Итого: | 246 699,46 | 196 621,14 | 50 078,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 195 511,83 | 154 147,14 | 41 364,69 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 51 187,63 | 42 474,00 | 8 713,63 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2024 Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2025-2027 | Итого: | 1 822 503,31 | 0,00 | 0,00 | 527 171,57 | 834 283,80 |  |  |  |  | 461 047,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 532 267,09 | 0,00 | 0,00 | 443 213,83 | 701 311,94 |  |  |  |  | 387 741,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 290 236,22 | 0,00 | 0,00 | 83 957,74 | 132 971,86 |  |  |  |  | 73 306,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.08 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 2025-2027 | Итого: | 424 492,09 | 0,00 | 0,00 | 15 956,31 | 165 044,01 |  |  |  |  | 243 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 353 763,86 | 0,00 | 0,00 | 13 419,26 | 137 515,96 |  |  |  |  | 202 828,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 70 728,23 | 0,00 | 0,00 | 2 537,05 | 27 528,05 |  |  |  |  | 40 663,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.09 – Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2025 | Итого: | 56 308,71 | 0,00 | 0,00 | 56 308,71 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 565,52 | 0,00 | 0,00 | 46 565,52 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 743,19 | 0,00 | 0,00 | 9 743,19 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.29 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2025 | Итого: | 5 792,22002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 5 792,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 792,22002 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 5 792,22 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2026 | Итого: | 733 123,02 | 864,78 | 915,38 | 6 388,12 | 724 954,74 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 43 548,15 | 864,78 | 915,38 | 6 388,12 | 35 379,87 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 574,87 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2023-2026 | Итого: | 29 735,72 | 864,78 | 915,38 | 6 388,12 | 21 567,44 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 29 735,72 | 864,78 | 915,38 | 6 388,12 | 21 567,44 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Технологическое присоединение котельных к инженерным сетям, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 3 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.12 Аварийно-восстановительные работы на объектах теплоснабжения муниципальной собственности | 2026 | Итого: | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 574,87 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 574,87 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.34 – Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2026 | Итого: | 13 812,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 812,43 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 13 812,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 812,43 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подключены участки многодетных семей к объектам инженерной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023 - 2027 | Итого: | 21 675,08 | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 970,00 | 10 674,05 |  |  |  |  | 2 138,03 | 2 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 21 675,08 | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 970,00 | 10 674,05 |  |  |  |  | 2 138,03 | 2 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 05.01 – Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023 – 2024 2026 - 2028 | Итого: | 13 523,06 | 1 500,00 | 1 900,00 | 0,00 | 5 492,03 |  |  |  |  | 2 138,03 | 2 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 13 523,06 | 1 500,00 | 1 900,00 | 0,00 | 5 492,03 |  |  |  |  | 2 138,03 | 2 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 05.03 – Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2025-2026 | Итого: | 3 962,02 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 2 892,02 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 962,02 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 2 892,02 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 05.04 – Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2025-2026 | Итого: | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 2 290,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 2 290,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 3 310 593,89 | 198 985,92 | 52 893,70 | 608 794,71 | 1 740 748,82 |  |  |  |  | 706 677,74 | 2 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 817 683,17 | 154 147,14 | 41 364,69 | 503 198,61 | 1 528 402,77 |  |  |  |  | 590 569,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 492 910,72 | 44 838,78 | 11 529,01 | 105 596,10 | 212 346,05 |  |  |  |  | 116 107,78 | 2 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.01 – «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Мощность/прирост мощности объекта | Адрес объекта | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 203 | 2031 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Строительство котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 8 МВт | П. Тучково, ул. Лебеденко | Строительство | 2021-2023 | 25.12.2023 | 151 275,92 | 74 614,35 | Итого | 102 369,19 | 102 369,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55 959,83 | Средства бюджета Московской области | 76 520,97 | 76 520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 654,52 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 25 848,22 | 25 848,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | 4,43 МВт | Г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | Строительство | 2021-2023 | 25.12.2023 | 125 237,23 | 16 639,66 | Итого | 94 251,95 | 94 251,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 761,07 | Средства бюджета Московской области | 77 626,17 | 77 626,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 878,59 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 16 625,78 | 16 625,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Строительство БМК в г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,46 МВт | г. Руза, Волоколамское шоссе | ПИР, СМР | 2022-2024 | 25.12.2024 | 50 078,32 | 19 170,54 | Итого | 50 078,32 | 0,00 | 50 078,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 854,15 | Средства бюджета Московской области | 41 364,69 | 0,00 | 41 364,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 316,39 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 713,63 | 0,00 | 8 713,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 246 699,46 | 196 621,14 | 50 078,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 195 511,83 | 154 147,14 | 41 364,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 51 187,63 | 42 474,00 | 8 713,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.07 –

«Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул .Н-Кузьминова, д.85А ( в т.ч. ПИР) | 3,3 МВт | Строительство (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026 - 14.10.2026 | 15.10.2026 | 113 871,72 | 0,00 | Итого | 113 871,72 | 0,00 | 0,00 | 21 394,88 | 92 476,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 95 766,12 | 0,00 | 0,00 | 17 993,10 | 77 773,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 18 105,60 | 0,00 | 0,00 | 3 401,78 | 14 703,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д.28, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 2,9 МВт | Строительство (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025 - 14.10.2026 | 15.10.2026 | 121 613,76 | 0,00 | Итого | 124 437,76 | 0,00 | 0,00 | 25 138,96 | 99 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 104 652,16 | 0,00 | 0,00 | 21 141,86 | 83 510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 19 785,60 | 0,00 | 0,00 | 3 997,10 | 15 788,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР) | 25 МВт | Строительство (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025 - 14.10.2027 | 15.10.2027 | 468 382,85 | 0,00 | Итого | 889 726,19 | 0,00 | 0,00 | 207 449,50 | 394 178,25 | 288 098,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 748 259,73 | 0,00 | 0,00 | 174 465,03 | 331 503,91 | 242 290,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 141 466,46 | 0,00 | 0,00 | 32 984,47 | 62 674,34 | 45 807,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, восточная часть поселка (в т.ч. ПИР) | 25 МВт | Строительство (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025 - 14.10.2027 | 15.10.2027 | 414 899,00 | 0,00 | Итого | 361 415,15 | 0,00 | 0,00 | 153 965,65 | 34 500,00 | 172 949,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 303 950,14 | 0,00 | 0,00 | 129 485,11 | 29 014,50 | 145 450,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 57 465,01 | 0,00 | 0,00 | 24 480,54 | 5 485,50 | 27 498,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б, пом. 1 (в т.ч. ПИР) | 8,7 МВт | Строительство (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025 - 14.10.2026 | 15.10.2026 | 216 445,47 | 0,00 | Итого | 216 445,47 | 0,00 | 0,00 | 108 185,24 | 108 260,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 182 030,65 | 0,00 | 0,00 | 90 983,79 | 91 046,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 34 414,82 | 0,00 | 0,00 | 17 201,45 | 17 213,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 21, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | 3,5 МВт | Строительство (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025 - 14.10.2026 | 15.10.2026 | 95 779, 08 | 0,00 | Итого | 95 779,08 | 0,00 | 0,00 | 4 788,95 | 90 990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 80 550,21 | 0,00 | 0,00 | 4 027,51 | 76 522,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 15 228,87 | 0,00 | 0,00 | 761,44 | 14 467,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР) | 0,45 МВт | Строительство (в т.ч проектные и изыскательские работы) | 17.02.2025 - 14.10.2026 | 15.10.2026 | 20 827,94 | 0,00 | Итого | 20 827,94 | 0,00 | 0,00 | 6 248,39 | 14 579,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 058,08 | 0,00 | 0,00 | 5 117,43 | 11 940,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3 769,86 | 0,00 | 0,00 | 1 130,96 | 2 638,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 1 822 503,31 | 0,00 | 0,00 | 527 171,57 | 834 283,80 | 461 047,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 532 267,09 | 0,00 | 0,00 | 443 213,83 | 701 311,94 | 387 741,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 290 236,22 | 0,00 | 0,00 | 83 957,74 | 132 971,86 | 73 306,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.08 –

«Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул. Студенческая, д.32, стр.4 (в т.ч. ПИР) | 6 мегавт; тыс квт | Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул. Студенческая, д.32, стр.4 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 17.12.2025 - 14.10.2026 | 15.10.2026 | 53 187,72 | 0,00 | Итого | 53 187,72 | 0,00 | 0,00 | 15 956,31 | 37 231,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 730,87 | 0,00 | 0,00 | 13 419,26 | 31 311,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8 456,85 | 0,00 | 0,00 | 2 537,05 | 5 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о, д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,33 мегавт; тыс квт | Московская область, Рузский м.о., д. Филатово, д. 1, стр. 1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.09.2025 - 14.10.2026 | 15.10.2026 | 4 778,68 | 0,00 | Итого | 4 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 913,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр. 1Б (в т.ч. ПИР) | 0,45 мегавт; тыс квт | Московская область, Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр. 1Б | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2025-2026 | 15.10.2026 | 6 516,38 | 0,00 | Итого | 6 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 336,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, детский городок «Дружба» (в т.ч. ПИР) | 0,45 мегавт; тыс квт | Московская область, Рузский м.о., п. Колюбакино, детский городок «Дружба» | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2025-2026 | 15.10.2026 | 6 516,38 | 0,00 | Итого | 6 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 336,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Дорохово, ул. Московская, д.54, стр.2 (в т.ч. ПИР) | 0,07 мегавт; тыс квт | Московская область, Рузский м.о., п. Дорохово, ул. Московская, д. 54, стр. 2 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2025-2026 | 15.10.2026 | 1 013,66 | 0,00 | Итого | 1 013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 830,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 183,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., Барынино, д. 62 (в т.ч. ПИР) | 0,16 мегавт; тыс квт | Московская область, Рузский м.о., Барынино,д. 62 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2026 | 15.10.2026 | 2 316,94 | 0,00 | Итого | 2 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 386,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Заводская д.80 (в т.ч. ПИР) | 0,16 мегавт; тыс квт | Московская область, Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Заводская д.80 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-14.10.2026 | 15.10.2026 | 2 316,94 | 0,00 | Итого | 2 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 386,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона,, уч. 1, стр. 1 ( в т.ч. ПИР) | 51,4 МВт | Московская область, г. Руза, ул. Промзона,, уч. 1, стр. 1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2026-2027 | 15.10.2027 | 347 845,39 | 0,00 | Итого | 347 845,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 353,62 | 243 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 289 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 926,56 | 202 828,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 58 090,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 427,06 | 40 663,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 424 492,09 | 0,00 | 0,00 | 15 956,31 | 165 044,01 | 243 491,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 353 763,86 | 0,00 | 0,00 | 13 419,26 | 137 515,96 | 202 828,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 70 728,23 | 0,00 | 0,00 | 2 537,05 | 27 528,05 | 40 663,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.09 – «Строительство и реконструкция

(модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Строительство БМК д. Старониколаево, д. 195 | 0,3 МВт | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-30.11.2025 | 30.11.2025 | 25 865,64 | 0,00 | Итого | 25 865,64 | 0,00 | 0,00 | 25 865,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 21 389,93 | 0,00 | 0,00 | 21 389,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4 475,71 | 0,00 | 0,00 | 4 475,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | 0,3 МВт | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.012025-30.12.2025 | 31.12.2025 | 30 443,07 | 0,00 | Итого | 30 443,07 | 0,00 | 0,00 | 30 443,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 25 175,59 | 0,00 | 0,00 | 25 175,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 267,48 | 0,00 | 0,00 | 5 267,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Всего: | 56 308,71 | 0,00 | 0,00 | 56 308,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 46 565,52 | 0,00 | 0,00 | 46 565,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 9 743,19 | 0,00 | 0,00 | 9 743,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 1.29 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)»

подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Мощность/прирост мощности объекта | Адрес объекта | Сроки проведения работ | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б, пом. 1 (в т.ч. ПИР) | 8,7 | Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б, пом. 1 | 2025 | 0,00 | Итого | 0,00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 21, стр. 1 (в т.ч. ПИР) (долив) | 3,5 | Московская обл., г.о Рузский, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.21, стр.1 | 2025 | 0,00 | Итого | 0,00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Технологическое присоединение к системе электроснабжения «Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85 А (в т.ч. ПИР)» |  |  | 2026 | 0,00 | Итого | 754,48001 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 754,48001 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Технологическое присоединение к системе электроснабжения «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г. о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)» |  |  | 2026 | 0,00 | Итого | 5 037,74001 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 5 037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 037,74001 | 0,00 | 0,00 | 0,00001 | 5 037,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 5 792,22002 | 0,00 | 0,00 | 0,00002 | 5 792,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 792,22002 | 0,00 | 0,00 | 0,00002 | 5 792,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 02.03 «Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта (местонахождения имущества) | Сроки проведения работ | Мощность/прирост мощности объекта | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2026, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения «БМК г. Руза, Волоколамское шоссе» | 2023-2024 | 1 шт. | 95,97 | 95,97 | Итого | 95,97 | 47,97 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 95,97 | 47,97 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» | 2023-2024 | 1 шт. | 3,78 | 3,78 | Итого | 3,78 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3,78 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» | 2024 | 1 шт. | 4,49 | 4,49 | Итого | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36» | 2023 | 1 шт. | 4,56 | 4,56 | Итого | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Технологическое присоединение к газу «Котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д.36» | 2023 | 1 шт. | 802,24 | 802,24 | Итого | 802,24 | 802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 802,24 | 802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения «Котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36» | 2023 | 1 шт. | 8,12 | 8,12 | Итого | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | На оказание услуг по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) | 2024 | 1 шт | 227,05 | 227,05 | Итого | 227,05 | 0,00 | 227,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 227,05 | 0,00 | 227,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Историко-культурная экспертиза очистных сооружений п. Тучково | 2024 | 1 шт. | 284,61 | 284,61 | Итого | 284,61 | 0,00 | 284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 284,61 | 0,00 | 284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «котельная г. Руза, Волоколамское шоссе» | 2024 | 1 шт. | 63,47 | 63,47 | Итого | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «БМК д. Старониколаево, д. 195 (в т.ч. ПИР)» | 2024-2025 | 1 шт. | 63,47 | 63,47 | Итого | 63,47 | 0,00 | 15,87 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 63,47 | 0,00 | 15,87 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «БМК д. Старониколаево, д. 195 (в т.ч. ПИР)» | 2025 | 1 шт. | 10,59 | 10,59 | Итого | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «БМК д. Сумароково, д. 34 (в т.ч. ПИР)» | 2024-2025 | 1 шт. | 71,53 | 71,53 | Итого | 71,53 | 0,00 | 9,69 | 61,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 71,53 | 0,00 | 9,69 | 61,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «БМК д. Сумароково, д. 34 (в т.ч. ПИР)» | 2025 | 1 шт. | 4,62 | 4,62 | Итого | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «БМК д. Сумароково, д. 34 (в т.ч. ПИР)» | 2025 | 1 шт. | 10,59 | 10,59 | Итого | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Технологическое присоединение к системе электроснабжения объекта «Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в д. Лихачево, Рузский г.о» | 2024 | 1 шт. | 56,41 | 56,41 | Итого | 56,41 | 0,00 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 56,41 | 0,00 | 56,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г. о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)» | 2024-2026 | 1 шт. | 628,49 | 305,99 | Итого | 628,49 | 0,00 | 113,78 | 305,99 | 208,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 628,49 | 0,00 | 113,78 | 305,99 | 208,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)» | 2025-2026 | 1 шт. | 574,21 | 480,08 | Итого | 574,21 | 0,00 | 0,00 | 480,08 | 94,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 574,21 | 0,00 | 0,00 | 480,08 | 94,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1 (в т.ч. ПИР)» | 2025-2026 | 1 шт. | 68,68 | 57,42 | Итого | 68,68 | 0,00 | 0,00 | 57,42 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 68,68 | 0,00 | 0,00 | 57,42 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ и оказанием услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному (аварийному) ремонту объектов теплоснабжения в Рузском муниципальном округе | 2025-2026 | 1шт. | 20 727,31 | 4 145,46 | Итого | 20 727,31 | 0,00 | 0,00 | 4 145,46 | 16 581,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 727,31 | 0,00 | 0,00 | 4 145,46 | 16 581,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85 А (в т.ч. ПИР)» | 2024-2026 | 1 шт. | 402,86 | 353,71 | Итого | 402,86 | 0,00 | 90,12 | 263,59 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 402,86 | 0,00 | 90,12 | 263,59 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85 А (в т.ч. ПИР)» | 2025-2026 | 1 шт. | 65,98 | 55,16 | Итого | 65,98 | 0,00 | 0,00 | 55,16 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 65,98 | 0,00 | 0,00 | 55,16 | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85 А (в т.ч. ПИР)» | 2025-2026 | 1 шт. | 175,09 | 146,39 | Итого | 175,09 | 0,00 | 0,00 | 146,39 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 175,09 | 0,00 | 0,00 | 146,39 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Технологическое присоединение к системе электроснабжения «Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85 А (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт. | 3,62 | 0,00 | Итого | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР)» | 2025-2026 | 1 шт. | 612,65 | 274,32 | Итого | 612,65 | 0,00 | 0,00 | 274,32 | 338,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 612,65 | 0,00 | 0,00 | 274,32 | 338,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт. | 563,94 | 479,35 | Итого | 563,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 563,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт. | 283,26 | 240,77 | Итого | 283,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 283,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт | 12,35 | 8,10 | Итого | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Технологическое присоединение к системе электроснабжения «Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР)» | 2025 | 1шт. | 61,22 | 61,22 | Итого | 61,22 | 0,00 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 61,22 | 0,00 | 0,00 | 61,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт. | 10,82 | 7,88 | Итого | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР)» | 2025-2026 | 1 шт. | 404,78 | 270,01 | Итого | 404,78 | 0,00 | 0,00 | 317,66 | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 404,78 | 0,00 | 0,00 | 317,66 | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Оценка соответствия возведенных строительных конструкций и внутренних инженерных систем требованиям разделов проектной документации объектов капитального строительства «Газовая котельная мощностью 5,9 МВт с подводящим газопроводом для теплоснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Восточная, ул. Заводская | 2026 | - | 600,00 | 600,00 | Итого | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Оценка соответствия возведенных строительных конструкций и внутренних инженерных систем требованиям разделов проектной документации объектов капитального строительства: «Строительство БМК д. Лужки, д. 1а, стр. 1» по адресу: Московская область, Рузский городской округ, Руза, кадастровый номер земельного участка 50:19:0030525:286» и «Строительство БМК д. Лихачево, д. 78» по адресу: Московская область, Рузский городской округ, с/п Ивановское, д. Лихачево, д. 78, кадастровый номер земельного участка 50:19:0040105:302 | 2026 | - | 600,00 | 600,00 | Итого | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Технологическое присоединение к системе элктроснабжения «Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 21, стр. 1 (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт | 1 264,83 | 379,44 | Итого | 1 264,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 264,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д. 21, стр. 1 (в т.ч. ПИР)» | 2025-2026 | 1 шт | 150,38 | 125,73 | Итого | 150,38 | 0,00 | 0,00 | 125,73 | 24,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 150,38 | 0,00 | 0,00 | 125,73 | 24,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, восточная часть поселка (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт | 26,33 | 22,37 | Итого | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д.2Б, пом.1 (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт | 265,60 | 132,80 | Итого | 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д.2Б, пом.1 (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт | 27,36 | 0,00 | Итого | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Технологическое присоединение к системе теплоснабжения «Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д.2Б, пом.1 (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт | 404,21 | 60,63 | Итого | 404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, детский городок «Дружба» (в т.ч. ПИР)» | 2026 | 1 шт | 90,25 | 0,00 | Итого | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 29 735,72 | 864,78 | 915,38 | 6 388,12 | 21 567,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 29 735,72 | 864,78 | 915,38 | 6 388,12 | 21 567,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 02.12 «Аварийно-восстановительные работы на объектах теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Наименование объекта (имущества) адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта | Адрес объекта | Сроки проведения работ | Профинансировано на 01.01.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Остаток сметной стоимости (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на объектах теплоснабжения муниципальной собственности | - | Московская область, Рузский м.о | 2026 | 0 | Итого | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 574,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.10 - Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество приборов учета, установка в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023 | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 - Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 170 | 0 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 - Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2025 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 - Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 - Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах» | 2024 | Итого: | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.2 «Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения» | 2024 | Итого: | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 127,41 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2026 | Итого: | 502 444,94 | 290 224,41 | 183 520,02 | 20 516,31 | 8 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 639,89 | 3 746,53 | 11 638,24 | 2 328,91 | 2 926,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 481 805,05 | 286 477,88 | 171 881,78 | 18 187,40 | 5 257,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 – Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 | Итого: | 496 685,32 | 290 224,41 | 177 760,40 | 20 516,31 | 8 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 14 880,27 | 3 746,53 | 5 878,62 | 2 328,91 | 2 926,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 481 805,05 | 286 477,88 | 171 881,78 | 18 187,40 | 5 257,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2024 | Итого: | 5 759,62 | 0,00 | 5 759,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 5 759,62 | 0,00 | 5 759,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 502 444,94 | 290 224,41 | 183 520,02 | 20 516,31 | 8 184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 20 639,89 | 3 746,53 | 11 638,24 | 2 328,91 | 2 926,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 481 805,05 | 286 477,88 | 171 881,78 | 18 187,40 | 5 257,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2025 | Итого | 621 979,00 | 0,00 | 0,00 | 621 979,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 621 979,00 | 0,00 | 0,00 | 621 979,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.29 - Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих в связи с исполнением судебного акта (судебных актов) арбитражных судов об определении размера компенсации, подлежащей выплате муниципальным образованием в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротства | 2025 | Итого | 621 979,00 | 0,00 | 0,00 | 621 979,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 621 979,00 | 0,00 | 0,00 | 621 979,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выплачена компенсация, возникшая в связи с передачей объектов движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Московской области, подлежащая выплате на основании судебного акта (судебных актов) арбитражных судов муниципальным образованием Московской области в конкурсную массу юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в процедуре банкротств, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Итого | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 - Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023 | Итого | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Рузского муниципального округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 622 326,00 | 347,00 | 0,00 | 621 979,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 622 326,00 | 347,00 | 0,00 | 621 979,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |