Муниципальная Программа «Формирование современной комфортной городской среды»

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды Московской области»** | | *2023-2027* | ИТОГО | **72 676,41** | **37 019,41** | | | | | | **35 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **5 476,84** | **5 476,84** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа | **67 199,57** | **31 542,57** | | | | | | **35 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | | *2023-2027* | Итого | **35 657,00** | 0,00 | | | | | | 35 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **35 657,00** | 0,00 | | | | | | 35 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | | *2023-2027* | Итого | **24 135,36** | 24 135,36 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **24 135,36** | 24 135,36 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | | *2023-2027* | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | | *2023-2027* | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установку стел | | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | | *2023-2027* | Итого | **8 855,00** | 8 855,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **2 656,50** | 2 656,50 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **6 198,50** | 6 198,50 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | | 2023-2027 | Итого | **4 029,05** | 4 029,05 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **2 820,34** | 2 820,34 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **1 208,71** | 1 208,71 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  | |  | Всего | Итого 2023 году | | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме I | | | | **Итого** | **72 676,41** | **37 019,41** | | | | | | **35 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| **Средства бюджета Московской области** | **5 476,84** | **5 476,84** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **67 199,57** | **31 542,57** | | | | | | **35 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
|
| 2023 год | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 |
|
| 1  1 | ***Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды***  ***Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды*** | *2023-2027* | Итого | **136 500,00** | **45 500,00** | | | | | | **45 500,00** | | **45 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **112 476,00** | **37 492,00** | | | | | | **37 492,00** | | **37 492,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| Средства бюджета городского округа | **24 024,00** | **8 008,00** | | | | | | **8 008,00** | | **8 008,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| Итого | **136 500,00** | **45 500,00** | | | | | | **45 500,00** | | **45 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| 1.1.  1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | *2023-2027* | Итого | 136 500,00 | 45 500,00 | | | | | | 45 500,00 | | 45 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 112 476,00 | 37 492,00 | | | | | | 37 492,00 | | 37 492,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | 24 024,00 | 8 008,00 | | | | | | 8 008,00 | | 8 008,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | 136 500,00 | 45 500,00 | | | | | | 45 500,00 | | 45 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | *2023-2027* | Итого | 1 035 926,29 | 702 456,21 | | | | | | 0,00 | | 161 293,76 | | 7 706,75 | | 7 821,81 | | | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | 1 035 926,29 | 702 456,21 | | | | | | 156 647,76 | | 161 293,76 | | 7 706,75 | | 7 821,81 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  дворовых территорий | *2023-2027* | Итого | 14 821,68 | 4 164,44 | | | | | | 5 328,62 | | 5 328,62 | | 0,00 | | 0,00 | | | МБУ РГО «Благоустройство»  Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | 14 821,68 | 4 164,44 | | | | | | 5 328,62 | | 5 328,62 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | 14 821,68 | 4 164,44 | | | | | | 5 328,62 | | 5 328,62 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | *2023-2027* | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | |  | |  | |  | |  |  | | |
| I | II | III | IV | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | *2023-2027* | Итого | **60 000,00** | 60 000,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | МБУ РГО «Благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **60 000,00** | 60 000,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | **60 000,00** | 60 000,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | *2023-2027* | Итого | **25 264,19** | 7 754,73 | | | | | | 8 754,73 | | 8 754,73 | | 0,00 | | 0,00 | | | МБУ РГО «Благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **25 264,19** | 7 754,73 | | | | | | 8 754,73 | | 8 754,73 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | **25 264,19** | 7 754,73 | | | | | | 8 754,73 | | 8 754,73 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | *2023-2027* | Итого | **44 547,76** | 19 953,12 | | | | | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | | Управление культуры Администрации Рузского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **44 547,76** | 19 953,12 | | | | | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | **44 547,76** | 19 953,12 | | | | | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | 6 148,66 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | *2023-2027* | Итого | **49 231,41** | 16 410,47 | | | | | | 16 410,47 | | 16 410,47 | | 0,00 | | 0,00 | | | МБУ РГО «Благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **49 231,41** | 16 410,47 | | | | | | 16 410,47 | | 16 410,47 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | **49 231,41** | 16 410,47 | | | | | | 16 410,47 | | 16 410,47 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | *2023-2027* | Итого | **112 664,25** | 37 554,75 | | | | | | 37 554,75 | | 37 554,75 | | 0,00 | | 0,00 | | | МБУ РГО «Благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **112 664,25** | 37 554,75 | | | | | | 37 554,75 | | 37 554,75 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | *2023-2027* | Итого | **295 432,98** | 93 064,98 | | | | | | 98 861,00 | | 103 507,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | МБУ РГО «Благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **295 432,98** | 93 064,98 | | | | | | 98 861,00 | | 103 507,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| *.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | *2023-2027* | Итого | **16 901,70** | 13 670,46 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1 558,09 | | 1 673,15 | | | МБУ РГО «Благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **16 901,70** | 13 670,46 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1 558,09 | | 1 673,15 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям  Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | *2023-2027* | Итого | **466 293,73** | 466 293,73 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | МБУ РГО «Благоустройство» |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **466 293,73** | 466 293,73 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Итого | **466 293,73** | 466 293,73 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | I | II | III | | IV | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | *2023-2027* | Итого |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа |
| Средства бюджета Московской области |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Средства федерального бюджета |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | *2023-2027* | Итого |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа |
| Средства бюджета Московской области |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Средства федерального бюджета |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | *2023-2027* | Итого |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа |
| Средства бюджета Московской области |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Средства федерального бюджета |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Внебюджетные источники |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |  | | |
| I | II | III | IV | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Итого по подпрограмме II | | | **Итого** | **1 172 426,29** | **747 956,21** | | | | | | **202 147,76** | | **206 793,76** | | **7 706,75** | | **7 821,81** | | |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **112 476,00** | **37 492,00** | | | | | | **37 492,00** | | **37 492,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Средства бюджета городского округа** | **1 059 950,29** | **710 464,21** | | | | | | **164 655,76** | | **169 301,76** | | **7 706,75** | | **7 821,81** | | |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Итого** | **1 172 426,29** | **747 956,21** | | | | | | **202 147,76** | | **206 793,76** | | **7 706,75** | | **7 821,81** | | |

**Паспорт подпрограммы Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»**

Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III | | | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |