Муниципальная Программа «Формирование современной комфортной городской среды»

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской средыМосковской области»** | *2023-2027* | ИТОГО | **72 676,41** | **37 019,41** | **35 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **5 476,84** | **5 476,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа  | **67 199,57** | **31 542,57** | **35 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие F2.01.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | *2023-2027* | Итого | **35 657,00** | 0,00 | 35 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **35 657,00** | 0,00 | 35 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие F2.02.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | *2023-2027* | Итого | **24 135,36** | 24 135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **24 135,36** | 24 135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | *2023-2027* | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие F2.04.Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | *2023-2027* | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 01.01.Изготовление и установку стел | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.03.Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований  | *2023-2027* | Итого | **8 855,00** | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **2 656,50** | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **6 198,50** | 6 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 01.04.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»  | 2023-2027 | Итого | **4 029,05** | 4 029,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **2 820,34** | 2 820,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **1 208,71** | 1 208,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 01.05.Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме I | **Итого** | **72 676,41** | **37 019,41** | **35 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| **Средства бюджета Московской области** | **5 476,84** | **5 476,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа**  | **67 199,57** | **31 542,57** | **35 657,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
|
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 11 | ***Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды******Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды*** | *2023-2027* | Итого | **136 500,00** | **45 500,00** | **45 500,00** | **45 500,00** | **0,00** | **0,00** | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области  |
| Средства бюджета Московской области | **112 476,00** | **37 492,00** | **37 492,00** | **37 492,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа  | **24 024,00** | **8 008,00** | **8 008,00** | **8 008,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Итого | **136 500,00** | **45 500,00** | **45 500,00** | **45 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1. | Мероприятие F2.01.Ремонт дворовых территорий | *2023-2027* | Итого | 136 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 112 476,00 | 37 492,00 | 37 492,00 | 37 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 24 024,00 | 8 008,00 | 8 008,00 | 8 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 136 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  | *2023-2027* | Итого | 1 035 926,29 | 702 456,21 | 0,00 | 161 293,76 | 7 706,75 | 7 821,81 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 1 035 926,29 | 702 456,21 | 156 647,76 | 161 293,76 | 7 706,75 | 7 821,81 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01.Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорийдворовых территорий | *2023-2027* | Итого | 14 821,68 | 4 164,44 | 5 328,62 | 5 328,62 | 0,00 | 0,00 | МБУ РГО «Благоустройство»  Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 14 821,68 | 4 164,44 | 5 328,62 | 5 328,62 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 14 821,68 | 4 164,44 | 5 328,62 | 5 328,62 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02.Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | *2023-2027* | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04.Приобретение коммунальной техники | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского городского округа Московской области  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15.Содержание дворовых территорий  | *2023-2027* | Итого | **60 000,00** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РГО «Благоустройство»   |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **60 000,00** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **60 000,00** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | *2023-2027* | Итого | **25 264,19** | 7 754,73 | 8 754,73 | 8 754,73 | 0,00 | 0,00 | МБУ РГО «Благоустройство»   |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **25 264,19** | 7 754,73 | 8 754,73 | 8 754,73 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **25 264,19** | 7 754,73 | 8 754,73 | 8 754,73 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.18.Содержание парков культуры и отдыха  | *2023-2027* | Итого | **44 547,76** | 19 953,12 | 6 148,66 | 6 148,66 | 6 148,66 | 6 148,66 | Управление культуры Администрации Рузского городского округа  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **44 547,76** |  19 953,12 | 6 148,66 | 6 148,66 | 6 148,66 | 6 148,66 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **44 547,76** | 19 953,12 | 6 148,66 | 6 148,66 | 6 148,66 | 6 148,66 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | *2023-2027* | Итого | **49 231,41** | 16 410,47 | 16 410,47 | 16 410,47 | 0,00 | 0,00 | МБУ РГО «Благоустройство»  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **49 231,41** | 16 410,47 | 16 410,47 | 16 410,47 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **49 231,41** | 16 410,47 | 16 410,47 | 16 410,47 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | *2023-2027* | Итого | **112 664,25** | 37 554,75 | 37 554,75 | 37 554,75 | 0,00 | 0,00 | МБУ РГО «Благоустройство»   |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **112 664,25** | 37 554,75 | 37 554,75 | 37 554,75 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.21.Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | *2023-2027* | Итого | **295 432,98** | 93 064,98 | 98 861,00 | 103 507,00 | 0,00 | 0,00 |  МБУ РГО «Благоустройство»  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **295 432,98** | 93 064,98 | 98 861,00 | 103 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *.* |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.22.Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения  | *2023-2027* | Итого | **16 901,70** | 13 670,46 | 0,00 | 0,00 | 1 558,09 | 1 673,15 | МБУ РГО «Благоустройство»   |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **16 901,70** | 13 670,46 | 0,00 | 0,00 | 1 558,09 | 1 673,15 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям  | *2023-2027* | Итого | **466 293,73** | 466 293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РГО «Благоустройство»   |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **466 293,73** | 466 293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **466 293,73** | 466 293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области  | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области  | *2023-2027* | Итого | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа  |
| Средства федерального бюджета  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  | *2023-2027* | Итого |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | *2023-2027* | Итого |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета  | *2023-2027* | Итого |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации Рузского городского округа  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме II | **Итого** | **1 172 426,29** | **747 956,21** | **202 147,76** | **206 793,76** | **7 706,75** | **7 821,81** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **112 476,00** | **37 492,00** | **37 492,00** | **37 492,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа**  | **1 059 950,29** | **710 464,21** | **164 655,76** | **169 301,76** | **7 706,75** | **7 821,81** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **1 172 426,29** | **747 956,21** | **202 147,76** | **206 793,76** | **7 706,75** | **7 821,81** |

**Паспорт подпрограммы Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»**

Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |